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Форма

      Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Бессоновского района 

                                                                                                                                За  2020 год
                                                                               (заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
«Развитие территорий, социальной  и инженерной инфраструктуры
 Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

    (тыс. руб.)

	N п/п
	Наименование мероприятий
	
Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет 
Пензенской области
	бюджет
Бессоновского района
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. измер.
	план на 2020 год
	факт за 2020 год
	%
	план на 2020 год
	кассовые расходы
за 2020 год
	%
	план на 2020 год
	кассовые расходы
2020год
	%
	план на 2020 год
	кассовые расходы
за 2020 год
	%
	план на  2020 год
	кассовые расходы
за 2020 год
	%
	план на 2020 год
	кассовые расходы за 2020 год
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1  Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района Пензенской области  на 2014-2024 годы»


	Основное мероприятие 
«Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена на объектах образовательных организаций».

	1.1
	Капитальный ремонт объектов образовательных организаций:
	объект
	13
	13
	100
	12922,8
	12922,8
	100
	1226,0
	1226,0
	100
	1901,9
	1901,9
	100
	9794,9
	9794,9
	100
	0
	0
	

0

	1
	МБДОУ ДС с. Сосновка
	1
	1
	1
	100
	809,4
	809,4
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	809,4
	809,4
	100
	
	
	

	2
	МБДОУ ДС с. Грабово
	1
	1
	1
	100
	68,3
	68,3
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	68,3
	68,3
	100
	
	
	

	3
	МБОУ СОШ им. С.Е.Кузнецова с. Чемодановка
	1
	1
	1
	100
	690,5
	690,5
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	690,5
	690,5
	100
	
	
	

	4
	МБДОУ ДС с. Бессоновка
	1
	1
	1
	100
	680,9
	680,9
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	680,9
	680,9
	100
	
	
	

	5
	МБОУ СОШ с. Бессоновка 
	1
	1
	1
	15,1
	5721,8
	5721,8
	100
	0
	0
	0
	1861,9
	1861,9
	100
	3859,9
	3859,9
	100
	
	
	

	6
	МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского
	1
	1
	1
	100
	96,0
	96,0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96,0
	96,0
	100
	
	
	

	7
	МБОУ СОШ с. Сосновка
	1
	1
	1
	100
	590,7
	590,7
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	590,7
	590,7
	100
	
	
	

	8
	МБОУ СОШ №1 с. Грабово
	1
	1
	1
	100
	370,8
	370,8
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	370,8
	370,8
	100
	
	
	

	9
	МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района
	1
	1
	1
	100
	1775,2
	1775,2
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1775,2
	1775,2
	100
	
	
	

	10
	МБУДО ЦДТ Бессоновского района
	1
	1
	1
	100
	90,3
	90,3
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90,3
	90,3
	100
	
	
	

	11
	КУМИ администрация Бессоновского района
	1
	1
	1
	100
	664,0
	
664,0

	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	664,0
	664,0
	100
	
	
	

	12
	МУК «МЦРБ Бессоновского района»
	1
	1
	1
	100
	32,4
	32,4
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,4
	32,4
	100
	
	
	

	13
	Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Создание в образо-вательных органи-зациях, располо-женных в сельской местности, условий для занятий физической культу-рой и спортом
МБОУ СОШ с. Бессоновка
	1
	1
	1
	100
	1332,6
	1332,6
	100
	1226,0
	1226,0
	100
	40,0
	40,0
	100
	66,6
	66,6
	100
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	13
	13
	100
	24997,6
	24997,6
	100
	1487,5
	1487,5
	100
	10847,9
	10847,9
	100
	12662,2
	12662,2
	100
	0
	0
	

0


	2. Подпрограмма 2 «Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области  на 2014-2024 годы»

	
Основное мероприятие 
«Строительство и реконструкция объектов образовательных учреждений»

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	объект
	2
	2
	100
	21116,8
	18450,4
	87,3
	14618,0
	11965,0
	82
	73,8
	60,4
	82,0
	6425,0
	6425,0
	100
	
	
	

	Строительство и реконструкция объектов МЭУ
	
	1
	1
	100
	4721,6
	4721,6
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4721,6
	4721,6
	100
	
	
	

	Разработка ПСД и изыскательских работ МБОУ ДД МШВ НШ-ДС с. Бессоновка
	
	1
	1
	100
	482,3
	482,3
	100
	
	
	
	
	
	
	482,3
	482,3
	100
	
	
	

	Создание доп. Мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных учреждениях 
МБОУ ДД МШВ НШ-ДС с. Бессоновка
	
	1
	1
	82
	14752,2
	12085,8
	82
	14618,0
	11965,0
	82
	73,8
	60,4
	82,0
	60,4
	60,4
	100
	
	
	

	Разработка проектно-сметной документации и изыскательских работ МАУ ДОУ с. Бессоновка
	
	1
	1
	100
	409,3
	409,3
	100
	
	
	
	
	
	
	409,3
	409,3
	100
	
	
	

	Управление образования (расходы на проведение сопутствующих работ по строительству  школ за счет средств местного бюджета)
	
	1
	0
	0
	751,4
	751,4
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	751,4
	751,4
	100
	
	
	

	Итого по подпрограмме 2:
	0
	2
	2
	100
	21116,8
	18450,4
	87,3
	14618,0
	11965,0
	82
	73,8
	60,4
	82,0
	6425,0
	6425,0
	100
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Форма

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района 
по итогам 2020 года

 «Развитие территорий, социальной  и инженерной инфраструктуры
 Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Бессоновского района 


	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа Бессоновского района «Развитие территорий, социальной  и инженерной инфраструктуры  Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

	1.Подпрограмма 1.«Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области  на 2014-2024 годы»

	1.1
	Количество  отремонтированных объектов
	ед.
	13
	13
	0
	0
	

	2. Подпрограмма 2. «Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области  на 2014-2024годы»

	2.1
	Строительство и реконструкция объектов образовательных учреждений
	

   ед.
	2
	2
	0
	0
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Форма

Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района

                           «Развитие территорий, социальной  и инженерной инфраструктуры
 Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»
                                                                              
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Бессоновского района 

	N п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата (*)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016
	2017- 2024 г.
	

	1
	Программа «Развитие территорий, социальной  и инженерной инфраструктуры
 Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

	
	1. Подпрограмма «Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области  на 2014-2024 годы»

	
	2. Подпрограмма: «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Бессоновского района Пензенской области  на 2014-2024 годы»

	
	3. Подпрограмма: «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Бессоновского района Пензенской области  на 2014-2024 годы»

	
	4. Подпрограмма: «Организация транспортного обслуживания населения»

	1.1
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы                           «Развитие территорий, социальной  и инженерной инфраструктуры
 Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
                                                                              

	Приняты постановления администрации Бессоновского района:
№574 от 21.09 2015года 
«О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной  и инженерной инфраструктуры
Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1272 от 19 ноября 2013 года
	
	-
	-
	-
	Приведение муниципальной программы  в соответствие  с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования.

	1.2.
	
	№759 от 25.12.2015 года 
«О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной  и инженерной инфраструктуры
Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020годы» 
утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1272 от 19 ноября 2013 года
	
	
	
	
	

	1.3
	
	Постановление администрации Бессоновского района №152 от 23 марта 2016 года «О внесении изменений в муниципальную программу                                      Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года»
	
	
	
	

























	

	11.4
	
	Постановление администрации Бессоновского района №137 от 13 февраля 2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу                                      Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года»
	
	
	
	
	

	
	
	Постановление администрации Бессоновского района №985 от 25 июля 2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу                                      Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года»
	
	
	
	



	

	
	
	Постановление администрации Бессоновского района  №1410  от 27 декабря  2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу                                      Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года»
	
	
	
	
	

	
	
	Постановление администрации Бессоновского района  №154  от 16 февраля  2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу                                      Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года»
	
	
	
	
	

	
	
	Постановление администрации Бессоновского района  № 487  от 1 июня  2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу                                      Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года»
	
	
	
	
	

	
	
	Постановление администрации Бессоновского района  № 934  от 6 ноября  2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу                                      Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года»
	
	
	
	
	

	
	
	Постановление администрации Бессоновского района  №1195  от 29 декабря  2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу                                      Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года»
	
	
	
	
	

	
	
	Постановление администрации Бессоновского района  № 609  от 25 июня 2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу                                      Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года»
	
	
	
	
	

	
	
	Постановление администрации Бессоновского района  №1027  от 14 октября  2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу                                      Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года»
	
	
	
	
	

	
	
	Постановление администрации Бессоновского района №1339 от 30 декабря  2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу                                      Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года»
	
	
	
	
	

	
	
	Постановление администрации Бессоновского района №284 от 30 марта  2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу                                      Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года»
	
	
	
	
	

	
	
	Постановление администрации Бессоновского района №694 от 01 октября  2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу                                      Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года»
	
	
	
	
	

	
	
	Постановление администрации Бессоновского района №1065 от 30 декабря  2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу                                      Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года»
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Приложение N 13
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Бессоновского района

Форма
Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу 
Бессоновского района 
за 2020 год
                           «Развитие территорий, социальной  и инженерной инфраструктуры
 Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Бессоновского района 

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	11
	Постановление администрации          Бессоновского района
	30.03.2020
	№ 284
	Приведение муниципальной программы  в соответствие  с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования

	12
	Постановление  администрации          Бессоновского района
	01.10.2020
	№694
	

	13
	Постановление  администрации          Бессоновского района
	30.12.2020
	№1065
	

	
	
	
	
	

















Приложение 1
к Положению
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы
Бессоновского района
Форма

Расчет оценки эффективности реализации 

Муниципальной  программы Бессоновского района «Развитие территорий, социальной  и инженерной инфраструктуры  
Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» 
(указать наименование муниципальной программы)

	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Плановое значение

[image: ]
	Фактическое значение

[image: ]
	Степень достижения i-показателя, %

[image: ]

[image: ]
	Степень достижения целевых показателей

[image: ]

	Плановые расходы, тыс.руб.
[image: ]
	Фактические расходы, тыс.руб.

[image: ]

	Полнота использования средств

[image: ]
	Оценка эффективности реализации МП

[image: ]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Бессоновского района «Развитие территорий, социальной  и инженерной инфраструктуры  Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

	Количество  отремонтированных объектов
	Ед.
	13
	13
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Строительство и реконструкция объектов образовательных учреждений
	Ед.
	2
	2
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Итоговое значение (по программе)
	х
	х
	х
	х
	100
	34039,655
	31373,238
	92,2
	[bookmark: _GoBack]1,08



где:
[image: ] - плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
[image: ] - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
[image: ] - степень достижения i-ого целевого показателя МП;
[image: ] - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
[image: ] - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
[image: ] - степень достижения целевых показателей МП (результативность);
[image: ] - полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
[image: ] - эффективность реализации МП
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