Приложение N 10
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Бессоновского района

Форма

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Бессоновского района

За  2020 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

«Развитие территорий, социальной  и инженерной инфраструктуры

Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Бессоновского района |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | Ед. измер. | план на 2020 год | факт за 2020 год | % |  | план на 2020 год | кассовые расходы за 2020 год | % | план на 2020 год | кассовые расходы 2020год | % |  |  | план на 2020 год | кассовые расходы за 2020 год | % | план на 2020 год |  | кассовые расходы за 2020 год | % | план на 2020 год |  | кассовые расходы за 2020 год |  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |
| 1 Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена на объектах образовательных организаций». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт объектов образовательных организаций: | объект | 13 | 13 | 100 | 12922,8 |  | 12922,8 | 100 | 1226,0 | 1226,0 | 100 |  | 1901,9 |  | 1901,9 | 100 | 9794,9 |  | 9794,9 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1 | МБДОУ ДС с. Сосновка | 1 | 1 | 1 | 100 | 809,4 |  | 809,4 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 809,4 |  | 809,4 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | МБДОУ ДС с. Грабово | 1 | 1 | 1 | 100 | 68,3 |  | 68,3 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 68,3 |  | 68,3 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | МБОУ СОШ им. С.Е.Кузнецова с. Чемодановка | 1 | 1 | 1 | 100 | 690,5 |  | 690,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 690,5 |  | 690,5 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | МБДОУ ДС с. Бессоновка | 1 | 1 | 1 | 100 | 680,9 |  | 680,9 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 680,9 |  | 680,9 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | МБОУ СОШ с. Бессоновка | 1 | 1 | 1 | 15,1 | 5721,8 |  | 5721,8 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1861,9 |  | 1861,9 | 100 | 3859,9 |  | 3859,9 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского | 1 | 1 | 1 | 100 | 96,0 |  | 96,0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 96,0 |  | 96,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | МБОУ СОШ с. Сосновка | 1 | 1 | 1 | 100 | 590,7 |  | 590,7 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 590,7 |  | 590,7 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | МБОУ СОШ №1 с. Грабово | 1 | 1 | 1 | 100 | 370,8 |  | 370,8 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 370,8 |  | 370,8 | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района | 1 | 1 | 1 | 100 | 1775,2 |  | 1775,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1775,2 |  | 1775,2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | МБУДО ЦДТ Бессоновского района | 1 | 1 | 1 | 100 | 90,3 |  | 90,3 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 90,3 |  | 90,3 | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | КУМИ администрация Бессоновского района | 1 | 1 | 1 | 100 | 664,0 |  | 664,0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 664,0 |  | 664,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | МУК «МЦРБ Бессоновского района» | 1 | 1 | 1 | 100 | 32,4 |  | 32,4 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 32,4 |  | 32,4 | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Создание в образо-вательных органи-зациях, располо-женных в сельской местности, условий для занятий физической культу-рой и спортом МБОУ СОШ с. Бессоновка | 1 | 1 | 1 | 100 | 1332,6 |  | 1332,6 | 100 | 1226,0 | 1226,0 | 100 |  | 40,0 |  | 40,0 | 100 | 66,6 |  | 66,6 | 100 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 13 | 13 | 100 | 24997,6 |  | 24997,6 | 100 | 1487,5 | 1487,5 | 100 |  | 10847,9 |  | 10847,9 | 100 | 12662,2 |  | 12662,2 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2. Подпрограмма 2 «Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | объект | 2 | 2 | 100 |  | 21116,8 | 18450,4 | 87,3 | 14618,0 | 11965,0 |  | 82 | 73,8 |  | 60,4 | 82,0 | 6425,0 | 6425,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов МЭУ |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 4721,6 | 4721,6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4721,6 | 4721,6 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД и изыскательских работ МБОУ ДД МШВ НШ-ДС с. Бессоновка |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 482,3 | 482,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,3 | 482,3 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Создание доп. Мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных учреждениях МБОУ ДД МШВ НШ-ДС с. Бессоновка |  |  | 1 | 1 | 82 |  | 14752,2 | 12085,8 | 82 | 14618,0 | 11965,0 |  | 82 | 73,8 |  | 60,4 | 82,0 | 60,4 | 60,4 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации и изыскательских работ МАУ ДОУ с. Бессоновка |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 409,3 | 409,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,3 | 409,3 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Управление образования (расходы на проведение сопутствующих работ по строительству школ за счет средств местного бюджета) |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 751,4 | 751,4 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 751,4 | 751,4 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  | 0 | 2 | 2 | 100 |  | 21116,8 | 18450,4 | 87,3 | 14618,0 | 11965,0 |  | 82 | 73,8 |  | 60,4 | 82,0 | 6425,0 | 6425,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |

Приложение N 11
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Бессоновского района

Форма

# Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района 
по итогам 2020 года

«Развитие территорий, социальной  и инженерной инфраструктуры

Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Бессоновского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Муниципальная программа Бессоновского района «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.Подпрограмма 1.«Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество отремонтированных объектов | ед. | 13 | 13 | 0 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма 2. «Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция объектов образовательных учреждений | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |

Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации государственных
программ Пензенской области

Форма

# Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района

«Развитие территорий, социальной  и инженерной инфраструктуры

Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Бессоновского района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата (*) |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 | 2017- 2024 г. |  |
| 1 | Программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Подпрограмма «Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма: «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подпрограмма: «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Подпрограмма: «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | Приняты постановления администрации Бессоновского района: №574 от 21.09 2015года «О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1272 от 19 ноября 2013 года |  | - | - | - | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования. |
| 1.2. |  | №759 от 25.12.2015 года «О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1272 от 19 ноября 2013 года |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | # Постановление администрации Бессоновского района №152 от 23 марта 2016 года «О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года» |  |  |  |  |  |
| 11.4 |  | # Постановление администрации Бессоновского района №137 от 13 февраля 2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года» |  |  |  |  |  |
|  |  | # Постановление администрации Бессоновского района №985 от 25 июля 2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года» |  |  |  |  |  |
|  |  | # Постановление администрации Бессоновского района №1410 от 27 декабря 2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года» |  |  |  |  |  |
|  |  | # Постановление администрации Бессоновского района №154 от 16 февраля 2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года» |  |  |  |  |  |
|  |  | # Постановление администрации Бессоновского района № 487 от 1 июня 2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года» |  |  |  |  |  |
|  |  | # Постановление администрации Бессоновского района № 934 от 6 ноября 2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года» |  |  |  |  |  |
|  |  | # Постановление администрации Бессоновского района №1195 от 29 декабря 2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года» |  |  |  |  |  |
|  |  | # Постановление администрации Бессоновского района № 609 от 25 июня 2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года» |  |  |  |  |  |
|  |  | # Постановление администрации Бессоновского района №1027 от 14 октября 2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года» |  |  |  |  |  |
|  |  | # Постановление администрации Бессоновского района №1339 от 30 декабря 2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года» |  |  |  |  |  |
|  |  | # Постановление администрации Бессоновского района №284 от 30 марта 2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года» |  |  |  |  |  |
|  |  | # Постановление администрации Бессоновского района №694 от 01 октября 2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года» |  |  |  |  |  |
|  |  | # Постановление администрации Бессоновского района №1065 от 30 декабря 2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года» |  |  |  |  |  |

Приложение N 13
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Бессоновского района

Форма

# Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу

# Бессоновского района 
за 2020 год

«Развитие территорий, социальной  и инженерной инфраструктуры

Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Бессоновского района |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 11 | Постановление администрации Бессоновского района | 30.03.2020 | № 284 | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования |
| 12 | Постановление администрации Бессоновского района | 01.10.2020 | №694 |  |
| 13 | Постановление администрации Бессоновского района | 30.12.2020 | №1065 |  |

Приложение 1
к Положению
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы
Бессоновского района

Форма

Расчет оценки эффективности реализации

Муниципальной  программы Бессоновского района «Развитие территорий, социальной  и инженерной инфраструктуры

Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения i-показателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы, тыс.руб. | Фактические расходы, тыс.руб. | Полнота использования средств | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Бессоновского района «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отремонтированных объектов | Ед. | 13 | 13 | 100 | х | х | х | х | х |
| Строительство и реконструкция объектов образовательных учреждений | Ед. | 2 | 2 | 100 | х | х | х | х | х |
| Итоговое значение (по программе) | х | х | х | х | 100 | 34039,655 | 31373,238 | 92,2 | 1,08 |

где:

- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- степень достижения i-ого целевого показателя МП;

- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

- степень достижения целевых показателей МП (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

- эффективность реализации МП