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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕМОДАНОСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


	от
	07.07.2021 г
	№
	[bookmark: _GoBack]89

	с. Чемодановка





	О внесении изменений в Постановление № 151 от 15.10.2020 г. «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чемодановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2020-2022 гг.»




В соответствии с ч.7 ст.168 Жилищного кодекса РФ, в целях реализации региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 г. № 95-пП (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Программа), администрация Чемодановского  сельсовета постановляет:

1.   В постановление № 151 от 15.10.2020 г. «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чемодановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2020-2022 гг.» внести изменения: 
1.1 Пункт  «Ресурсное обеспечение краткосрочного плана» читать в новой редакции:
«Объем финансирования для реализации краткосрочного плана за счет средств фонда капитального ремонта составляет   32 330 982 руб. 20 коп.»
1.2. В раздел 4 «Ресурсное обеспечение и обоснование объема финансирования краткосрочного плана» читать в новой редакции: 
«Общий объем финансирования в рамках реализации краткосрочного плана за счет средств фонда капитального ремонта составляет 32 330 982 руб. 20 коп.
Объем средств финансирования проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определен в соответствии с дефектными ведомостями и сметами, утвержденными на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.»
1.1 Приложение 1-3 читать в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Чемодановского  сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации 
Чемодановского  сельсовета                                       С.А. Филаткин

                                                Приложение N 1
	ПЕРЕЧЕНЬ

	многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

	в многоквартирных домах, расположенных на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, в 2020-2022 годах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес МКД
	Способ формирования фонда капитального ремонта
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество этажей
	общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД:
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Стоимость капитального ремонта
	Плановая дата завершения работ

	
	
	
	
	
	
	всего:
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	всего:
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет иных источников
	за счет средств собственников помещений в МКД
	

	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7,00
	8,00
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Итого на 2020 г. по Чемодановскому сельсовету Бессоновского района:
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Итого на 2021 г. по Чемодановскому сельсовету Бессоновского района:
	Х
	Х
	Х
	6520,20
	5890,90
	5890,90
	226
	7 865 328,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7865328,90
	X

	1
	с.Чемодановка ул.Фабричная, д.2
	Счет регионального оператора (общий счет)
	1968
	4
	1404,90
	1308,40
	1308,40
	68
	3 600 963,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3600963,80
	2021

	2
	с.Чемодановка ул.Фабричная, д.15
	Счет регионального оператора (общий счет)
	1986
	5
	5115,30
	4582,50
	4582,50
	158
	4 264 365,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4264365,10
	2021

	Итого на 2022 г. по Чемодановскому сельсовету Бессоновского района:
	Х
	Х
	Х
	9984,75
	9002,18
	9002,18
	355
	24 465 653,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24465653,3000
	Х

	1
	с. Чемодановка, ул. Фабричная, д.1
	Счет регионального оператора (общий счет)
	1968
	4
	1390,50
	1294,73
	1294,73
	64
	6 870 205,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6870205,5000
	2022

	2
	с. Чемодановка, ул. Фабричная, д.15
	Счет регионального оператора (общий счет)
	1986
	5
	5115,30
	4582,50
	4582,50
	158
	11 795 976,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11795976,0000
	2022

	3
	с. Чемодановка, ул. Фабричная, д.16
	Счет регионального оператора (общий счет)
	1990
	5
	3478,95
	3124,95
	3124,95
	133
	5 799 471,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5799471,8000
	2022




Приложение N 2

РЕЕСТР
многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Чемодановского сельсовета Пензенской области, в 2020 - 2022 годах,
по видам ремонта

	№ п/п
	Адрес МКД
	Объем финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
	виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
	виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ

	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт 
	ремонт крыши
	ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	ремонт фасада
	ремонт фундамента
	утепление фасадов
	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю
	установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, коллективных (общедомовых) ПУ и УУ 
	другие виды

	
	
	
	ВСЕГО
	электроснабжение
	теплоснабжение
	газоснабжение
	водоснабжение
	водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	ед.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	куб.м.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13,00
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Итого на 2020 г. по Чемодановскому сельсовету Бессоновского района:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого  на 2021 г по Чемодановскому сельсовету Бессоновского района:
	7865328,90
	4264365,10
	1392778,90
	2871586,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	494,60
	1979883,80
	0,00
	0,00
	684,00
	1621080,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	с.Чемодановка ул.Фабричная, д.2
	3600963,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	494,60
	1979883,80
	0,00
	0,00
	684,00
	1621080,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	с.Чемодановка ул.Фабричная, д.15
	4264365,10
	4264365,10
	1392778,90
	2871586,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  на 2022 г по Чемодановскому сельсовету Бессоновского района:
	24465653,30
	5907947,30
	1217090,80
	3176848,70
	237400,00
	761972,40
	514635,40
	0,00
	0,00
	2243,00
	9380226,00
	0,00
	0,00
	3848,00
	9177480,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	с. Чемодановка, ул. Фабричная, д.1
	6870205,50
	2701315,50
	591666,80
	1438379,90
	118700,00
	346726,40
	205842,40
	0
	0,00
	495,00
	2070090,00
	0,00
	0,00
	880,00
	2098800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	с. Чемодановка, ул. Фабричная, д.15
	11795976,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	1128,00
	4717296,00
	0,00
	0,00
	2968,00
	7078680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	с. Чемодановка, ул. Фабричная, д.16
	5799471,80
	3206631,80
	625424,00
	1738468,80
	118700,00
	415246,00
	308793,00
	0
	0,00
	620,00
	2592840,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






Приложение 3

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Чемодановского сельсовета
Пензенской области, в 2020 - 2022 годах

	№ п/п
	Наименование МО
	Общая
площадь
МКД, всего
	Количество
жителей, зарегистрирован-ных
в МКД
на дату
утверждения
программы
	Количество МКД
	Стоимость капитального ремонта

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего
	В том числе со счета регионального оператора (общий счет)

	
	
	кв.м.
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ИТОГО за 2020 -2022 годы
	25349,09
	953
	0
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	0
	32330982,2
	32330982,2
	32330982,2

	1
	2020 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	2021 год
	15386,79
	573
	0
	0
	0
	2
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	7865328,90
	7865328,90
	7865328,90

	3
	2022 год
	9962,3
	380
	0
	0
	0
	3
	3
	0,00
	0,00
	0,00
	24465653,30
	24465653,30
	24465653,30
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