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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕМОДАНОСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


	от
	30.12.2021 г.
	№
	270

	с. Чемодановка





	Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чемодановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области 
на 2021-2023 гг.




В соответствии с ч.7 ст.168 Жилищного кодекса РФ, в целях реализации региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 г. № 95-пП (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Программа), администрация Чемодановского  сельсовета постановляет:

1.  Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чемодановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2021-2023  гг.
2. Утвердить Перечень многоквартирных домов, которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чемодановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2021-2023 гг., согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Реестр многоквартирных домов, которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чемодановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2021-2023 гг. по видам ремонта, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2021-2023 г.г. согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
5. Постановление от 15.10.2020 г. № 151 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чемодановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2020-2022 гг.» считать утратившим силу.
6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Чемодановского  сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Чемодановского  сельсовета                                       О.А. Сурков

Утверждено:
Постановлением  администрации
Чемодановского сельсовета
Бессоновского района
Пензенской области
№ 270 от 30.12.2021 г.



Краткосрочный план реализации
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чемодановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2021-2023 гг.

Паспорт 
краткосрочного плана реализации  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чемодановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2021-2023 гг.

	Наименование краткосрочного плана
	- Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чемодановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области   на 2021-2023 г.г.

	Основание  разработки краткосрочного плана
	- Жилищный кодекс РФ 
- Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 г. № 95-пП (с последующими изменениями и дополнениями)

	Разработчик краткосрочного плана
	- Администрация Чемодановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Участники
	- Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области
-Администрация Чемодановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Цели и задачи краткосрочного плана
	Цели:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- повышение качества услуг, предоставляемых населению;
Задачи:
- организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
- проведение активной информационно-разъяснительной работы с населением;
- разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программы;
- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений  в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;
- использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капительного ремонта общего имущества.

	Планируемый показатель выполнения краткосрочного плана

	- капитальный ремонт общего имущества в 5-ти многоквартирных домах общей площадью  16504,95 кв.м.

	Срок реализации краткосрочного плана

	2021-2023 г.г.

	Ресурсное обеспечение краткосрочного плана
	- объем финансирования для реализации краткосрочного плана за счет средств фонда капитального ремонта составляет                    32 330 982 руб. 20 коп.



Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный план

[bookmark: _GoBack]Всего в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области имеется 29 многоквартирных жилых домов общей площадью  72,38372 тыс.кв.м. Дома, построенные в соответствии с техническими нормативами середины прошлого века, не отвечают современным требованиям по тепло- и шумоизоляции, имеются изношенные инженерные сети и малогабаритные квартиры не удобной планировки. Теплоизоляционные материалы того времени не обладали необходимой долговечностью, давно обветшали или полностью разрушились, что ухудшило теплозащиту. Еще одной проблемой является отсутствие системы учета потребления коммунальных ресурсов. Отсутствие приборов учета приводит к сверхнормативному потреблению коммунальных услуг, что ложится бременем на сельский бюджет и не стимулирует граждан к экономии энергетических ресурсов и надлежащему содержанию внутридомовых инженерных систем. Оснащение многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов позволит вести учет потребления и взимания платы с населения за фактическое потребление коммунальных услуг. 
До настоящего времени на жилых домах выполнялся ремонт рулонных кровель из материала (рубероид) с небольшим сроком службы до 8 лет. Текущий ремонт кровель производится небольшими участками и зачастую не приводит к должному результату, т.е. приходится повторно производить ремонт на том же участке, что экономически нецелесообразно. Благодаря новым технологиям разработаны современные, более долговечные материалы (техноэласт, унифлекс, линокром и другие), срок службы которых значительно превышает срок службы рубероидных кровель и составляет 20-25 лет. Данные материалы являются наплавляемыми, обладающие гибкостью, абсолютной водонепроницаемостью и их применение возможно даже при низких температурах. Применение новых материалов позволит сократить в дальнейшем эксплуатационные расходы, а также избежать многих судебных исков, связанных протечками в кровлях. В связи с переходом к производству работ из наплавляемых материалов первоначально потребуются большие затраты. 
Кроме того, в жилых домах необходимо выполнить замену труб систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления. В связи с недостаточным финансированием замена труб систем ХГВС и ЦО производится отдельными участками, что не дает положительного результата. Из-за утечек воды из труб, в техническом подполье жилых домов образуется сырость, которая влечет дальнейшую коррозию трубопроводов. Кроме этого происходит ослабление несущей способности стен фундаментов и приводит к их разрушению. А также появляется сырость и плесень в квартирах жилых домов, которая негативно влияет на несущую способность стен, перекрытий и отрицательно сказывается на здоровье проживающих. Утечки в трубопроводах приводят к расточительному расходу холодной воды. 
Из-за недостаточного ежегодного финансирования работ по капитальному ремонту жилищного фонда, техническое состояние фасадов жилых домов также можно считать неудовлетворительным. Наблюдается отслоение штукатурных и окрасочных слоев, усадочные трещины в штукатурке, выветривание и выпадение раствора из швов кирпичной кладки, ржавые и мокрые пятна и общие загрязнения поверхности фасадов. Все эти дефекты не только создают плохое впечатление, но и приводят к разрушению стен и здания в целом. В большем количестве жилых домов при окраске фасадов применялась известковая окраска, срок службы которой 2-3 года, что не отвечает современным требованиям по срокам эксплуатации ремонта и дизайну.
Краткосрочный план разработан в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ, региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 г. № 95-пП (с последующими изменениями и дополнениями) и направлен на  проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чемодановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2021-2022 гг.

Цели и задачи краткосрочного плана
Основными целями краткосрочного плана являются:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- повышение качества услуг, предоставляемых населению.
Для достижения целей краткосрочного плана предусматривается решение следующих задач:
- организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
- проведение активной информационно-разъяснительной работы с населением;
- разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программы;
- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений  в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;
- использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капительного ремонта общего имущества.

Перечень мероприятий краткосрочного плана
В рамках настоящего краткосрочного плана проводятся следующие виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:
- ремонт крыш;
- ремонт и утепление фасадов;
- внутридомовых инженерных систем  электро-, водоснабжения, водоотведения, подвалов;
- ремонт фундаментов.

Ресурсное обеспечение и обоснование объема финансирования краткосрочного плана
Общий объем финансирования в рамках реализации краткосрочного плана за счет средств фонда капитального ремонта составляет 32 330 982 руб 20 копеек.
Объем средств финансирования проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определен в соответствии с дефектными ведомостями и сметами, утвержденными на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана
Реализация краткосрочного плана должна обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 5-ти  многоквартирных домах общей площадью 16504,95  кв.м. по адресу:                                   с . Чемодановка  по   ул. Фабричная.


                                                Приложение N 1
	ПЕРЕЧЕНЬ

	многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

	в многоквартирных домах, расположенных на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, в 2021-2023 годах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес МКД
	Способ формирования фонда капитального ремонта
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество этажей
	общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД:
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Стоимость капитального ремонта
	Плановая дата завершения работ

	
	
	
	
	
	
	всего:
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	всего:
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет иных источников
	за счет средств собственников помещений в МКД
	

	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7,00
	8,00
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Итого на 2021 г. по Чемодановскому сельсовету Бессоновского района:
	Х
	Х
	Х
	6520,20
	5890,90
	5890,90
	226
	7 865 328,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7865328,90
	X

	1
	с.Чемодановка ул.Фабричная, д.2
	Счет регионального оператора (общий счет)
	1968
	4
	1404,90
	1308,40
	1308,40
	68
	3 600 963,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3600963,80
	2021

	2
	с.Чемодановка ул.Фабричная, д.15
	Счет регионального оператора (общий счет)
	1986
	5
	5115,30
	4582,50
	4582,50
	158
	4 264 365,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4264365,10
	2021

	Итого на 2022 г. по Чемодановскому сельсовету Бессоновского района:
	Х
	Х
	Х
	9984,75
	9002,18
	9002,18
	355
	24 465 653,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24465653,3000
	Х

	1
	с. Чемодановка, ул. Фабричная, д.1
	Счет регионального оператора (общий счет)
	1968
	4
	1390,50
	1294,73
	1294,73
	64
	6 870 205,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6870205,5000
	2022

	2
	с. Чемодановка, ул. Фабричная, д.15
	Счет регионального оператора (общий счет)
	1986
	5
	5115,30
	4582,50
	4582,50
	158
	11 795 976,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11795976,0000
	2022

	3
	с. Чемодановка, ул. Фабричная, д.16
	Счет регионального оператора (общий счет)
	1990
	5
	3478,95
	3124,95
	3124,95
	133
	5 799 471,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5799471,8000
	2022

	Итого на 2023 г. по Чемодановскому сельсовету Бессоновского района:

	Х
	Х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




Приложение N 2
РЕЕСТР
многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Чемодановского сельсовета Пензенской области, в 2021 - 2023 годах,
по видам ремонта

	№ п/п
	Адрес МКД
	Объем финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
	виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
	виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ

	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт 
	ремонт крыши
	ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	ремонт фасада
	ремонт фундамента
	утепление фасадов
	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю
	установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, коллективных (общедомовых) ПУ и УУ 
	другие виды

	
	
	
	ВСЕГО
	электроснабжение
	теплоснабжение
	газоснабжение
	водоснабжение
	водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	ед.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	куб.м.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13,00
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Итого  на 2021 г по Чемодановскому сельсовету Бессоновского района:
	7865328,90
	4264365,10
	1392778,90
	2871586,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	494,60
	1979883,80
	0,00
	0,00
	684,00
	1621080,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	с.Чемодановка ул.Фабричная, д.2
	3600963,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	494,60
	1979883,80
	0,00
	0,00
	684,00
	1621080,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	с.Чемодановка ул.Фабричная, д.15
	4264365,10
	4264365,10
	1392778,90
	2871586,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  на 2022 г по Чемодановскому сельсовету Бессоновского района:
	24465653,30
	5907947,30
	1217090,80
	3176848,70
	237400,00
	761972,40
	514635,40
	0,00
	0,00
	2243,00
	9380226,00
	0,00
	0,00
	3848,00
	9177480,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	с. Чемодановка, ул. Фабричная, д.1
	6870205,50
	2701315,50
	591666,80
	1438379,90
	118700,00
	346726,40
	205842,40
	0
	0,00
	495,00
	2070090,00
	0,00
	0,00
	880,00
	2098800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	с. Чемодановка, ул. Фабричная, д.15
	11795976,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	1128,00
	4717296,00
	0,00
	0,00
	2968,00
	7078680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	с. Чемодановка, ул. Фабричная, д.16
	5799471,80
	3206631,80
	625424,00
	1738468,80
	118700,00
	415246,00
	308793,00
	0
	0,00
	620,00
	2592840,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  на 2023 г по Чемодановскому сельсовету Бессоновского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0






Приложение 3

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Чемодановского сельсовета
Пензенской области, в 2021 - 2023 годах

	№ п/п
	Наименование МО
	Общая
площадь
МКД, всего
	Количество
жителей, зарегистрирован-ных
в МКД
на дату
утверждения
программы
	Количество МКД
	Стоимость капитального ремонта

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего
	В том числе со счета регионального оператора (общий счет)

	
	
	кв.м.
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ИТОГО за 2021 -2023 годы
	16504,95
	953
	0
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	0
	32330982,2
	32330982,2
	32330982,2

	1
	2021 год
	6520,95
	573
	0
	0
	0
	2
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	7865328,90
	7865328,90
	7865328,90

	2
	2022 год
	9962,3
	380
	0
	0
	0
	3
	3
	0,00
	0,00
	0,00
	24465653,30
	24465653,30
	24465653,30

	3

	2023 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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