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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	24.03.2020 г.
№

35
с. Чемодановка


	


«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области» за 2019 г.»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Пензенской области от 16 сентября 2016 г. № 476-пП «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на проведение ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, а также работ по благоустройству территорий муниципальных образований Пензенской области, включая внутридворовые территории», Уставом Чемодановского сельсовета, в целях повышения уровня благоустройства муниципального образования и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности населения, администрация  Чемодановского сельсовета постановляет
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование комфортной  городской среды на территории муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и на официальном сайте Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   главу администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Глава Администрации 

Чемодановского  сельсовета                                                                          Ж.А. Николаенкова
Приложение

к  постановлению от 24.03.2020  № 35
Отчет о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области» 
за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области является ответственным исполнителем муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области» (далее – муниципальная программа).
Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Чемодановского сельсовета от 15.12.2017 г. № 245. 

Распоряжением Администрации Чемодановского сельсовета от 28.02.2018 г. № 11/1 утверждена концепция по реализации муниципальной программы на 2018  - 2022 гг.
Утверждены решением Собрания депутатов Чемодановского совета от 10.10.2017 г.  № 373/1-90/6 «Правила благоустройства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»;

Раздел 2. Результаты реализации основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий
Достижению результатов по итогам 2019 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 1 основного мероприятия подпрограмм муниципальной программы и 1 контрольное событие, результат исполнения которого подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

 муниципальной программы

В 2019 году из 1 основного мероприятия, предусмотренного муниципальной программой,  было одно запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 28.12.2018 № 497-128/6 «О бюджете Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2019 году составил 15 870,214 тыс. рублей. Фактически исполнено 15 870,214 тыс. рублей или 100%.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют
На реализацию основного мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий» подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Чемодановского сельсовета Бессоновского района» на 2019 год предусмотрено 15 870,214 тыс. рублей. Фактически исполнено 15870,214 тыс. рублей или 100%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2019 году было запланировано достижение двух показателей, характеризующих соблюдение бюджетного законодательства. Показатели (1, 1.1.)  достигнуты  запланированные результаты. 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Информация о результатах оценки 

эффективности муниципальной программы  
I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (Со= 2/2=1), что характеризует высоки уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году составляет 1,0 (СРом = 1/1 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ковалевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 1/1=1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,1 (ССуз = 10,0/10,0 = 1).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1/1=1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2019 года признан удовлетворительным. 

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Чемодановского сельсовета.
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Чемодановского сельсовета «Формирование комфорной городской среды на территории муниципального образования Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы 
 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области» за 2019 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок

окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	Заместитель главы Администрации Чемодановского сельсовета по вопросам ЖКХ 
Кузнецов Н.В.
	-
	-
	-
	повышение качества и комфортности городской среды на территории поселения
	приняты правила  благоустройства территории Чемодановского сельсовета поселения, отвечающие современным требованиям
	-

	2.
	1.2 Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»
	Заместитель главы Администрации Чемодановского сельсовета по вопросам ЖКХ 

Кузнецов Н.В
	31.12.

2019
	01.01.

2019
	31.12.

2019
	1. Благоустройство спортивной площадки села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области 1 этап

2. Наружное освещение спортивной площадки села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области
	Заключены муниципальные контракты на общую сумму 15 870,214 тыс.руб.
	-


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области» за 2019 год

	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной

бюджетной

росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области»     
	всего                 
	15 870,214
	15 870,214
	15 870,214

	
	федеральный бюджет
	15000,00
	15000,00
	15000,00

	
	областной бюджет  
	151,515
	151,515
	151,515

	
	бюджет поселения
	718,699
	718,699
	718,699

	
	внебюджетные источники
	-
	х
	-

	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	всего                 
	15 870,214
	15 870,214
	15 870,214

	
	федеральный бюджет
	15000,00
	15000,00
	15000,00

	
	областной бюджет  
	151,515
	151,515
	151,515

	
	бюджет поселения
	718,699
	718,699
	718,699

	
	внебюджетные источники
	-
	х
	-

	Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий»
	всего                 
	15 870,214
	15 870,214
	15 870,214

	
	федеральный бюджет
	15000,00
	15000,00
	15000,00

	
	областной бюджет  
	151,515
	151,515
	151,515

	
	бюджет поселения
	718,699
	718,699
	718,699

	
	внебюджетные источники
	-
	х
	-


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Показатель     
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа  Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения»                                      

	1.
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий
	процент
	50
	67
	67
	-


7

