[image: image1.png]


    
	АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА

	ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	от

28 сентября 2015 г.
№

338
с. Грабово



	Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Комплексная программа модернизации и

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"

на 2016 - 2020 годы"




В целях реализации постановления Правительства Пензенской области  от 01.11.2013г. №811-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на  2014 - 2020 годы", в соответствии с постановлением администрации Грабовского сельсовета №79 от 29.04.2010г. «Об  утверждении  Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Грабовского сельсовета», ст.23 Устава Грабовского сельсовета, администрация Грабовского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Грабовского сельсовета на 2016 - 2020 годы".

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации Грабовского сельсовета от  18.08.2011г. №32 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Грабовского сельсовета на 2012 - 2015 годы"

3.Ведущему эксперту-главному бухгалтеру администрации Грабовского сельсовета Романовой Н.Е., при подготовке проекта решения  «О бюджете Грабовского сельсовета на 2016 и период до 2018 года» предусмотреть  финансовые средства на финансирование указанной программы.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия 
5. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Сельские ведомости» и на официальном сайте администрации Грабовского сельсовета в сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Грибову О.Н.

И.о.главы администрации сельсовета 
О.М.Рассыпнова
Утверждена

постановлением администрации

Грабовского сельсовета от 28.09.2015г. № 338
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексная программа модернизации и

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"

на 2016 - 2020 годы"

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

	Наименование Программы
	долгосрочная целевая программа "Комплексная программа

 модернизации и реформирования жилищно-коммунального

 хозяйства Грабовского сельсовета на 2016 - 2020 годы"

 (далее - Программа)

	Дата принятия решения разработке Программы о
	постановление администрации Грабовского сельсовета 

 Бессоновского района Пензенской области от 28.09.2015. года  №338 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Комплексная программа модернизации и

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"

на 2016 - 2020 годы"

	Муниципальный заказчик- координатор Программы
	Администрация Грабовского сельсовета

	Основной разработчик Программы
	Администрация Грабовского сельсовета

	Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели
	- улучшение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения

- строительство новых сетей и сооружений водоснабжения;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения;

- строительство новых сетей и сооружений водоотведения;

- повышение эффективности устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоотведения;

- снижение уровня убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- повышения эффективности, устойчивости и надежности

 работы очистных сооружений;

 - строительства и реконструкции систем водоснабжения;



	Сроки и этапы реализации

Программы (подпрограмм) 
	- 2016 - 2020 годы (без разбивки на этапы)

	Целевые показатели подпрограммы
	- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Грабовского сельсовета
- уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- процент прироста износа коммунальной инфраструктуры;

- доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

	Объемы и источники финансирования
	- общий объем финансирования Программы в 2016 - 2020
 годах  составляет 1200,00 тыс.рублей, в том числе 

 - за счет средств из бюджета Грабовского 

 сельсовета составляет -     840,00    тыс. руб.,

 в том числе по годам:

 в 2016 году –   840,00   тыс. руб.,

 в 2017 году -   0,00    тыс. руб.,

 в 2018 году –   0,00  тыс. руб.,

 в 2019 году -   0,00   тыс. руб.;

в 2020 году -   0,00   тыс. руб.;
 - объем средств на условиях софинансирования из бюджета Пензенской области в 2016 – 2020 годах

в объеме не менее –   360,00   тыс. руб.,

 в том числе по годам:

в 2016 году –   360,00   тыс. руб.,

 в 2017 году –   0  тыс. руб.,

 в 2018 году –   0   тыс. руб.,

 в 2019 году –  0   тыс. руб.

в 2020 году –  0   тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	 - повышение эффективности, устойчивости и надежности

 функционирования жилищно-коммунальных систем

 жизнеобеспечения населения;

 - улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

 - снижение нерациональных эксплуатационных затрат;

 - комфортность и безопасность проживания населения;

 - создание условий для приведения существующего

 жилищного фонда к нормам, обеспечивающим комфортные

 условия проживания;

 - уменьшение негативного воздействия отходов на

 окружающую среду на 12,5%

	Система организации контроля за исполнением 

Программы 


	контроль за исполнением Программы осуществляет

администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области


. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Правительства Пензенской области  от 01.11.2013г. №811-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на  2014 - 2020 годы".

Учитывая единые общие цели и для оптимизации количества долгосрочных целевых программ, реализуемых на территории Грабовского сельсовета Бессоновского района, целесообразно принять комплексную программу, направленную на повышение уровня комфортного проживания жителей района.

Программа устанавливает цели и задачи в связи с приоритетами социально-экономического развития Грабовского сельсовета Бессоновского района.
Основные цели Программы - модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан и развитие населенных пунктов Грабовского сельсовета Бессоновского района. Достижение заданных целей возможно в результате решения целого комплекса задач, определенных данной Программой.

В течение длительного периода времени инженерные системы водоснабжения и водоотведения развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений достигло износа 80% и более. Показатели систем водоснабжения и водоотведения, существующих в Грабовском сельсовете Бессоновском районе, позволяют сделать следующие выводы:

1. Количество и установленная мощность сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения недостаточны для обеспечения существующих и перспективных потребностей, основные фонды систем изношены и устарели.

Цели и задачи в сфере водоснабжения:

- реконструкция в том числе замена, имеющихся сетей водоснабжения;
 - строительство новых систем;

 - реконструкция водонапорных башен,

 - установка приборов учета воды и частотных преобразователей.

II. Система программных мероприятий и оценка

эффективности мероприятий подпрограмм

Система программных мероприятий и оценка эффективности мероприятий приведена в приложении № 1 к Программе.

III. Организация управления Программой и

контроль за ходом ее реализации

Организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации определяет муниципальный заказчик-координатор – администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района.

В реализации Программы участвует администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района.

Средства на реализацию программных мероприятий бюджету Грабовского сельсовета предоставляются в виде субсидий из средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий раздела подпрограммы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на  2014 - 2020 годы" - "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области" Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на мероприятия подпрограммы в законе Пензенской области о бюджете Пензенской области на финансовый год и плановый период.

IV. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Водоснабжение администрации Грабовского сельсовета Бессоновского района базировано на подземных водах.

По состоянию на 01.10.2015г. основные объекты водоснабжения жилищно-коммунального комплекса Грабовского сельсовета имеют следующие характеристики:

- протяженность основных водопроводных сетей составляет 65,13 км, износ от 30% до 50%;
- количество артезианских скважин (включая функционирующие более 25 лет) - 11 шт., из которых у 5 скважин истек срок эксплуатации;

- количество водонапорных башен - 9 шт.; из которых у 7 водонапорных башен истек срок эксплуатации;

В течение длительного времени инженерные системы, водоснабжения развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений систем достигло износа 80% и более.

Показатели системы водоснабжения и водоотведения, существующей в Грабовском сельсовете, позволяют сделать следующие выводы:

1. Количество и установленная мощность сетей и сооружений водоснабжения недостаточны для расходов существующих и перспективных, основные фонды систем изношены и устарели.

2. Основная причина неудовлетворительной работы системы водоснабжения Грабовского сельсовета - изношенность основных фондов, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства.

Коммуникации и сооружения, транспортирующие подземную воду, требуется реконструировать, перекладывать, строить новые из современных надежных материалов.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Субсидии из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на реализацию подпрограммы «Чистая вода»  предоставляются в размере 30% от общей стоимости работ при условии наличия муниципальных программ на реконструкцию и строительство систем водоснабжения и включения объемов финансирования в бюджет муниципального образования в размере не менее 70% от общей стоимости работ.

В ходе реализации программных мероприятий объем и источники их финансирования подлежат корректировке на основе анализа объёма работ с учетом фактически выделенных средств из муниципальных бюджетов.

1. Мероприятия Оценка эффективности социально-экономических последствий

от реализации подпрограммы "Чистая вода" долгосрочной целевой программы

"Комплексная программа модернизации и реформирования

жилищно-коммунального хозяйства Грабовского сельсовета
на 2016 - 2020 годы"

	N п/п
	Наименование  
мероприятия   
	Исполнители 
	Срок 
испол-
нения 
(год) 
	Объем финансирования, тыс. рублей 
	Показатели   
результата   
мероприятия  

	
	
	
	
	Всего 
	Бюджет  
Пензенской
области  
	Бюджет 
администрации Грабовского с/с 
	Внебюд- 
жетные  
средства
	

	1 
	2        
	3      
	4   
	5   
	6     
	7   
	8    
	9       

	Задача 1. Повышение уровня и качества водоснабжения,                    
повышение надежности систем водоснабжения

	1.1
	Капитальный ремонт водопроводных  сетей  в количестве 250 метров и 1-й водонапорной башни 

с.Грабово, ул.2-я Совхозная
	Администрация 

Грабовского

сельсовета

Бессоновского района      


	Итого 
	1200,00
	360,00
	840,00
	0
	

	
	
	
	2016  
	1200,00
	360,00
	840,00
	0
	Снижение износа
водонапорной башни и водопроводных  
сетей до 60 %   

	
	 
	
	2017 
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018  
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019 
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	


Экономическая эффективность подпрограммы "Чистая вода" определяется поступлением налоговых платежей в бюджеты разных уровней, постепенным снижением доли бюджетных средств на финансирование оплаты коммунальных услуг бюджетными учреждениями, снижением энергозатрат в результате уменьшения потерь воды при ее транспортировке, снижения затрат на ремонт и эксплуатацию сетей и сооружений водоснабжения. В результате строительства новых водопроводных сетей и реконструкции ветхих сетей, а также за счет контроля за внедрением приборов учета воды и мероприятий по рациональному ее использованию будут существенно снижены потери воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Экологическая эффективность подпрограммы "Чистая вода" выражается в том, что в результате выполнения всех программных мероприятий население Грабовского сельсовета будет обеспечиваться для хозяйственно-питьевых целей качественной питьевой водой. В результате улучшится здоровье населения, уменьшится количество заболеваний, связанных с использованием некачественной питьевой воды. В результате ремонта аварийных скважин и ликвидации заброшенных скважин будет существенно уменьшена угроза загрязнения водоносных горизонтов вредными веществами, поступающими с поверхности.

Социальная эффективность подпрограммы "Чистая вода" характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации на селе.

Основными качественными показателями оценки эффективности подпрограммы "Чистая вода" являются:

- снижение износа водопроводных и канализационных сетей;

- экономия энергетических ресурсов;

- снижение утечек и неучтенного расхода воды.






П

