

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Грабово

31 октября  2019г                                                                                    №  201
 
[bookmark: _GoBack]О внесении изменений в постановление администрации 
Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
 № 338  от 28.09.2015г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016 - 2020 годы"

В целях реализации постановления Правительства Пензенской области №811-пП от 01.11.2013г. «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на  2014 - 2020 годы", в соответствии с постановлением администрации Грабовского сельсовета № 436 от 21.12.2016г. «Об  утверждении  Порядка разработки и реализации муниципальных программ Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», ст.23 Устава Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области №338 от 28.09.2015г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016 - 2020 годы":
1.1. Продлить срок действия муниципальной программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016 - 2020 годы" до 2024 года.

1.2. Паспорт долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016 - 2024 годы"»  изложить согласно приложению 1  к настоящему постановлению.
1.3. Паспорт подпрограммы     «Стимулирование развития жилищного строительства  Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»  изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  
1.4. Приложение 2 долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016 - 2024 годы" изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 3 долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016 - 2024 годы" изложить согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном бюллетене Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на сайте администрации Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования



Глава администрации	А.Н. Барашенков                                                                                                                                                                                                                         

Приложение 1

к постановлению № ______ от ___________________2019г

Паспорт долгосрочной целевой программы
"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016 - 2024 годы"
	Наименование Программы
	Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Соисполнители Программы
	МУП «Грабовское ЖКХ» (по согласованию)

	Подпрограммы
	1.«Благоустройство населенных пунктов Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
2. «Чистая вода»
3. «Стимулирование развития жилищного строительства  Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 2021-2024 годы»

	Цели Программы 
	1. Повышение уровня благоустройства в населенных пунктах Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
2. Обеспечение санитарного благополучия населения Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
3. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования сетей и сооружений системы водоснабжения Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
4. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования сетей и сооружений системы водоотведения Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
5. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы наружного освещения улиц Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
6. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья с формированием условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий,
7. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования
8. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Задачи Программы
	1. Активизация работ по благоустройству территории и  снижению количества несанкционированных свалок.
2. Развитие методов  транспортировки  населением и прочими потребителями отходов на место временного размещения ТБО.
3.Развитие и поддержка инициатив жителей Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области по благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий.
4. Строительство новых и реконструкция существующих сетей и сооружений системы водоснабжения.
5. Строительство новых и реконструкция существующих сетей и сооружений системы водоотведения.
6. Строительство и реконструкция систем  наружного освещения улиц.
7. Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий.
8. Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования, разработка и применение новых видов использования финансовых средств, направляемых на развитие ипотеки.
9. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
10. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.


	Целевые показатели Программы
	1. Отношение количества домовладений заключивших договоры на сбор и вывоз ТБО к общему количеству  домовладений на территории Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
2. Фактическая  протяженность сетей водопровода в общей необходимой протяженности водопроводов на территории Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
3. Отношение протяженности новых сетей водопровода к общей протяженности водопроводов на территории Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
4. Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением  в общей численности населения  Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
5. Количество установленных осветительных приборов для освещения улиц на территории Грабовского сельсовета.
6. Доля  энергосберегающих светильников   в  системе наружного  освещения  в  общем  количестве светильников.
7. Годовой объем жилья введенного в эксплуатацию на
территории Грабовского сельсовета Бессоновского района.
8. Отношение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов по отношению к предыдущему году.
9. Количество введенных в эксплуатацию индивидуальных  жилых домов на территории Грабовского сельсовета Бессоновского района

	
Сроки и этапы реализации
Программы 
 
	
- 2016 - 2024 годы (без разбивки на этапы)

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	136 148,044










	тыс.рублей, 
	в том числе:

	
	
	
	2016 год
	2 626,501
	тыс.рублей

	
	
	
	2017год –
	6 465,463
	тыс.рублей

	
	
	
	2018год – 
	3 690,827
	тыс.рублей

	
	
	
	2019год – 
	3 969,883
	тыс.рублей

	
	
	
	2020год –
	2 979,186
	тыс.рублей

	
	
	
	2021год-
	29 104,046
	тыс.рублей

	
	
	
	2022 год
	29 104,046
	тыс.рублей

	
	
	
	2023 год
	29 104,046
	тыс.рублей

	
	
	
	2024 год
	29 104,046
	тыс.рублей





Приложение 2
к постановлению № ______ от ___________________2019г

Паспорт подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства  Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»

	Наименование  подпрограммы  
	Стимулирование развития жилищного строительства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Ответственный разработчик подпрограммы
	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области,  Пензенская область Бессоновский район, с. Грабово, ул. Центральная, д.181

	Соисполнитель подпрограммы
	Администрация Бессоновского района Пензенской области,  
Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д.2

	Цели подпрограммы 
	-Обеспечение ежегодного роста объемов ввода
жилья с формированием условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий,
-Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования
-Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

	Задачи подпрограммы
	-Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий.
-Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования, разработка и применение новых видов использования финансовых средств, направляемых на развитие ипотеки.
-Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
-Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.


	Целевые показатели  подпрограммы
	-Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на
территории Грабовского сельсовета Бессоновского района.
-Увеличение количества выдаваемых
ипотечных жилищных кредитов по отношению к
предыдущему году.
-Обеспечение коммунальной инфроструктурой муниципального образования.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2021-2024 годы

	Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы
	        Общий объем финансирования на разработку проектно-сметной документации  и получение заключения государственной экспертизы на объекты инженерной инфраструктуры составляет - 16187 тыс. руб., из них:
Бюджет Бессоновского района: 8093,5 тыс. руб. в том числе:
Водоснабжение –654,25 тыс. руб. 
протяженность – 2254 м/п
Водоотведение (отчистные сооружения) – 3970,05 тыс. руб.
Дороги – 3469,2 тыс. руб.
 протяженность – 2700 м/п
Бюджета Грабовского сельсовета: 8093,5 тыс. руб. в том числе:
Водоснабжение – 654,25 тыс. руб. 
протяженность – 2254 м/п
Водоотведение (отчистные сооружения)–3970.05 тыс. руб.
Дороги – 3469,2 тыс. руб.
протяженность – 2700 м/п
      Общий объем финансирования строительно-монтажных работ составит - 87650 тыс. руб., из них:
Бюджет Пензенской области- 83267,5 тыс. руб.
Бюджет Бессоновского района - 4382,5 тыс. руб. в том числе:
Водоснабжение – 11250 тыс. руб. 
протяженность – 2254 м/п
Водоотведение (отчистные сооружения) – 35000 тыс. руб.
Дороги – 41400 тыс. руб. 
протяженность – 2700 м/п


	Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы
	Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.
Увеличение объема ввода жилья.




Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма
Реализация конституционного права граждан на жилище - это одна из фундаментальных задач любого правового государства. Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации.
Жилищное строительство является генератором как налоговых, так и неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования, величина которых в полной мере способна покрыть необходимые затраты отрасли на подготовку территорий для комплексной жилой застройки (по предварительной оценке, 1 рубль государственных инвестиций в строительство социальной и инженерной инфраструктуры в жилищном строительстве влечет за собой 2-3 рубля вложений инвесторов и населения, что дает практически 100%-ный возврат вложенных государственных средств обратно в доходы бюджета в качестве налоговых поступлений). Строительство в целом является индикатором роста экономики государства, залогом его эффективности как в экономическом, так и в социальном плане.
В целях обеспечения жилищного строительства на территории района  в документах территориального планирования  предусмотрены земельные участки для массовой жилой  застройки. 
Выход на освоение площадок, предоставленных под жилищное строительство, порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы - необходимо с чистого листа решать вопросы подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог. Если же решение вопросов по обустройству участка застройки инженерной и социальной инфраструктурой перекладывать на самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимость строящегося жилья, и, следовательно, серьезно снижается его доступность для населения.
Индивидуальное жилищное строительство на территории Бессоновского  района планируется развивать на основе освоения земельных участков и выполнения мероприятий по обеспечению земельных участков строительство инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой 

Цели и задачи подпрограммы
         Цели:  Обеспечение ежегодного роста объемов ввода индивидуального жилья (приложение №1), развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, обеспечение территории социальной и инженерной инфраструктурой. Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.  Развитие производства местных строительных материалов на территории района. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования. 
          Задачи: Строительство инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой индивидуальной жилищной застройки и комплексного освоения территорий. Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий.

 Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2021 – 2024 годы 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
Источником финансирования данной подпрограммы является: бюджет Пензенской области, бюджет Бессоновского района Пензенской области,  бюджет Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. Общая сумма составляет 103837 тыс. руб., из них: бюджет Пензенской области – 83267,5 тыс. руб.; бюджет Бессоновского района Пензенской области – 12476 тыс. руб.; бюджет Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области - 8093,5 тыс. руб.


    Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и меры управления рисками.
При реализации Подпрограммы предусматриваются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Анализ рисков реализации Подпрограммы и меры управления рисками
	Наименование риска реализации
	Вероятность наступления риска
	Меры управления рисками

	1
	2
	3

	Инфляционные процессы
	100%
	Учитывать коэффициент инфляции при подтверждении сумм на подпрограммные мероприятия

	Изменение стоимости подпрограммных мероприятий
	80%
	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению работ на текущий год

	Нарушение сроков окончания
работ по контрактам с генеральными подрядчиками и генеральными проектировщиками
	70%
	Своевременное исполнение заказчиком своих обязательств по контрактам. Технический надзор за исполнением контрактов со стороны заказчика. Понуждение исполнителя к исполнению обязательств в натуре. Высокий размер штрафов, предусмотренный за нарушение обязательств по контрактам.

	Нарушение сроков принятия нормативно-правовых актов, связанных с реализацией Программы
	70%
	Контроль за соблюдением сроков выполнения проектных работ по контрактам с генеральными проектировщиками

	Несчастные случаи при выполнении подпрограммных мероприятий
	1%
	При выполнении подпрограммных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности

	Форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)
	1%
	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств

	Непредвиденный выход из строя оборудования
	1%
	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий



 Оценка планируемой эффективности  реализации подпрограммы
1. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы определяется по каждому году ее реализации.
2. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы.
2.1. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы () определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы (результативности) и полноты использования запланированных средств:
;
 - степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы (результативность);
 - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной подпрограммы средств.
3. Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы и полноты использования средств.
3.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:
;
 - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы,
 - количество показателей муниципальной подпрограммы.
3.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы () производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:
;
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной подпрограммы () предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы () производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:
;
где
 - фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы в отчетном году,
 - плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы в отчетном году.
3.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением кассовых расходов по муниципальной подпрограмме в отчетном году с плановыми:
;
 - кассовые расходы по муниципальной подпрограмме в отчетном году (рублей)
 - плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году (рублей).

4. Расчет эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы.
4.1. Эффективность реализации подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы.
5. Порядок проведения  оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.
5.1. Для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
- если  = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;
- если  больше 1, то достигнута высокая эффективность;
- если  меньше 1, эффективность реализации муниципальной подпрограммы низкая.

Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм  определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:
,
где
 - планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;
 - весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.
Весовой коэффициент  определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы.
 - количество подпрограмм в муниципальной программе.

Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы  определяется следующим образом:
;
где
 - планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,
 - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы  исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующем плановому.
;
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы  исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя
;
где
 - планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,
 - значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие:
; при этом .
Допускается отклонение  от  не более, чем на 10 процентов.
Оценка и расчет планируемой эффективности муниципальной программы приведены в приложениях.
Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы 

	N п\п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2020 г
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	2024 г

	1
	Годовой объем ввода инд. жилья  по территориям, участвующим в реализации подпрограммы
	тыс. кв.м. 
	0
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	2
	Количество введенных в эксплуатацию инд. жилых домов по территориям, участвующим в реализации подпрограммы
	шт.
	0
	15
	15
	15
	15
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Приложение №2
к долгосрочной целевой программе «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
 на 2016 - 2024 годы»


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства 
Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  на 2016 - 2024 годы»

	Ответственный
 исполнитель программы
	Администрация  Грабовского сельсовета 
Бессоновского района Пензенской области

	№ 
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020год
	2021год
	2022год
	2023год
	2024год

	1
	программа
	Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  на 2016 - 2024 годы»
	Всего:
	2626,501
	6465,463
	3 690,827
	3 969,883
	2 979,186
	29 104,046
	29 104,046
	29 104,046
	29 104,046

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	295,709
	705,027
	1 256,431
	823,800
	0
	20816,875
	20816,875
	20816,875
	20816,875

	
	
	
	Бюджет Грабовского сельсовета 
	2330,792
	5760,436
	2 434,396
	3 146,083
	2 979,186
	5168,171
	5168,171
	5168,171
	5168,171

	
	
	
	Бюджет Бессоновского района 
	 
	 
	 
	 
	 
	3119,000 
	3119,000
	3119,000 
	3119,000 

	1.1
	Подпрограмма
	«Благоустройство населенных пунктов Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	Всего:
	1640,893
	1890,787
	1 763,160
	2 146,083
	2 479,186
	2 644,796
	2 644,796
	2 644,796
	2 644,796

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	 
	15,000
	46,400
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет Грабовского сельсовета 
	1640,893
	1875,787
	1 716,760
	2 146,083
	2 479,186
	2 644,796
	2 644,796
	2 644,796
	2 644,796

	
	
	
	Бюджет Бессоновского района 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1.2
	Подпрограмма
	«Чистая вода»  
	Всего:
	985,608
	4574,676
	1927,667
	1 823,800
	500
	500
	500
	500
	500

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	295,709
	690,027
	1 210,031
	823,800 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет Грабовского сельсовета 
	689,899
	3884,649
	717,636
	1 000,000
	500
	500
	500
	500
	500

	
	
	
	Бюджет Бессоновского района 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1.3
	Подпрограмма
	«Стимулирование развития жилищного строительства  Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»  
	Всего:
	
	
	
	
	
	25959,250
	25959,250
	25959,250
	25959,250

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	
	20816,875
	20816,875
	20816,875
	20816,875

	
	
	
	Бюджет Грабовского сельсовета 
	
	
	
	
	
	2023,375
	2023,375
	2023,375
	2023,375

	
	
	
	Бюджет Бессоновского района 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3119,000
	 3119,000
	 3119,000
	 3119,000
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Приложение №3
к долгосрочной целевой программе «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
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МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы 
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства 
Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  на 2016 - 2024 годы»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам

	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Бюджет Пензенской области
	Бюджет Бессоновского района 
	Бюджет Грабовского сельсовета
	

	1. Подпрограмма « Благоустройство населенных пунктов Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» 

	1
	«Благоустройство населенных пунктов Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
	2016
	1 640,893
	 
	 
	 
	1 640,893
	

	
	
	
	2017
	1 840,787
	 
	 
	 
	1 840,787
	

	
	
	
	2018
	1 670,360
	 
	 
	 
	1 670,360
	

	
	
	
	2019
	2 146,083
	 
	 
	 
	2 146,083
	

	
	
	
	2020
	2 479,186
	 
	 
	 
	2 479,186
	

	
	
	
	2021
	2 644,796
	 
	 
	 
	2 644,796
	

	
	
	
	2022
	2 644,796
	
	
	
	2 644,796
	

	
	
	
	2023
	2 644,796
	
	
	
	2 644,796
	

	
	
	
	2024
	2 644,796
	
	
	
	2 644,796
	

	2
	Совершенствование системы наружного освещения
	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
	2016
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2017
	50,000
	 
	15,000
	 
	35,000
	

	
	
	
	2018
	92,800
	 
	46,400
	 
	46,400
	

	Объем финансирования Подпрограммы 1:
	20499,293
	0,000
	61,400
	0,000
	20437,893
	 

	2. Подпрограмма «Чистая вода»

	1
	Капитальный ремонт водопроводных  сетей  в количестве 250 метров и  водонапорной башни  с.Грабово, ул.2-я Совхозная
	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
	2016
	985,608
	 
	295,709
	 
	689,899
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ремонт  водопроводных сетей в с. Грабово по ул. Советская, ул. Колхозная  Бессоновского района Пензенской области
	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2017
	301,875
	 
	90,563
	 
	211,312
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ремонт водонапорной башни и  водопроводных сетей 950 м. в  п. Ера по ул. Подлесная Грабовского сельсовета;
	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2017
	1998,214
	 
	599,464
	 
	1398,750
	 

	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Аварийно-восстановительные работы на водозаборе: артезианская скважина в п. Ера Грабовского сельсовета
	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2017
	2140,995
	 
	 
	 
	2140,995
	 

	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Капитальный ремонт водонапорной башни ВБР 25-15 и водопровода идущего к водонапорной башне ВБР 25-15 по адресу с.Грабово, ул. Грибова
	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	913,961
	
	639,773
	
	274,188
	

	6
	Капитальный ремонт водонапорной башни ВБР 25-12 и водопровода идущего к водонапорной башне ВБР 25-12по адресу с.Чертково

	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	814,655
	
	570,258
	
	244,397
	

	7
	Капитальный ремонт участков водопровода в с. Грабово, Бессоновского района, Пензенской области: от дома № 29 до дома №31 по ул. Лесная; от дома № 29 до дома №16, от дома №16 до дома №32 , от дома №21 до дома №24 по ул. Школьная; от дома №13-до дома №19 по ул. 40 лет Победы.
	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	1176,900
	
	823,800
	
	353,100
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	

	8
	Прочие работы по осуществлению ремонта существующих сетей и сооружений системы водоснабжения
	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2017
	133,592
	 
	 
	 
	133,592
	 

	
	
	
	2018
	199,051
	 
	
	 
	199,051
	 

	
	
	
	2019
	646,900
	 
	 
	 
	646,900
	 

	
	
	
	2020
	500,000
	
	
	
	500,000
	

	
	
	
	2021
	500,000
	
	
	
	500,000
	

	
	
	
	2022
	500,000
	
	
	
	500,000
	

	
	
	
	2023
	500,000
	
	
	
	500,000
	

	
	
	
	2024
	500,000
	 
	 
	 
	500,000
	 

	Объем финансирования Подпрограммы 2:
	11 811,751
	 
	3 019,567
	 
	8 792,184
	

	3. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства  Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области »  

	1
	Разработка проектно-сметной документации и получение заключения государственной экспертизы, также строительство автодорог 
	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
	2021
	12084,6
	
	9832,5
	1384,8
	867,3
	

	
	
	
	2022
	12084,6
	
	9832,5
	1384,8
	867,3
	

	
	
	
	2023
	12084,6
	
	9832,5
	1384,8
	867,3
	

	
	
	
	2024
	12084,6
	
	9832,5
	1384,8
	867,3
	

	2
	Разработка проектно-сметной документа-ции и получение заключения государственной экспертизы, также строительство водопровода 

	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
	2021
	3139,625
	
	2671,875
	304,1875
	163,5625
	

	
	
	
	2022
	3139,625
	
	2671,875
	304,1875
	163,5625
	

	
	
	
	2023
	3139,625
	
	2671,875
	304,1875
	163,5625
	

	
	
	
	2024
	3139,625
	
	2671,875
	304,1875
	163,5625
	

	3
	Разработка проектно-сметной документа-ции и получение заключения государственной экспертизы, также
строительство водоотведения
(отчистные сооружения) 
	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
	2021
	10622,525
	
	8312,5
	1430,0125
	992,5125
	

	
	
	
	2022
	10622,525
	
	8312,5
	1430,0125
	992,5125
	

	
	
	
	2023
	10622,525
	
	8312,5
	1430,0125
	992,5125
	

	
	
	
	2024
	10622,525
	
	8312,5
	1430,0125
	992,5125
	

	Объем финансирования Подпрограммы 3:
	103837,000
	 
	83267,500 
	12476,000
	8093,500
	

	Объем  финансирования - всего:
	136148,044
	
	86348,467
	12476,000 
	37323,577
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