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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРОКАЗНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

15 сентября 2023 года
№

74
с. Пыркино


	О внесении изменений в Постановление Администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 84/7 от 19.12.2013 года «Об утверждении муниципальной программы Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2016 годы»


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 24.12.2015 года № 110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации  муниципальных программ Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от  01.11.2019 № 71/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» (с изменениями и дополнениями), Уставом Проказнинского сельсовета, администрация Проказнинского сельсовета постановляет:

1. Внести в постановление администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 19.12.2013 № 84/7 «Об утверждении муниципальной программы Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2016 годы», следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы»;

1.2 Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции  «1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы»

1.3 Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
           2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области о бюджете Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на текущий финансовый год и плановый период.

            3. Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном бюллетене Проказнинского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района в разделе «Проказнинский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Глава местной администрации 





Н.Н. Тамошкин







Приложение 1

К постановлению администрации 

Проказнинского сельсовета 

Бессоновского района 

Пензенской области 

от 15.09.2023 г. № 74
«Утверждена

постановлением администрации

Проказнинского сельсовета 

от   19 декабря 2013 г.  № 84/7  

Муниципальная программа 

«Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы»

Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2025 годы»

	Наименование муниципальной программы
	«Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2025 годы»



	Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

 
	Администрация Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют

	Подпрограммы
	1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета поселения»

2. «Капитальный и текущий ремонт объектов собственности Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»  

3. «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»



	Цели Программы
	1.Развитие территориальной сети автомобильных дорог Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

2.Повышение качества дорожного покрытия дорог общего пользования Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

3.Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

4.Организация транспортного обслуживания населения на территории Проказнинского сельсовета;

5.Повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения.



	Задачи Программы

	1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

2.Содержание и сохранность автомобильных дорог на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

3. Приведение автомобильных дорог Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия общего пользования.
4.Организация мероприятий в области дорожной деятельности в сфере организации дорожного движения

5.Создание условий для повышения качества осуществления мероприятий по организации транспортного обслуживания населения;

1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, км;
 2.Протяженность автомобильных дорог местного значения; 

3.Устойчивость и эффективность функционирования транспорта, %

	Целевые показатели муниципальной программы


	1. Подготовка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

2.  Количество и качество отремонтированных объектов.
3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;



	Этапы и сроки реализации муниципальной Программы

	Срок реализации муниципальной программы -2014 - 2025 годы

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 11121,11 тыс. рублей, в том числе:  

2014год - 1097,3 тыс. рублей

2015 год - 986,177 тыс. рублей

2016 год - 453,35 тыс. рублей

2017год – 286,104 тыс. рублей

2018 год – 355,085 тыс. рублей

2019 год – 815,492 тыс. рублей

2020год – 1061,1 тыс. рублей

2021 год – 831,982 тыс. рублей

2022 год – 1514,02 тыс. рублей

2023год – 896,5 тыс. рублей

2024 год – 1383 тыс. рублей

2025 год – 1441 тыс. рублей



	
	


1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы


Муниципальная программа Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2025 годы»  (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 24.12.2015 года № 110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации  муниципальных программ Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», постановлением Администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от  01.11.2019 № 71/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области».
Развитие инженерной инфраструктуры становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста Российской Федерации и улучшения качества жизни населения.

Ремонт и содержание дорог является ключевой задачей органов местного самоуправления. Сеть автомобильных дорог - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Между тем состояние дорожной сети Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области далеко не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема особенно обострялась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта). Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин и низким коэффициентом сцепления.


 Существующий уровень транспортной инфраструктуры не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной:


- негативного восприятия жителями территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области


- снижение транспортной доступности объектов, расположенных на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области; снижение уровня безопасности движения;


- повышение уровня эксплуатационных нагрузок на дороги, имеющие меньший уровень износа;


- снижение уровня комфортности проживания и временного пребывания граждан на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;


Без реализации неотложных мер по повышению качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области и обеспечить комфортное проживание населения.  Данная проблема требует основных задач при помощи программного подхода.

В обстановке высокой интенсивности движения автотранспортных средств на сети дорог общего пользования местного значения в границах Проказнинского сельсовета, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Проказнинского сельсовета становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем. Сложная обстановка и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации в сфере организации дорожного движения во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

-ежегодным увеличением числа автотранспортных средств.

 Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, увеличение количества заторов, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Сложившаяся ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению.

Решение обозначенных проблем невозможно без взаимодействия всех заинтересованных ведомств. Это обуславливает необходимость применения программно-целевого подхода.

В сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно быть направлено на дальнейшее повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджета Проказнинского сельсовета, усиление роли собственных средств в обеспечении деятельности.
Одним из вопросов местного значения Проказнинского сельсовета является: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Проказнинского сельсовета. Без реализации неотложных мер по организации транспортного обслуживания населения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области и обеспечить комфортное проживание населения. Данная проблема требует основных задач при помощи программного подхода.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы является:

- развитие территориальной сети автомобильных дорог Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

- повышение качества дорожного покрытия дорог общего пользования Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

- повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

- организация транспортного обслуживания населения на территории Проказнинского сельсовета;

- повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения.


Задачами Программы являются:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

- содержание и сохранность автомобильных дорог на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

- приведение автомобильных дорог Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия общего пользования.
- организация мероприятий в области дорожной деятельности в сфере организации дорожного движения

- создание условий для повышения качества осуществления мероприятий по организации транспортного обслуживания населения.
Оценка достижений целей муниципальной программы производится посредством следующих показателей:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

- протяженность автомобильных дорог местного значения; 

- устойчивость и эффективность функционирования транспорта, %

Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.
3. Срок и этапы реализации программы

Срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2025 годы.

Муниципальная программа реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных решением Комитета местного самоуправления Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «О бюджете Бессоновского сельсовета на очередной финансовый год и плановые периоды.
В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных мероприятий программы, деление на этапы реализации не планируется.

В ходе исполнения Муниципальной программы будет производится корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы» осуществляется из средств бюджета Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. Размеры ассигнований, выделяемых из бюджета Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на реализацию мероприятий настоящей Программы, утверждаются ежегодно на соответствующий финансовый год на основании предложений администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области        

         Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.   

   Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета поселения» муниципальной программы по годам ее реализации представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» муниципальной программы по годам ее реализации представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.
5. Перечень мероприятий муниципальной Программы

Система мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы» ориентирована на развитие инженерной инфраструктуры, развитие транспортной инфраструктуры.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования приведен в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

При реализации муниципальной программы предусматриваются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование либо не освоение выделенных финансовых средств.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые (изменение структуры и задач системы исполнительных органов государственной власти Пензенской области, изменение нормативной правовой базы в сфере действия программы и ее подпрограмм), финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальных программы), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативно правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы, оптимизация ресурсного обеспечения и совершенствование деятельности участников муниципальной программы.

7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Обязательным условием оценки эффективности муниципальной программы является полное выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм.

Периодичность оценки эффективности выполнения муниципальной программы определяется периодичностью сбора информации при проведении мониторинга целевых показателей (индикаторов), но не реже одного раза в год.

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки планов выполнения подпрограмм муниципальной программы и плана ее реализации.

Степень достижения, запланированного на оцениваемый период значения показателя (индикатора) определяется как соотношение его фактического и планового значения. При этом, если фактическое значение больше планового, степень достижения принимается равной единице.

Если подпрограмма, муниципальная программа оцениваются несколькими показателями, то степень достижения запланированных результатов оценивается интегральными показателями.

Расчет интегрального показателя ([image: image1.emf]СД

) определяется как сумма взвешенных по значимости степени достижения соответствующих показателей по следующей форме:
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где:

[image: image3.emf]Д

 - степень достижения, запланированного на оцениваемый период значения показателя;

[image: image4.emf]З

 - значимость показателя;

[image: image5.emf]N

 - количество показателей;

[image: image6.emf]i

 - номер показателя.

Если значения интегрального показателя (показателя) равно единице - муниципальная программа реализуется эффективно.

Если значения интегрального показателя меньше единицы - неэффективно.

Характеристика подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета поселения» 
ПАСПОРТ

Подпрограммы 1
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета поселения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2025 годы»
	Наименование подпрограммы
	«Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета поселения»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Соисполнители подпрограммы
	Соисполнители подпрограммы отсутствуют

	Цели подпрограммы
	1.Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

	Задачи подпрограммы
	1.Организация мероприятий в области дорожной деятельности в сфере организации дорожного движения

2.Обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети

	Целевые показатели подпрограммы
	1.Протяженность автомобильных дорог местного значения; 

2.Объем бюджетных ассигнований для финансового обеспечения мероприятий в области дорожной деятельности в сфере организации дорожного движения 

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Срок реализации муниципальной программы: 2014 – 2025 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 699,995 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 699,995 тыс. Рублей;

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0  тыс.рублей.


1.Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма
Ремонт дорог является необходимой задачей администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Сеть автомобильных дорог - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

В обстановке высокой интенсивности движения автотранспортных средств на сети дорог общего пользования местного значения в границах Проказнинского сельсовета, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Проказнинского сельсовета становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем.

Сложная обстановка и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации в сфере организации дорожного движения во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

-ежегодным увеличением числа автотранспортных средств.

 Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, увеличение количества заторов, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Сложившаяся ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению.

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы;

- необходимость привлечения к решению проблемы органов местного самоуправления, общественных институтов.

Решение обозначенных проблем невозможно без взаимодействия всех заинтересованных ведомств. Это обуславливает необходимость применения программно-целевого подхода.

В сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно быть направлено на дальнейшее повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджета Проказнинского сельсовета, усиление роли собственных средств в обеспечении деятельности.

Данная подпрограмма направлена на достижение повышения эффективности деятельности Проказнинского сельсовета по дорожной деятельности.

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог местного значения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование дорог
	Протяженность, км

	1. 
	Подъезд к с. Пыркино
	4,7

	2. 
	с.Пыркино-с.Проказна
	8,2

	3. 
	с.Пыркино-п.Заводской
	2,9

	4. 
	с. Пыркино, ул. Зеленая
	0,905

	5. 
	с. Пыркино, ул. Рабочая
	0,462

	6. 
	с. Пыркино, ул. Лунная
	1,105

	7. 
	с. Пыркино, ул. Малиновка
	1,255

	8. 
	с. Пыркино, ул. Советская
	0,343

	9. 
	с. Пыркино, ул. Станционная
	0,178

	10. 
	с. Проказна, ул. Антоновка
	0,387

	11. 
	с. Проказна, ул. Курановка
	0,687

	12. 
	с. Проказна, ул. Садовая
	0,717

	13. 
	с. Проказна, ул. Куликовка
	1,777

	14. 
	с. Проказна, ул. Нагорная
	1,042

	15. 
	с. Проказна, ул. Совхозная
	0,312

	16. 
	с. Проказна, ул. Липочный порядок
	1,475

	17. 
	с. Проказна, ул. Большой порядок
	0,903

	18. 
	с. Проказна, ул. Чернов порядок
	0,866

	19. 
	с. Проказна, ул. Поповка
	0,459

	20. 
	с. Проказна, ул. Калинина
	0,6

	21. 
	с. Проказна, ул. Низовка
	0,21

	22. 
	с. Проказна, ул. Архангельская
	0,381

	23. 
	с. Проказна, ул. Школьная
	0,485

	24. 
	с. Проказна, ул. Непочетовка
	0,51

	25. 
	с. Проказна, ул. Станционная
	0,48

	26. 
	п. Заводской, ул. Верхняя
	1,027

	27. 
	п. Заводской, ул. Нижняя
	1,055

	28. 
	н.п. Детский Санаторий, ул. Володарского
	1,486

	
	Итого:
	34,907


2.Цели и задачи подпрограммы

Основными целями Программы является:

- повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Для достижения целей подпрограммы, необходимо решить следующие задачи:

- организация мероприятий в области дорожной деятельности в сфере организации дорожного движения

- обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети

3. Срок реализации подпрограммы


Срок реализации подпрограммы: 2014-2025 годы. Система программных мероприятий не предусматривает их разделение на этапы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия программы.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в сумме 699,995 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 699,995 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей. 
Подпрограмма 2
«Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2025 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1
Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2025 годы»
	Наименование подпрограммы
	«Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Соисполнители подпрограммы
	Соисполнители подпрограммы отсутствуют

	Цели подпрограммы
	1.Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

	Задачи подпрограммы
	1.Организация мероприятий в области дорожной деятельности в сфере организации дорожного движения

2.Обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети

	Целевые показатели подпрограммы
	1.Протяженность автомобильных дорог местного значения; 

2.Объем бюджетных ассигнований для финансового обеспечения мероприятий в области дорожной деятельности в сфере организации дорожного движения 

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Срок реализации муниципальной программы: 2014 – 2025 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10421,115 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 397,305 тыс. рублей;

2015 год – 986,177 тыс. рублей;

2016 год – 453,350 тыс. рублей;
2017 год – 286,104 тыс. рублей;

2018 год – 355,085 тыс. рублей;

2019 год – 815,492 тыс. рублей;

2020 год – 1061,1 тыс. рублей;

2021 год – 831,982 тыс. рублей;

2022 год – 1514,02 тыс. рублей;

2023 год – 896,5 тыс. рублей;

2024 год – 1383,0 тыс. рублей;

2025 год – 1441,0  тыс.рублей.


1.Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма
Содержание дорог является ключевой задачей администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Сеть автомобильных дорог - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

В обстановке высокой интенсивности движения автотранспортных средств на сети дорог общего пользования местного значения в границах Проказнинского сельсовета, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Проказнинского сельсовета становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем.

Сложная обстановка и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации в сфере организации дорожного движения во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

-ежегодным увеличением числа автотранспортных средств.

 Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, увеличение количества заторов, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Сложившаяся ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению.

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы;

- необходимость привлечения к решению проблемы органов местного самоуправления, общественных институтов.

Решение обозначенных проблем невозможно без взаимодействия всех заинтересованных ведомств. Это обуславливает необходимость применения программно-целевого подхода.

В сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно быть направлено на дальнейшее повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджета Проказнинского сельсовета, усиление роли собственных средств в обеспечении деятельности.

Данная подпрограмма направлена на достижение повышения эффективности деятельности Проказнинского сельсовета по дорожной деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог местного значения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	№ п/п
	Наименование дорог
	Протяженность, км

	1. 
	Подъезд к с. Пыркино
	4,7

	2. 
	с.Пыркино-с.Проказна
	8,2

	3. 
	с.Пыркино-п.Заводской
	2,9

	4. 
	с. Пыркино, ул. Зеленая
	0,905

	5. 
	с. Пыркино, ул. Рабочая
	0,462

	6. 
	с. Пыркино, ул. Лунная
	1,105

	7. 
	с. Пыркино, ул. Малиновка
	1,255

	8. 
	с. Пыркино, ул. Советская
	0,343

	9. 
	с. Пыркино, ул. Станционная
	0,178

	10. 
	с. Проказна, ул. Антоновка
	0,387

	11. 
	с. Проказна, ул. Курановка
	0,687

	12. 
	с. Проказна, ул. Садовая
	0,717

	13. 
	с. Проказна, ул. Куликовка
	1,777

	14. 
	с. Проказна, ул. Нагорная
	1,042

	15. 
	с. Проказна, ул. Совхозная
	0,312

	16. 
	с. Проказна, ул. Липочный порядок
	1,475

	17. 
	с. Проказна, ул. Большой порядок
	0,903

	18. 
	с. Проказна, ул. Чернов порядок
	0,866

	19. 
	с. Проказна, ул. Поповка
	0,459

	20. 
	с. Проказна, ул. Калинина
	0,6

	21. 
	с. Проказна, ул. Низовка
	0,21

	22. 
	с. Проказна, ул. Архангельская
	0,381

	23. 
	с. Проказна, ул. Школьная
	0,485

	24. 
	с. Проказна, ул. Непочетовка
	0,51

	25. 
	с. Проказна, ул. Станционная
	0,48

	26. 
	п. Заводской, ул. Верхняя
	1,027

	27. 
	п. Заводской, ул. Нижняя
	1,055

	28. 
	н.п. Детский Санаторий, ул. Володарского
	1,486

	
	Итого:
	34,907


2.Цели и задачи подпрограммы

Основными целями Программы является:

- исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в части автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

- повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Для достижения целей подпрограммы, необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для повышения качества исполнения переданных полномочий по дорожной деятельности в части автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

- организация мероприятий в области дорожной деятельности в сфере организации дорожного движения

- обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети

3. Срок реализации подпрограммы


Срок реализации подпрограммы: 2014-2025 годы. Система программных мероприятий не предусматривает их разделение на этапы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия программы.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  в сумме 10421,115  тыс.рублей, в том числе: 2014 год – 397,305  тыс.рублей; 2015 год – 986,177  тыс.рублей; 2016 год – 453,350  тыс.рублей; 2017 год – 286,104  тыс.рублей; 2018 год – 355,085  тыс.рублей; 2019 год – 815,492  тыс.рублей; 2020 год – 1061,1  тыс.рублей; 2021 год – 831,982  тыс.рублей; 2022 год – 1514,02  тыс.рублей; 2023 год – 896,5  тыс.рублей; 2024 год – 1383,0  тыс.рублей; 2025 год – 1441,0  тыс.рублей. 
Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

 Проказнинского сельсовета 

Бессоновского района

 Пензенской области 

на 2014-2025 годы»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2016 годы»

	Ответственный исполнитель

	Администрация Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица

измерения
	Значения целевых показателей по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры

Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Подпрограмма 1.  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета поселения»

	1
	Ремонт дороги по ул. Центральная Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	км
	9854
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2.  «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	1
	Протяженность автомобильных дорог местного значения
	км.
	35,765
	35,765
	35,765
	35,765
	35,765
	35,765
	35,765
	35,765
	35,765
	34,907
	34,907
	34,907


Приложение № 2
к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

 Проказнинского сельсовета 

Бессоновского района

 Пензенской области 

на 2014-2025 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы»

за счёт всех источников финансирования
	Администрация Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы
	Источник финансирования
	Объемы финансирования подпрограммы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	Всего
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Муни-ципальная программа
	«Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы»
	Всего:
	11121,11
	1097,300
	986,177
	453,350
	286,104
	355,085
	815,492
	1061,100
	831,982
	1514,020
	896,500
	1383,000
	1441,000

	
	
	
	Бюджет Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	11121,11
	1097,300
	986,177
	453,350
	286,104
	355,085
	815,492
	1061,100
	831,982
	1514,020
	896,500
	1383,000
	1441,000

	
	Подпрограмма 1 
	«Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета поселения»
	Всего:
	699,995
	699,995
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	699,995
	699,995
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Подпрограмма 2
	«Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	Всего:
	10421,115
	397,305
	986,177
	453,350
	286,104
	355,085
	815,492
	1061,100
	831,982
	1514,020
	896,500
	1383,000
	1441,000

	
	
	
	Бюджет Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	10421,115
	397,305
	986,177
	453,350
	286,104
	355,085
	815,492
	1061,100
	831,982
	1514,020
	896,500
	1383,000
	1441,000


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

 Проказнинского сельсовета 

Бессоновского района

 Пензенской области 

на 2014-2025 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной подпрограммы ««Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета поселения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы» за счет средств бюджета Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации расходов
	Расходы (выплаты по источникам финансирования дефицита) бюджета Проказнинского сельсовета, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год

	
	
	
	
	Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Муниципальная подпрограмма
	«Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета поселения»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы»
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель – администрация Проказнинского сельсовета Бессоновского района
	901


	04
	09
	06 38017
	244
	699,995
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


                                                                                                                                                                                                                                                                                         Приложение № 4
к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

 Проказнинского сельсовета 

Бессоновского района

 Пензенской области 

на 2014-2025 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной подпрограммы «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы» за счет средств бюджета Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации расходов
	Расходы (выплаты по источникам финансирования дефицита) бюджета Проказнинского сельсовета,

тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	
	
	
	Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Муни-ципальная подпрограмма
	«Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы»
	Всего:
	
	
	
	
	
	397,305
	986,177
	453,35
	286,104
	355,085
	815,492
	1061,100
	831,982
	1514,020
	896,500
	1383,000
	1441,000

	
	
	
	Ответственный исполнитель – администрация Проказнинского сельсовета Бессоновского района
	901

901

901

901

901


	04

04

04

04

04
	09

09

09

09

09
	0610180170

0610280070

0638017

0638007

06К0080170
	244

244

244

244

244
	0,000

0,000

0,000

397,305

0,000
	0,000

0,00

92,317

893,860

0,000
	237,550

215,800

0,000

0,000

0,000


	286,104

0,000

0,000

0,000

0,000


	355,085

0,000

0,000

0,000

0,000


	412,292

403,200

0,000

0,000

0,000


	976,100

0,000

0,000

0,000

85,000


	831,982
0,000

0,000

0,000

0,000
	1514,020
0,000

0,000

0,000

0,000
	896,500
0,000

0,000

0,000

0,000
	1383,0000,000

0,000
0,000

0,000
	1441,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

 Проказнинского сельсовета 

Бессоновского района

 Пензенской области 

на 2014-2025 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения

(год)
	Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам

	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Бюджет Пензенской области
	Бюджет Бессоновского района
	Бюджетные средства поселений
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	                                              Подпрограмма 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета поселения»

	Цель подпрограммы: - развитие территориальной сети автомобильных дорог общего пользования Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Задача подпрограммы:

 - ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

- сохранность автомобильных дорог на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

	1
	Ремонт дороги по ул. Центральная Проказнинского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области»


	Администрация Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	2014 год


	699,995


	0,000


	0,000


	0,000


	699,995


	Проведение мелко ямочного ремонта по ул. Центральная Проказнинского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области»

	
	
	
	2015 год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2016 год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2017 год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2018 год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2019 год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2020 год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2021 год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2022 год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2023 год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2024 год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2025 год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	Итого:
	
	699,995
	0,000
	0,000
	0,000


	699,995
	

	Подпрограмма 2. «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Проказнинского сельсовета Бессоновского района

Пензенской области»

	Цель подпрограммы: - содержание автомобильных дорог общего пользования Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Задача подпрограммы:

 - ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

- сохранность автомобильных дорог на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

	1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
	Администрация Проказнинского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области 
	2014 год
	397,305
	0,000
	0,000
	0,000
	397,305
	содержание автомобильных дорог общего пользования на территории на территории Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

	
	
	
	2015 год
	986,177
	0,000
	0,000
	0,000
	131,000
	

	
	
	
	2016 год
	453,35
	0,000
	0,000
	0,000
	453,35
	

	
	
	
	2017 год
	286,104
	0,000
	0,000
	0,000
	286,104
	

	
	
	
	2018 год
	355,085
	0,000
	0,000
	0,000
	355,085
	

	
	
	
	2019 год
	815,492
	0,000
	0,000
	0,000
	815,492
	

	
	
	
	2020 год
	1061,100
	0,000
	0,000
	0,000
	1061,100
	

	
	
	
	2021 год
	831,982
	0,000
	0,000
	0,000
	831,982
	

	
	
	
	2022 год
	1514,020
	0,000
	0,000
	0,000
	1514,020
	

	
	
	
	2023 год
	896,500
	0,000
	0,000
	0,000
	896,500
	

	
	
	
	2024 год
	1383,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1383,000
	

	
	
	
	2025 год
	1441,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1441,000
	

	
	
	Итого:
	
	10421,115
	0,000


	0,000


	0,000
	10421,115
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