[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  СТЕПАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
БЕССОНОВСКОГО  РАЙОНА   ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2020 г.  №  30
с. Степановка
«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
за 2019 год»

           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 141 от 21.12.2015 г. «Об утверждении порядка разработки, формировании и реализации муниципальных программ Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», Уставом Степановского сельсовета, администрация Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Степановского сельсовета Бессоновского района «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   главу администрации Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Глава администрации Степановского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области                                                              А.И.Денискин

Приложение

к  постановлению Администрации Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 30.03.2020 года  № 30
Отчет реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» за 2019 год
1.Общая информация о реализации муниципальной программы

            В соответствии с Перечнем муниципальных программ Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, утвержденным Постановлением Администрации Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 15.11.2013 года № 68а, Администрация Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области является ответственным исполнителем муниципальной программы Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» (далее – муниципальная программа). Реализация муниципальной программы осуществляется в период с 2014 года по 2022 год.

            Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  № 76/4 от 16.12.2013.
            Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2019 году  в соответствии с Решением Комитета местного самоуправления Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 25.12.2018 г. № 318-107/6 «О бюджете Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов», составляет 279,409 тыс. рублей, в том числе:

- Средства бюджета Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области – 279,409 тыс. рублей.
2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
         В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- благоустройство территории Степановского сельсовета,

- повышение уровня освещенности,

- обустройство мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов,

- обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Степановского сельсовета;         

          Срок окончания реализации основных мероприятий муниципальной программы установлен до 2022 года.
        Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство населенных пунктов» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия: 

         Основное мероприятие «Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории» выполнено в полном объеме:

               - своевременная оплата за уличное освещение, увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц.

      - проведены прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов.
2.1.Основные результаты, достигнутые в отчетном году

        Детальные результаты реализации мероприятий и контрольных событий содержатся в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы за 2019 год. 

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и анализ

фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные

параметры муниципальной программы

                В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

4.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год

              Информация приведена в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной

программы за 2019 год.

5.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

            Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;          
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы

составляет 1 (4/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

    II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (4/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

    III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 1 (4/4), 
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 1,0 (279,409 тыс. рублей / 279,409 тыс.рублей.
3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (4/4), что означает удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

      Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1 (1  х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,0 х 0,2). 
      Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.
6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

       В течение 2019 года ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились корректировки, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной программы – корректировался плановый объем средств.

       В 2019 году ответственным исполнителем вносились корректировки в муниципальную программу в процессе подготовки бюджета Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

       Предложения по дополнительным корректировкам муниципальной программы отсутствуют.
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы 
Степановского сельсовета «Модернизация и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Степановского сельсовета 
Бессоновского района Пензенской области на 
2014-2022 годы» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа   «Развитие муниципальной службы  Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

	1.
	своевременная оплата за уличное освещение, увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц.
	процентов
	100
	100
	100
	

	2.
	Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Степановского сельсовета
	процентов
	100
	100
	100
	-

	3.
	Памятник участникам ВОВ
	процентов
	100
	100
	100
	-


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
 Степановского сельсовета «Модернизация и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Степановского сельсовета
 Бессоновского района Пензенской области
 на 2014-2022 годы» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» за 2019 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма " Благоустройство населенных пунктов "


	Администрация Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории».
	Администрация Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	благоустройство территории Степановского сельсовета


	Производились мероприятия по содержанию и благоустройству памятника воинам ВОВ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	повышение уровня освещенности
	своевременная оплата за уличное освещение, увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц,


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Степановского сельсовета       
	Произведены следующие мероприятия: освещение площадки, приобретено оборудование для благоустройства
	


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы»  за 2019 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы»   за 2019 год
	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной

бюджетной

росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы»   
	всего                 
	279,409
	279,409
	279,409

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	279,409
	279,409
	279,409

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма " Благоустройство населенных пунктов "


	всего                 
	279,409
	279,409
	279,409

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	279,409
	279,409
	279,409

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие «Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории».
	всего                 
	279,409
	279,409
	279,409

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	279,409
	279,409
	279,409

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной программы
 Степановского сельсовета «Модернизация и
 развитие жилищно-коммунального хозяйства
 Степановского сельсовета
 Бессоновского района Пензенской 
области на 2014-2022 годы» за 2019 год

Информация

об основных мероприятиях муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	4
	4
	Х

	 Основное мероприятие «Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории».
	4
	4
	Х

	благоустройство территории Степановского сельсовета


	1
	1
	Х

	повышение уровня освещенности


	1
	1
	Х

	обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Степановского сельсовета       


	1
	1
	


7

