№5  от 12.02.2024 г.                      с. Александровка                                               «Бесплатно»

СЕЛЬСКИЕ    ВЕДОМОСТИ

Информационный   бюллетень  Комитета  местного  самоуправления  Александровского  сельсовета  Бессоновского  района Пензенской  области. Издание  официальных документов.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО сельсовета

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от; 12 февраля 2024г.; №; 4. с. Александровка. О подготовке и проведения весеннего паводка 2024 года Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68 –ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона Российской Федерации от 06.10. 2003г. № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Александровского сельсовета Бессоновского района, в целях своевременного проведения подготовительных мероприятий к пропуску паводка 2024г. предотвращению случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения уровня материального ущерба объектам промышленности и сельского хозяйства, а также координации действий всех служб и подразделений в период пропуска паводковых вод, администрация Александровского сельсовета п о с т а н о в л я е т: 1.Создать паводковую комиссию при администрации Александровского сельсовета Бессоновского района и утвердить её состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 2.Паводковой комиссии администрации Александровского сельсовета Бессоновского района разработать и утвердить мероприятия по пропуску весеннего паводка 2024г. 3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене « Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района Пензенской области в в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 4. Постановление Главы администрации Александровского сельсовета Бессоновского района № 14 от 21.02.2022г. « О подготовке и проведения весеннего паводка 2022года» признать утратившим силу. 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации Александровского сельсовета Шеховцову И.В. Глава администрации И.В.Шеховцова Приложение № 1 к постановлению № 4 от 12.02.2024г. С О С Т А В паводковой комиссии по администрации Александровского сельсовета Шеховцова Ирина Владимировна – глава администрации Александровского сельсовета, председатель паводковой комиссии: Кривозубов Алексей Алексеевич – генеральный директор ООО РАО «Бессоновское» ( по согласованию), зам. председателя паводковой комиссии: Галкина Татьяна Сергеевна, и.о. заместителя главы администрации Александровского сельсовета, секретарь паводковой комиссии Члены паводковой комиссии: Елисеева Ольга Александровна – заведующая филиала МБОУ СОШ с. Вазерки в с.Александровка ( по согласованию); Солодский Юрий Федорович - депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию); Вихрева Валентина Константиновна - депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию); Щеголева Марина Александровна - депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию); Абрамова Галина Николаевна - депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию); Болдырев Алексей Викторович - депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию); Вдовенков Валентин Юрьевич - депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию); Недошивин Борис Александрович - депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию); Филенков Александр Александрович – собственник ГТС в д.Сергеевка Дуданов Александр Николаевич – собственник ГТС с. Александровка

ПЛАН

Проведения противопаводковых   мероприятий   на территории  Александровского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области   на 2024г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить проект постановления Главы администрации Александровского сельсовета « О подготовке к весеннему паводку 2024г.» | до 24.02.2024г. | Шеховцова И.В. |
| 2 | Организовать подготовку и выделение инженерной техники в распоряжение паводковой комиссии | до 20.03.2024г. | Шеховцова И.В.. |
| 3 | Организовать круглосуточное дежурство техники и дежурных смен. Установить на время разлива весенних вод круглосуточное дежурство ответственных лиц в администрации , на водных объектах | до 05.03.2024г. | Шеховцова И.В. |
| 4 | Организовать систематическое наблюдение за подъемом уровня воды в бассейнах рек на территории Александровского сельсовета и своевременное доведение обстановки до паводковой комиссии. Обеспечить паводковую комиссию сведениями по прогнозу погоды гидрометеорологической обстановки | на период паводка | Шеховцова И.В. |
| 5 | Организовать надежную связь с паводковой комиссией | на период паводка | Шеховцова И.В. |
| 6 | Разработать и организовать мероприятия по поддержанию общественного порядка в период весеннего паводка на территории Александровского сельсовета | до 24.02.2024г. | Шеховцова И.В. |
| 7 | Организовать работу по информированию населения о действиях в условиях ЧС, вызванной весенним паводком | на период паводка | Шеховцова И.В. Елисеева О.А. |

Редактор: Абрамова Галина Николаевна                                               тираж  10 экз.

Учредитель: Комитет  местного самоуправления

Александровского сельсовета

Издатель: Администрация  сельсовета

442575  с. Александровка, Бессоновского  района, Пензенской области

2024год