


№5  от 12.02.2024 г.                      с. Александровка                                               «Бесплатно»

                         СЕЛЬСКИЕ    ВЕДОМОСТИ                         

Информационный   бюллетень  Комитета  местного  самоуправления  Александровского  сельсовета  Бессоновского  района Пензенской  области. Издание  официальных документов. 

	АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

		от
	12 февраля 2024г. 
	№
	4

	              с. Александровка






О подготовке  и проведения  весеннего  паводка  2024 года 

       Во исполнение Федерального закона Российской Федерации  от 21.12.1994 г. № 68 –ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона Российской Федерации от 06.10. 2003г. № 131 –ФЗ « Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  Александровского сельсовета Бессоновского района, в целях своевременного проведения подготовительных   мероприятий  к пропуску паводка 2024г.  предотвращению случаев  возникновения чрезвычайных ситуаций,  снижения уровня материального ущерба  объектам промышленности  и сельского хозяйства, а также координации действий  всех служб и подразделений  в период пропуска паводковых вод,   администрация Александровского сельсовета п  о с т а н о в л я е т:

       1.Создать паводковую комиссию при  администрации Александровского сельсовета Бессоновского района  и утвердить её  состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

       2.Паводковой комиссии  администрации  Александровского сельсовета Бессоновского района  разработать и утвердить  мероприятия  по пропуску  весеннего паводка 2024г. 

       3. Настоящее постановление  опубликовать в информационном бюллетене  « Сельские ведомости»  и разместить   на официальном сайте  администрации  Бессоновского района Пензенской области в    в информационно- телекоммуникационной сети  «Интернет»   

       4. Постановление Главы  администрации  Александровского сельсовета Бессоновского района  № 14  от 21.02.2022г. «  О подготовке  и проведения  весеннего  паводка  2022года»   признать  утратившим силу.

        5.Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  Главу  администрации  Александровского сельсовета  Шеховцову И.В.



          Глава  администрации                                                                И.В.Шеховцова





Приложение № 1
к постановлению    № 4
от  12.02.2024г. 

С О С Т А В
паводковой комиссии по администрации
Александровского  сельсовета

    Шеховцова Ирина Владимировна – глава администрации  Александровского  сельсовета, председатель паводковой комиссии:
    Кривозубов Алексей Алексеевич    – генеральный директор ООО РАО «Бессоновское»  ( по согласованию), 
зам. председателя паводковой  комиссии:
Галкина Татьяна Сергеевна, и.о. заместителя главы администрации Александровского сельсовета, секретарь паводковой комиссии
Члены паводковой комиссии:
    Елисеева Ольга Александровна –  заведующая филиала МБОУ СОШ с. Вазерки  в с.Александровка ( по согласованию);
    Солодский Юрий Федорович -  депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию);
     Вихрева Валентина Константиновна -  депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию);
      Щеголева Марина Александровна -  депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию);
     Абрамова Галина Николаевна -  депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию);
      Болдырев Алексей Викторович -  депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию);
    Вдовенков Валентин Юрьевич -  депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию);
     Недошивин Борис Александрович -  депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию);
      Филенков Александр Александрович – собственник ГТС в д.Сергеевка
      Дуданов Александр Николаевич  – собственник ГТС с. Александровка



	

	


















ПЛАН
Проведения противопаводковых   мероприятий   на территории  Александровского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области   на 2024г.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения 
	Ответственный  за исполнение

	1
	Подготовить  проект  постановления Главы администрации  Александровского сельсовета « О подготовке к весеннему  паводку 2024г.»
	до  24.02.2024г.
	Шеховцова И.В.

	2
	Организовать  подготовку  и выделение   инженерной техники  в распоряжение паводковой  комиссии
	до  20.03.2024г.
	Шеховцова И.В..

	3
	Организовать  круглосуточное дежурство  техники и дежурных смен. Установить  на время  разлива  весенних вод   круглосуточное   дежурство  ответственных лиц  в  администрации , на водных объектах
	до 05.03.2024г.
	Шеховцова И.В.

	4
	Организовать систематическое 
наблюдение  за подъемом уровня воды в бассейнах рек на территории  Александровского сельсовета и своевременное  доведение  обстановки до паводковой комиссии. Обеспечить паводковую комиссию  сведениями  по прогнозу  погоды  гидрометеорологической   обстановки
	на период паводка 
	 Шеховцова И.В.


	5
	Организовать  надежную связь с паводковой комиссией 
	на период паводка 
	Шеховцова И.В.

	6
	Разработать  и организовать мероприятия  по поддержанию общественного порядка в период  весеннего паводка   на территории  Александровского сельсовета
	до 24.02.2024г.
	Шеховцова И.В.


	7
	Организовать  работу по  информированию населения  о действиях в  условиях ЧС,  вызванной весенним  паводком 
	на период паводка 
	Шеховцова И.В.
Елисеева О.А.
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