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[bookmark: sub_1011]Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета 
Бессоновского района Пензенской области, 
утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

                                                                                                                          Отчет
об исполнении мероприятий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
за  9 месяцев 2021  года
Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы»
(тыс. руб.)
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет
Кижеватовского сельсовета
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. из.
	план на 2021
	факт за 2021
	%
	план на 
9 месяцев
2021
	кассовые расходы
за 9 месяцев
 2021
	%
	план на 
9 месяцев
2021
	кассовые расходы
за 9 месяцев
 2021
	%
	план на 
9 месяцев
2021
	кассовые расходы
за 9 месяцев
 2021
	%
	план на 
9 месяцев
2021
	кассовые расходы
за 9 месяцев
 2021
	%
	план на 
9 месяцев
2021
	кассовые расходы
за 9 месяцев
 2021
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1. Подпрограмма 1 "Благоустройство населенных пунктов"

	1.1
	Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории
	тыс.
руб.
	939,553
	361,908
	39
	361,908
	361,908
	100
	
	
	
	
	
	
	361,908
	361,908
	100
	
	
	

	1.1.1
	Премирование территорий-победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области»
	тыс.
руб.
	360,000
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Уличное освещение
	тыс.
руб.
	504,771
	305,454
	61
	305,454
	305,454
	100
	
	
	
	
	
	
	305,454
	305,454
	100
	
	
	

	1.1.3
	Организация и содержание мест захоронения
	тыс.
руб.
	5,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Прочие мероприятия по благоустройству
	тыс.
руб.
	69,782
	56,454
	81
	56,454
	56,454
	100
	
	
	
	
	
	
	56,454
	56,454
	100
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1
	тыс.
руб
	939,553
	361,908
	39
	361,908
	361,908
	100
	
	
	
	
	
	
	361,908
	361,908
	100
	
	
	

	2. Подпрограмма 2 " Мероприятия в области коммунального хозяйства"

	2.1.
	Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидация их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	тыс.
руб.
	16,000
	16,000
	100

	16,000
	16,000
	100

	
	
	
	
	
	
	16,000
	16,000
	100
	
	
	

	2.1.1
	Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства
	тыс.
руб.
	16,000
	16,000
	100

	16,000
	16,000
	100

	
	
	
	
	
	
	16,000
	16,000
	100
	
	
	

	Итого по подпрограмме 2
	тыс.
руб.
	16,000
	16,000
	100
	16,000
	16,000
	0

	
	
	
	
	
	
	16,000
	16,000
	100
	
	
	

	3. Подпрограмма «Чистая вода  за счет средств бюджета поселения»

	3.1.
	Осуществление ремонта водохозяйственных систем
	тыс.
руб.
	9450,087
	81,560
	1
	81,560
	81,560
	100

	
	
	
	
	
	
	81,560
	81,560
	100

	
	
	

	3.1.1
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем  водоотведения
	тыс.
руб.
	81,560
	81,560
	100
	81,560
	81,560
	100

	
	
	
	
	
	
	81,560
	81,560
	100

	
	
	

	[bookmark: _GoBack]3.1.2
	Расходы на строительство и модернизацию сетей и сооружений водоснабжения
	тыс.
руб.
	9368,527
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0

	
	
	

	Итого по подпрограмме 3
	тыс.
руб.
	9450,087
	81,560
	1
	81,560
	81,560
	100

	
	
	
	
	
	
	81,560
	81,560
	100

	
	
	

	

	Всего по  муниципальной программе:
	тыс.
руб.
	10405,640
	459,468
	3
	459,468
	459,468
	100
	
	
	
	
	
	
	459,468
	459,468
	100
	
	
	




3

3

