Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

за полугодие 2022 года

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование мероприятий |  | Показатели реализации мероприятий |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Кижеватовского сельсовета |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  | Ед. из. | план на 2022 | факт за 2022 | % | план на полугодие 2022 | кассовые расходы полугодие 2022 | % | план на полугодие 2022 | кассовые расходы за полугодие 2022 | % | план на полугодие 2022 | кассовые расходы за полугодие 2022 | % | план на полугодие 2022 | кассовые расходы за полугодие 2022 | % | план на полугодие 2022 | кассовые расходы за полугодие 2022 | % |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| # 1. Подпрограмма 1 "Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования |  | тыс. руб. | 1594,000 | 1481,400 | 92,9 | 1481,400 | 1481,400 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1481,400 | 1481,400 | 100 |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области |  | тыс. руб. | 1594,000 | 1481,400 | 92,9 | 1481,400 | 1481,400 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1481,400 | 1481,400 | 100 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | тыс. руб. | 1594,000 | 1481,400 | 92,9 | 1481,400 | 1481,400 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1481,400 | 1481,400 | 100 |  |  |  |
| # 2. Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области; |  | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление ремонта водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений |  | тыс. руб. | 40,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию |  | тыс. руб. | 40,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | тыс. руб. | 40,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов собственности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | замена системы отопления | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | тыс. руб. | 1634,000 | 1481,400 | 90 | 1481,400 | 1481,400 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1481,400 | 1481,400 | 100 |  |  |  |