КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРАБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 26.09.2022 г. № 221-43/3

с. Грабово

## Об изменении существенных условий, предусмотренных заключенным муниципальным контрактом на «Ремонт автомобильной дороги местного значения с.Грабово-с.Чертково Бессоновского района Пензенской области»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями), в связи с необходимостью заготовки подрядными организациями материалов, используемых при выполнении работ, в условиях устойчивого повышения цен, в целях реализации исполнения в 2022 году программных мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области" (с последующими изменениями), с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 №505 "О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году",

Комитет местного самоуправления решил:

1. Администрации Грабовского сельсовета изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные заключенным муниципальным контрактом на «Ремонт автомобильной дороги местного значения с.Грабово-с.Чертково Бессоновского района Пензенской области»:

-установить срок выполнения работ: с 05 октября 2021 года по 01 ноября 2022 года;

- оплату за выполненные работы в размере 100 % от цены контракта произвести в 2022 году.

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Сельские ведомости» и опубликовать на официальном сайте администрации Бессоновского района Пензенской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

- 3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

- 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  администрацию Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

| Глава Грабовского сельсовета |  | Е.А.Самсонова |
| --- | --- | --- |