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	АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО сельсовета

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	от

18 февраля 2025г. 
№

16
                         с. Александровка
О подготовке  и проведения  весеннего  паводка  2026 года 
       Во исполнение Федерального закона Российской Федерации  от 21.12.1994 г. № 68 –ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона Российской Федерации от 06.10. 2003г. № 131 –ФЗ « Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  Александровского сельсовета Бессоновского района, в целях своевременного проведения подготовительных   мероприятий  к пропуску паводка 2025г.  предотвращению случаев  возникновения чрезвычайных ситуаций,  снижения уровня материального ущерба  объектам промышленности  и сельского хозяйства, а также координации действий  всех служб и подразделений  в период пропуска паводковых вод,   администрация Александровского сельсовета п  о с т а н о в л я е т:
1. Создать паводковую комиссию при  администрации Александровского сельсовета Бессоновского района  и утвердить её  состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Паводковой комиссии  администрации  Александровского сельсовета Бессоновского района  разработать и утвердить  мероприятия  по пропуску  весеннего паводка 2026г. 

3.  Настоящее постановление  опубликовать в информационном бюллетене  « Сельские ведомости»  и разместить   на официальном сайте  администрации  Бессоновского района Пензенской области в    в информационно- телекоммуникационной сети  «Интернет»   

4.   Постановление Главы  администрации  Александровского сельсовета Бессоновского района  № 7  от 21.02.2025г. «  О подготовке  и проведения  весеннего  паводка  2025 года.» признать  утратившим силу.
5.  Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  Главу  администрации  Александровского сельсовета  Шеховцову И.В.
                  Глава  администрации                                                                И.В.Шеховцова

Приложение № 1

к постановлению    № 16
от  18.02.2026 г. 
С О С Т А В

паводковой комиссии по администрации

Александровского  сельсовета
    Шеховцова Ирина Владимировна – глава администрации  Александровского  сельсовета, председатель паводковой комиссии:
    Кривозубов Алексей Алексеевич    – генеральный директор ООО РАО «Бессоновское»  ( по согласованию), 
зам. председателя паводковой  комиссии:
      Киндаев Анатолий Анатольевич, заместитель главы администрации Александровского сельсовета, секретарь паводковой комиссии

Члены паводковой комиссии :

    Елисеева Ольга Александровна –  заведующая филиала МБОУ СОШ с. Вазерки  в с.Александровка ( по согласованию);
    Карагодин Александр Викторович – первый  заместитель главы местной администрации Бессоновского района ( по согласованию);

    Скрипкин Андрей Николаевич  – помощник главы по  ГО и ЧС администрации района
 (по согласованию);

     Солодский Юрий Федорович -  депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию);

     Вихрева Валентина Константиновна -  депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию);

      Щеголева Марина Александровна -  депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию);

     Абрамова Галина Николаевна -  депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию);

    Морозова Ирина Александровна- -  депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию);

    Галкин Александр Александрович - депутат Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета ( по согласованию);

      Филенков Александр Александрович – собственник ГТС в д.Сергеевка;
      Дуданов Александр Николаевич  – собственник ГТС с. Александровка.


	


ПЛАН

Проведения противопаводковых   мероприятий   на территории  Александровского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области   на 2026 г.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения 
	Ответственный  за исполнение

	1
	Подготовить  проект  постановления Главы администрации  Александровского сельсовета « О подготовке к весеннему  паводку 2025г.»
	до  24.02.2026г.
	Шеховцова И.В

	2
	Организовать  подготовку  и выделение   инженерной техники  в распоряжение паводковой  комиссии
	до  04.03.2026г.
	Шеховцова И.В, представитель паводковой комиссии ( по согласованию)

	3
	Организовать  круглосуточное дежурство  техники и дежурных смен. Установить  на время  разлива  весенних вод   круглосуточное   дежурство  ответственных лиц  в  администрации , на водных объектах
	На период паводка.
	Шеховцова И.В, представитель паводковой комиссии ( по согласованию)

	4
	Организовать систематическое

наблюдение  за подъемом уровня воды в бассейнах рек на территории  Александровского сельсовета и своевременное  доведение  обстановки до паводковой комиссии . Обеспечить паводковую комиссию  сведениями  по прогнозу  погоды  гидрометеорологической   обстановки
	На период паводка
	Шеховцова И.В.

	5
	Организовать  надежную связь с паводковой комиссией
	На период паводка
	Шеховцова И.В.

	6
	Разработать  и организовать мероприятия  по поддержанию общественного порядка в период  весеннего паводка   на территории  Александровского сельсовета
	до 04.03.2026г.
	Шеховцова И.В.

	7
	Организовать  работу по  информированию населения  о действиях в  условиях ЧС,  вызванной весенним  паводком
	На период паводка
	Шеховцова И.В., помощник главы местной администрации Бессоновского района



