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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ЧЕМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.04.2026 г.  № 93
с. Чемодановка
«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы»
за 2025 год»

           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 516/1 от 28.12.2015 г. «Об утверждении порядка  разработки и реализации муниципальных программ Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», Уставом Чемодановского сельсовета, администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» за 2025 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Чемодановского сельсовета Бессоновского района «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   главу администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Глава администрации 

Чемодановского сельсовета 

Бессоновского района 

Пензенской области                                                                             О.А.Сурков
Приложение

к постановлению Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 02.04.2026 года № 93
Отчет реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» за 2025 год

1.Общая информация о реализации муниципальной программы

            В соответствии с Перечнем муниципальных программ Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, утвержденным Постановлением Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 22.10.2013 года № 240/1, Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области является ответственным исполнителем муниципальной программы Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» (далее – муниципальная программа). Реализация муниципальной программы осуществляется в период с 2014 года по 2028 год.

            Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 16.12.2013 № 272/1.

            Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2025 году в соответствии с Решением Комитета местного самоуправления Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 26.12.2024 г. № 38-12/8 «О бюджете Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», составляет 12918,291 тыс. рублей, в том числе:

- Средства бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области – 7705,035 тыс. рублей

- Средства бюджета Пензенской области – 5213,256 тыс. рублей,
2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

         В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- благоустройство территории Чемодановского сельсовета,

- содержание мест захоронения,

- повышение уровня освещенности,

- обустройство мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов,

- обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Чемодановского сельсовета;         

          Срок окончания реализации основных мероприятий муниципальной программы установлен до 2028 года.

        Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство населенных пунктов» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия: 

         Основное мероприятие «Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории» выполнено в полном объеме:

      - своевременная оплата за уличное освещение, увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц.

      - проведены прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов

2.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

        Детальные результаты реализации мероприятий и контрольных событий содержатся в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы за 2025 год. 

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и анализ

фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные

параметры муниципальной программы

                В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

4.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год

              Информация приведена в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной

программы за 2025 год.

5.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году, в том числе бюджетной эффективности

            Эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,00;

          Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы

составляет 1 (5/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2025 году.

    II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (5/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2025 году.

    III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 1 (5/5), 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 1,0 (0,000 тыс. рублей / 0,000 тыс. рублей.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (5/5), что означает удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году.

      Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1 (1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,0 х 0,2). 

      Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2025 года.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

       В течение 2025 года ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились корректировки, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной программы – корректировался плановый объем средств.

       В 2025 году ответственным исполнителем вносились корректировки в муниципальную программу в процессе подготовки бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

       Предложения по дополнительным корректировкам муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы 

Чемодановского сельсовета «Модернизация и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области на 

2014-2028 годы» за 2025 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа   «Развитие муниципальной службы  Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы»

	1.
	своевременная оплата за уличное освещение, увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц.
	процентов
	100
	100
	100
	

	2.
	Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Чемодановского сельсовета
	процентов
	100
	100
	100
	-

	3.
	Развитие наружного освещения
	процентов
	100
	100
	100
	-

	4.
	Совершенствование системы наружного освещения населенных пунктов Чемодановского сельсовета

	процентов
	0
	0
	0
	-

	5.
	Осуществление ремонта водохозяйственных систем
	процентов
	100
	100
	100
	-

	6.
	Организация и содержание мест захоронения
	процентов
	100
	100
	100
	-


Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

 Чемодановского сельсовета «Модернизация и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета

 Бессоновского района Пензенской области

 на 2014-2028 годы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» за 2025 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма " Благоустройство населенных пунктов "


	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории».
	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	благоустройство территории Чемодановского сельсовета


	Производились мероприятия по содержанию и благоустройству памятника воинам ВОВ
	

	
	
	
	
	
	
	содержание мест захоронения
	Произведены следующие мероприятия: уборка мусора
	

	
	
	
	
	
	
	повышение уровня освещенности
	своевременная оплата за уличное освещение, увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц,


	

	
	
	
	
	
	
	обустройство мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов
	
	

	
	
	
	
	
	
	обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Чемодановского сельсовета       
	Произведены следующие мероприятия: освещение площадки, приобретено оборудование для благоустройства
	

	
	Подпрограмма " Чистая вода»

	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Осуществление ремонта водохозяйственных систем»
	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Капитальный ремонт, ремонт сетей и сооружений водоснабжения

	Комплекс мер по ремонту водопроводной сети с. Чемодановка, ул. Фабричная (строящаяся школа)


	

	
	
	
	
	
	
	Госэкспертиза результатов инженерных изысканий по объекту « насосная станция с системой фильтрации и обеззараживания воды, в составе действующего ВЗУ с. Чемодановка, ул. Фабричная
	Госэкспертиза результатов инженерных изысканий по объекту « насосная станция с системой фильтрации и обеззараживания воды, в составе действующего ВЗУ с. Чемодановка, ул. Фабричная
	

	
	
	
	
	
	
	Капитальный ремонт водозаборного узла расположенного в с. Чемодановка, ул. Дорожная
	Капитальный ремонт водозаборного узла расположенного в с. Чемодановка, ул. Дорожная
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» за 2025 год

	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной

бюджетной

росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы»   
	всего                 
	12918,291
	12918,291
	12918,291

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет  Пензенской области
	5213,256
	5213,256
	5213,256

	
	бюджет поселения
	7705,035
	7705,035
	7705,035

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма " Благоустройство населенных пунктов "


	всего                 
	5622,521
	5622,521
	5622,521

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет поселения
	5622,521
	5622,521
	5622,521

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие «Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории».
	всего                 
	5622,521
	5622,521
	5622,521

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет поселения
	5622,521
	5622,521
	5622,521

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


	Подпрограмма " Чистая вода "


	всего                 
	5734,581
	5734,581
	5734,581

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	5213,256
	5213,256
	5213,256

	
	бюджет поселения
	521,325
	521,325
	521,325

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Основное мероприятие «Осуществление ремонта водохозяйственных систем»
	всего                 
	5734,581
	5734,581
	5734,581

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	5213,256
	5213,256
	5213,256

	
	бюджет поселения
	521,325
	521,325
	521,325

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


	Подпрограмма " Мероприятия в области коммунального хозяйства "


	всего                 
	1561,189
	1561,189
	1561,189

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет поселения
	1561,189
	1561,189
	1561,189

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие «Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства»
	всего                 
	1561,189
	1561,189
	1561,189

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет поселения
	1561,189
	1561,189
	1561,189

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


	Подпрограмма " Развитие наружного освещения»


	всего                 
	844,319
	844,319
	844,319

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет поселения
	844,319
	844,319
	844,319

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	всего                 
	844,319
	844,319
	844,319

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет поселения
	844,319
	844,319
	844,319

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

 Чемодановского сельсовета «Модернизация и

 развитие жилищно-коммунального хозяйства

 Чемодановского сельсовета

 Бессоновского района Пензенской 

области на 2014-2028 годы» за 2025 год

Информация

об основных мероприятиях муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	5
	5
	Х

	 Основное мероприятие «Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории».
	5
	5
	Х

	благоустройство территории Чемодановского сельсовета


	1
	1
	Х

	содержание мест захоронения


	1
	1
	Х

	повышение уровня освещенности


	1
	1
	Х

	обустройство мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов


	1
	1
	Х

	обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Чемодановского сельсовета       


	1
	1
	Х

	Капитальный ремонт, ремонт сетей и сооружений водохозяйственных систем
	1
	1
	Х
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