№ 10/1    18.10.2024 г.                                      с. Грабово                                                    "Бесплатно"


 Информационный бюллетень Комитета местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. Издание официальных документов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
«07»  октября  2024г                                                                                                                                     	№ 153
 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области", утвержденную постановлением Администрации Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  от 28.09.2015г. № 338  

В целях реализации постановления Правительства Пензенской области №811-пП от 01.11.2013г. «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области", в соответствии с постановлением администрации Грабовского сельсовета № 436 от 21.12.2016г. «Об  утверждении  Порядка разработки и реализации муниципальных программ Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», ст.23 Устава Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области", утвержденную постановлением администрации Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  от 28.09.2015г № 338 (далее – Целевая программа):
1.1. Паспорт Целевой программы изложить в новой редакции согласно приложению 1  к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов  Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» Целевой программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  
1.3. Паспорт подпрограммы «Чистая вода»  Целевой программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.  
1.4. Приложение №2 Целевой программы ""Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области" изложить согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение №3 Целевой программы изложить согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение №4 Целевой программы изложить согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном бюллетене Грабовского сельсовета  «Сельские ведомости» и разместить на сайте администрации Бессоновского района в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и действует в части не противоречащей решению КМС Грабовского сельсовета «О бюджете Грабовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации							А.Н. Барашенков

 Приложение 1
к постановлению от 07.10.2024 № 153

Паспорт долгосрочной целевой программы
"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "
	Наименование Программы
	Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Соисполнители Программы
	МУП «Грабовское ЖКХ» (по согласованию)

	Подпрограммы
	1.«Благоустройство населенных пунктов Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
2. «Чистая вода»

	Цели Программы 
	1. Обеспечение санитарного благополучия населения Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
2. Обеспечение устойчивости и надежности функционирования сетей и сооружений системы водоснабжения Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
3. Обеспечение устойчивости и надежности функционирования сетей и сооружений системы водоотведения Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
4. Обеспечение устойчивости и надежности функционирования системы наружного освещения улиц Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

	Задачи Программы
	1. Активизация работ по благоустройству территории и  снижению количества несанкционированных свалок.
4. Содержание и ремонт существующих сетей и сооружений системы водоснабжения.
5. Содержание и ремонт существующих сетей и сооружений системы водоотведения.
6. Содержание и ремонт систем  наружного освещения улиц.

	Целевые показатели Программы
	1. Отношение количества домовладений заключивших договоры на сбор и вывоз ТБО к общему количеству  домовладений на территории Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, %
2. Отношение протяженности исправно действующих сетей водоснабжения к общей протяженности сетей водоснабжения Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
3. Отношение протяженности исправно действующих сетей водоотведения к общей протяженности сетей водоотведения Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
4.Количество установленных осветительных приборов для освещения улиц на территории Грабовского сельсовета.
6. Доля  энергосберегающих светильников   в  системе наружного  освещения  в  общем  количестве светильников.

	Сроки и этапы реализации Программы  
	- 2016 - 2027 годы (без разбивки на этапы)

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	74 960,3
	тыс.рублей, 
	в том числе:

	
	
	
	2016 год - 
	2 610,5
	тыс.рублей

	
	
	
	2017 год -
	6 465,5
	тыс.рублей

	
	
	
	2018 год -    
	3 690,9
	тыс.рублей

	
	
	
	2019 год - 
	3 936,6
	тыс.рублей

	
	
	
	2020 год -
	4 207,8
	тыс.рублей

	
	
	
	2021 год -
	16 764,6
	тыс.рублей

	
	
	
	2022 год -
	7 879,5
	тыс.рублей

	
	
	
	2023 год - 
	12 588,7
	тыс.рублей

	
	
	
	2024 год - 
	6 365,8
	тыс.рублей

	
	
	
	2025 год - 
	5 669,6
	тыс.рублей

	
	
	
	2026 год - 
	2 140,4
	тыс.рублей

	
	
	
	2027 год - 
	2 640,4
	тыс.рублей



Приложение 2
к постановлению от 07.10.2024 № 153

Паспорт подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»   долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "
	Наименование Подпрограммы
	Благоустройство населенных пунктов Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

	Ответственный исполнитель Подпрограммы
	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Соисполнители Подпрограммы
	отсутствуют

	Цели Подпрограммы 
	1. Обеспечение санитарного благополучия населения Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы наружного освещения улиц Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

	Задачи Подпрограммы
	1. Активизация работ по благоустройству территории и  снижению количества несанкционированных свалок.
2. Содержание, ремонт и реконструкция систем  наружного освещения улиц.

	Целевые показатели Подпрограммы
	1. Отношение количества домовладений заключивших договоры на сбор и вывоз ТБО к общему количеству  домовладений на территории Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
2. Количество установленных осветительных приборов для освещения улиц на территории Грабовского сельсовета.
3. Доля  энергосберегающих светильников   в  системе наружного  освещения  в  общем  количестве светильников.

	Сроки и этапы реализации
подпрограммы
	2016 - 2027 годы (без разбивки на этапы)

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	30 125,000
	тыс.рублей, 
	в том числе:

	
	
	
	2016 год - 
	1 624,9
	тыс.рублей

	
	
	
	2017 год -
	1 890,8
	тыс.рублей

	
	
	
	2018 год -    
	1 763,2
	тыс.рублей

	
	
	
	2019 год - 
	1 830,6
	тыс.рублей

	
	
	
	2020 год -
	3 048,0
	тыс.рублей

	
	
	
	2021 год -
	2 359,1
	тыс.рублей

	
	
	
	2022 год -
	4 433,3
	тыс.рублей

	
	
	
	2023 год - 
	3 155,6
	тыс.рублей

	
	
	
	2024 год - 
	3 535,6
	тыс.рублей

	
	
	
	2025 год - 
	2 203,1
	тыс.рублей

	
	
	
	2026 год - 
	2 140,4
	тыс.рублей

	
	
	
	2027 год - 
	2 140,4
	тыс.рублей



Приложение 3
к постановлению от 07.10.2024 № 153

Паспорт подпрограммы  «Чистая вода»   долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "
	Наименование Подпрограммы
	 «Чистая вода» 

	Ответственный исполнитель Подпрограммы
	Администрация Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Соисполнители Подпрограммы
	МУП «Грабовское ЖКХ» (по согласованию)

	Цели Подпрограммы 
	1. Обеспечение устойчивости и надежности функционирования сетей и сооружений системы водоснабжения Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
2. Обеспечение устойчивости и надежности функционирования сетей и сооружений системы водоотведения Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.


	Задачи Подпрограммы
	1. Содержание, ремонт и реконструкция существующих сетей и сооружений системы водоснабжения.
2. Содержание, ремонт и реконструкция существующих сетей и сооружений системы водоотведения.

	Целевые показатели Подпрограммы
	1. Отношение протяженности исправно действующих сетей водоснабжения к общей протяженности сетей водоснабжения Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
2. Отношение протяженности исправно действующих сетей водоотведения к общей протяженности сетей водоотведения Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

	Сроки и этапы реализации
Подпрограммы 
	2016 - 2027 годы (без разбивки на этапы)

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	44 835,3
	тыс.рублей, 
	в том числе:

	
	
	
	2016 год - 
	985,6
	тыс.рублей

	
	
	
	2017 год -
	4 574,7
	тыс.рублей

	
	
	
	2018 год -    
	1 927,7
	тыс.рублей

	
	
	
	2019 год - 
	2 106,0
	тыс.рублей

	
	
	
	2020 год -
	1 159,8
	тыс.рублей

	
	
	
	2021 год -
	14 405,5
	тыс.рублей

	
	
	
	2022 год -
	3 446,2
	тыс.рублей

	
	
	
	2023 год - 
	9 433,1
	тыс.рублей

	
	
	
	2024 год - 
	2 830,2
	тыс.рублей

	
	
	
	2025 год - 
	3 466,5
	тыс.рублей

	
	
	
	2026 год - 
	0,0
	тыс.рублей

	
	
	
	2027 год - 
	500,0
	тыс.рублей
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Приложение 4
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Приложение №2
к долгосрочной целевой программе «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области »
за счет средств всех источников финансирования
	[bookmark: RANGE!A3:P20]Ответственный  исполнитель программы
	Администрация  Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области



	Ответственный  исполнитель программы 
	 Администрация  Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

	№ п/п 
	Ста тус 
	 Наименование  
	 Источник финансирования 
	 Оценка расходов, тыс. рублей 

	
	
	
	
	 2016 год 
	2017 год 
	2018 год 
	2019 год 
	2020год 
	2021год 
	2022год 
	2023год 
	2024год 
	2025год 
	2026год 
	2027год 

	 1. 
	 программа 
	 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области" 
	 Всего: 
	2 610,5 
	6 465,5 
	3 690,9 
	3 936,6 
	4 207,8 
	16 764,6 
	7 879,5 
	12 588,7 
	6 365,8 
	5 669,6 
	2 140,4 
	2 640,4 

	
	
	
	 Федеральный бюджет 
	77,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	
	 Бюджет субъекта 
	365,7 
	705,0 
	1 256,5 
	823,8 
	625,7 
	9 615,5 
	3 813,5 
	6 090,2 
	1 658,2 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	
	 Бюджет района 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	268,1 
	3 046,8 
	0,0 
	3 871,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	
	 Бюджет местный  
	2 167,8 
	5 760,5 
	2 434,4 
	3 112,8 
	3 314,0 
	4 102,3 
	4 066,0 
	2 627,1 
	4 707,6 
	5 669,6 
	2 140,4 
	2 640,4 

	 1.1. 
	 Подпрограмма 
	 «Благоустройство населенных пунктов Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» 
	 Всего: 
	1 624,9 
	1 890,8 
	1 763,2 
	1 830,6 
	3 048,0 
	2 359,1 
	4 433,3 
	3 155,6 
	3 535,6 
	2 203,1 
	2 140,4 
	2 140,4 

	
	
	
	 Федеральный бюджет 
	77,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	
	 Бюджет субъекта 
	70,0 
	15,0 
	46,4 
	0,0 
	0,0 
	35,0 
	1 624,5 
	50,0 
	50,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	
	 Бюджет района 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1 371,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	
	 Бюджет местный  
	1 477,9 
	1 875,8 
	1 716,8 
	1 830,6 
	3 048,0 
	2 324,1 
	2 808,8 
	1 734,2 
	3 485,6 
	2 203,1 
	2 140,4 
	2 140,4 

	 1.2. 
	 Подпрограмма 
	 «Чистая вода»   
	 Всего: 
	985,6 
	4 574,7 
	1 927,7 
	2 106,0 
	1 159,8 
	14 405,5 
	3 446,2 
	9 433,1 
	2 830,2 
	3 466,5 
	0,0 
	500,0 

	
	
	
	 Федеральный бюджет 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	
	 Бюджет субъекта 
	295,7 
	690,0 
	1 210,1 
	823,8 
	625,7 
	9 580,5 
	2 189,0 
	6 040,2 
	1 608,2 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	
	 Бюджет района 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	268,1 
	3 046,8 
	0,0 
	2 500,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	
	 Бюджет местный 
	689,9 
	3 884,7 
	717,6 
	1 282,2 
	266,0 
	1 778,2 
	1 257,2 
	892,9 
	1 222,0 
	3 466,5 
	0,0 
	500,0 



Приложение 5
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Приложение №3
к долгосрочной целевой программе «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области »
за счет средств бюджета Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация  Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области



	[bookmark: RANGE!A2:T30]№ п/п
	Статус
	Наименование 
	Код бюджетной классификации
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Программа
	Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета»
	всего
	x
	x
	x
	x
	2 610,5
	6 465,5
	3 690,9
	3 936,6
	4 207,8
	16 764,6
	7 879,5
	12 588,7
	6 365,8
	5 669,6
	2 140,4
	2 640,4

	
	
	
	901
	x
	x
	x
	x
	2 610,5
	6 465,5
	3 690,9
	3 936,6
	4 207,8
	16 764,6
	7 879,5
	12 588,7
	6 365,8
	5 669,6
	2 140,4
	2 640,4

	1.1.
	Подпрограмма
	Благоустройство населенных пунктов Грабовского сельсовета 
	всего
	x
	x
	x
	x
	1 624,9
	1 890,8
	1 763,2
	1 830,6
	3 048,0
	2 359,1
	4 433,3
	3 155,6
	3 535,6
	2 203,1
	2 140,4
	2 140,4

	
	
	
	901
	x
	x
	x
	x
	1 624,9
	1 890,8
	1 763,2
	1 830,6
	3 048,0
	2 359,1
	4 433,3
	3 155,6
	3 535,6
	2 203,1
	2 140,4
	2 140,4

	1.1.1.
	мероприятие
	Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории
	всего
	x
	x
	x
	x
	1 624,9
	1 890,8
	1 763,2
	1 830,6
	3 048,0
	2 359,1
	4 433,3
	3 155,6
	3 535,6
	2 203,1
	2 140,4
	2 140,4

	
	
	
	901
	x
	x
	x
	x
	1 624,9
	1 890,8
	1 763,2
	1 830,6
	3 048,0
	2 359,1
	4 433,3
	3 155,6
	3 535,6
	2 203,1
	2 140,4
	2 140,4

	
	
	
	901
	05
	02
	04101S1380
	240
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 768,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	901
	05
	03
	0410150185
	240
	77,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	901
	05
	03
	0410164550
	240
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	971,1
	1 288,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	901
	05
	03
	0410165280
	240
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	901
	05
	03
	0410171400
	240
	0,0
	0,0
	46,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	901
	05
	03
	0410181110
	240
	959,0
	1 174,6
	1 396,4
	1 349,0
	2 425,5
	1 626,4
	1 827,9
	1 824,0
	1 886,3
	2 143,1
	2 124,1
	2 124,1

	
	
	
	901
	05
	03
	0410181110
	850
	0,0
	0,0
	2,0
	0,2
	2,4
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	901
	05
	03
	0410181120
	240
	0,0
	0,0
	0,0
	86,0
	233,7
	0,0
	342,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	901
	05
	03
	0410181150
	240
	463,0
	666,2
	272,0
	395,4
	386,4
	640,7
	408,3
	260,1
	260,4
	10,0
	16,3
	16,3

	
	
	
	901
	05
	03
	04101L0185
	240
	55,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	901
	05
	03
	04101R0185
	240
	70,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	901
	05
	03
	04101S1400
	240
	0,0
	50,0
	46,4
	0,0
	0,0
	70,0
	86,1
	100,0
	100,0
	50,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Подпрограмма
	Чистая вода 
	всего
	x
	x
	x
	x
	985,6
	4 574,7
	1 927,7
	2 106,0
	1 159,8
	14 405,5
	3 446,2
	9 433,1
	2 830,2
	3 466,5
	0,0
	500,0

	
	
	
	901
	x
	x
	x
	x
	985,6
	4 574,7
	1 927,7
	2 106,0
	1 159,8
	14 405,5
	3 446,2
	9 433,1
	2 830,2
	3 466,5
	0,0
	500,0

	1.2.1.
	мероприятие
	Содержание объектов водохозяйственных систем
	всего
	x
	x
	x
	x
	985,6
	4 574,7
	1 927,7
	2 106,0
	1 159,8
	14 405,5
	3 446,2
	9 433,1
	2 830,2
	3 466,5
	0,0
	500,0

	
	
	
	901
	x
	x
	x
	x
	985,6
	4 574,7
	1 927,7
	2 106,0
	1 159,8
	14 405,5
	3 446,2
	9 433,1
	2 830,2
	3 466,5
	0,0
	500,0

	
	
	
	901
	05
	02
	0430120602
	240
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	901
	05
	02
	0430165140
	240
	0,0
	98,6
	199,0
	929,1
	266,0
	719,1
	319,1
	654,2
	432,7
	50,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	901
	05
	02
	043016739S
	240
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	901
	05
	02
	0430171350
	240
	295,7
	2 176,0
	1 210,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	901
	05
	02
	04301S1350
	240
	689,9
	2 300,1
	518,6
	1 176,9
	893,8
	13 686,4
	3 127,1
	8 628,9
	2 397,5
	3 416,5
	0,0
	500,0



Приложение 6
к постановлению от 07.10.2024 № 153
Приложение №4
к долгосрочной целевой программе «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства 
Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области »
	[bookmark: RANGE!A1:K67]№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Оценка объема финансирования программы, тыс. рублей

	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Бюджет субъекта
	Бюджет района 
	Бюджет местный
	Иные источники

	Объем  финансирования муниципальной программы  всего:
	82 865,3
	77,0
	24 954,1
	7 186,3
	42 742,9
	7 905,0

	1. Подпрограмма « Благоустройство населенных пунктов Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» 

	Всего объем финансирования Подпрограммы 1:
	30 175,0
	77,0
	1 890,9
	1 371,4
	26 785,7
	50,0

	1.1.
	Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории
	Администрация Грабовского сельсовета 
	2016
	1 624,9
	77,0
	70,0
	0,0
	1 477,9
	 

	
	
	
	2017
	1 890,8
	0,0
	15,0
	0,0
	1 875,8
	 

	
	
	
	2018
	1 763,2
	0,0
	46,4
	0,0
	1 716,8
	 

	
	
	
	2019
	1 830,6
	0,0
	0,0
	0,0
	1 830,6
	 

	
	
	
	2020
	3 048,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 048,0
	 

	
	
	
	2021
	2 359,1
	0,0
	35,0
	0,0
	2 324,1
	 

	
	
	
	2022
	4 433,3
	0,0
	1 624,5
	0,0
	2 808,8
	 

	
	
	
	2023
	3 155,6
	0,0
	50,0
	1 371,4
	1 734,2
	 

	
	
	
	2024
	3 535,6
	0,0
	50,0
	0,0
	3 485,6
	 

	
	
	
	2025
	2 253,1
	0,0
	0,0
	0,0
	2 203,1
	50,0

	
	
	
	2026
	2 140,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2 140,4
	 

	
	
	
	2027
	2 140,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2 140,4
	 

	из них по направлениям:

	1) совершенствование системы наружного освещения в рамках реализации ведомственного проекта «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области
	всего
	598,9
	0,0
	229,4
	0,0
	319,5
	50,0

	
	2017
	50,0
	 
	15,0
	 
	35,0
	 

	
	2018
	92,8
	 
	46,4
	 
	46,4
	 

	
	2021
	70,0
	 
	35,0
	 
	35,0
	 

	
	2022
	86,1
	 
	33,0
	 
	53,1
	 

	
	2023
	100,0
	 
	50,0
	 
	50,0
	 

	
	2024
	100,0
	 
	50,0
	 
	50,0
	 

	
	2025
	100,0
	 
	 
	 
	50,0
	50,0

	2) закупка коммунальной техники  в рамках реализации государственной программы  Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области»
	всего
	1 768,3
	0,0
	1 591,5
	0,0
	176,8
	0,0

	
	2022
	1 768,3
	 
	1 591,5
	 
	176,8
	 

	2. Подпрограмма «Чистая вода»

	Всего объем финансирования Подпрограммы 2:
	52 690,3
	0,0
	23 063,2
	5 814,9
	15 957,2
	7 855,00

	2.1.
	Содержание объектов водохозяйственных систем
	Администрация Грабовского сельсовета
	2016
	985,6
	0,0
	295,7
	0,0
	689,9
	 

	
	
	
	2017
	4 574,7
	0,0
	690,0
	0,0
	3 884,7
	 

	
	
	
	2018
	1 927,7
	0,0
	1 210,1
	0,0
	717,6
	 

	
	
	
	2019
	2 106,0
	0,0
	823,8
	0,0
	1 282,2
	 

	
	
	
	2020
	1 159,8
	0,0
	625,7
	268,1
	266,0
	 

	
	
	
	2021
	14 405,5
	0,0
	9 580,5
	3 046,8
	1 778,2
	 

	
	
	
	2022
	3 446,2
	0,0
	2 189,0
	0,0
	1 257,2
	 

	
	
	
	2023
	9 433,1
	0,0
	6 040,2
	2 500,0
	892,9
	 

	
	
	
	2024
	2 830,2
	0,0
	1 608,2
	0,0
	1 222,0
	 

	
	
	
	2025
	11 321,5
	0,0
	0,0
	0,0
	3 466,5
	7 855,0

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	2027
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	 

	из них по направлениям

	1)  реализация подпрограммы  "Чистая вода"  государственной программы Пензенской области  "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области" 
	всего
	34 668,5
	0,0
	21 455,0
	5 814,9
	7 398,6
	0,0

	Капитальный ремонт водопроводных  сетей  и  водонапорной башни  с.Грабово, ул.2-я Совхозная
	2016
	985,6
	 
	295,7
	 
	689,9
	 

	Ремонт  водопроводных сетей в с. Грабово по ул. Советская, ул. Колхозная  
	2017
	301,9
	 
	90,5
	 
	211,4
	 

	Ремонт водопроводных сетей 950 м. и водонапорной башни  п. Ера ул. Подлесная  
	2017
	1 998,2
	 
	599,5
	 
	1 398,7
	 

	Аварийно-восстановительные работы на водозаборе: артезианская скважина в п. Ера 
	2017
	2 141,0
	 
	 
	 
	2 141,0
	 

	Капитальный ремонт водонапорной башни и водопровода с.Грабово, ул. Грибова
	2018
	914,0
	 
	639,8
	 
	274,2
	 

	Капитальный ремонт водонапорной башни и водопровода с.Чертково
	2018
	814,7
	 
	570,3
	 
	244,4
	 

	Капитальный ремонт участков водопровода в с. Грабово, Бессоновского района, Пензенской области: от дома № 29 до дома №31 по ул. Лесная; от дома № 29 до дома №16, от дома №16 до дома №32 , от дома №21 до дома №24 по ул. Школьная; от дома №13-до дома №19 по ул. 40 лет Победы.
	2019
	1 176,9
	 
	823,8
	 
	353,1
	 

	Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Подгорная в с.Грабово Бессоновского района пензенской области
	2020
	203,7
	 
	142,6
	61,1
	 
	 

	Капитальный  ремонт водонапорной башни и примыкающих трубопроводов, расположенной по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Майская, 31б
	2020
	690,1
	 
	483,1
	207,0
	 
	 

	Капитальный ремонт водозаборного узла, расположенного по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Грибова
	2021
	3 000,0
	 
	2 100,0
	 
	900,0
	 

	Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Шоссейная в с. Грабово Бессоновского района Пензенской области
	2021
	530,3
	 
	371,2
	 
	159,1
	 

	Капитальный ремонт водозаборного узла, расположенного по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с.Грабово, ул.Советская, 201А на участке с кадастровым номером 58:05:0100702:874 (скважина №б/н-2(кад.136))
	2021
	10 156,1
	 
	7 109,3
	3 046,8
	 
	 

	Капитальный ремонт водопровода по ул.Антипова в с.Чертково Бессоновского района Пензенской области
	2022
	810,6
	 
	567,4
	 
	243,2
	 

	Капитальный ремонт водопровода по ул.Овражная в с.Грабово Бессоновского района Пензенской области
	2022
	183,7
	 
	128,6
	 
	55,1
	 

	Капитальный ремонт водонапорной башни и примыкающих трубопроводов, расположенной по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул.Юбилейная
	2022
	2 132,8
	 
	1 493,0
	 
	639,8
	 

	Капитальный ремонт водозаборного узла, расположенного по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Чертково
	2023
	8 628,9
	 
	6 040,2
	2 500,0
	88,7
	 

	2)  реализация ведомственного проекта Развитие ЖКХ Пензенской области"  государственной программы Пензенской области  "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области" 
	всего
	13 614,3
	0,0
	1 608,2
	0,0
	4 151,1
	7 855,0

	Капитальный ремонт ВЗУ (водонапорная башня и водопроводные сети), расположенногопо адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Чертково
	2024
	1 717,3
	 
	1 202,1
	 
	515,2
	 

	Капитальный ремонт водопровода от дома номер 59 до дома номер 83 по ул. Терешковой в с. Грабово Бессоновского района Пензенской области
	2024
	675,5
	 
	406,1
	 
	269,4
	 

	Капитальный ремонт водозаборного узла и примыкающих трубопроводов, расположенных по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Молодежная 1 Г
	2025
	2 539,5
	 
	 
	 
	761,9
	1 777,6

	Капитальный ремонт водопровода от дома номер 19 по ул. Центральная, до дома номер 29 по ул. Набережная в с. Чертково Бессоновского района Пензенской области
	2025
	2 327,6
	 
	 
	 
	698,3
	1 629,3

	Капитальный ремонт водопровода от дома номер 6 Г по ул. Молодежная до дома номер 11 по ул. Западная поляна в с. Грабово Бессоновского района Пензенской области
	2025
	6 354,4
	 
	 
	 
	1 906,3
	4 448,1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « 17 » октября 2024 г.                                                                                                                                              № 157

[bookmark: _GoBack]Об утверждении Порядка образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, администрация Грабовского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области (далее – Порядок).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района в разделе «Грабовский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.


И.о.главы администрации сельсовета						А.Н.Барашенков

Утвержден
постановлением администрации
Грабовского сельсовета 
Бессоновского района
Пензенской области
от 17.10. 2024 № 157

Порядок образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

1. Настоящим муниципальным правовым актом определяется порядок формирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), образуемых в органах местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Комиссия образуется правовым актом органа местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый руководителем органа местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области из числа членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
3. В состав комиссии входят:
а) заместитель руководителя органа местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области (председатель комиссии), муниципальные служащие кадровой службы, юридического (правового) отдела, других отделов органа местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, определяемые его руководителем;
б) представитель (представители) научных и образовательных организаций.
4. Руководитель органа местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественного совета, образованного при органе местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
в) представителя общественной организации ветеранов, созданной в органе местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
5. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 3 и в пункте 4 настоящего Порядка, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с научными и образовательными организациями, с общественным советом, образованным при органе местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, с общественной организацией ветеранов, созданной в органе местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, на основании запроса руководителя органа местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
6. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
7. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
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