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к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета 
Бессоновского района Пензенской области, 
утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147



                                                                                                               Отчет
об исполнении мероприятий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
за 1 квартал 2026 года
                                                                               
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы»                                                                                                                                                                                                                                                 
(тыс. руб.)
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет
Кижеватовского сельсовета
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. из.
	план на 2026
	факт за 2026
	%
	план на 
1 кв.
2026
	кассовые расходы
за 1 кв. 2026
	%
	план на 
1 кв.
2026
	кассовые расходы
за 1 кв. 2026
	%
	план на 
1 кв.
2026
	кассовые расходы
за 1 кв. 2026
	%
	план на 
1 кв.
2026
	кассовые расходы
за 1 кв. 2026
	%
	план на 
1 кв.
2026
	кассовые расходы
за 1 кв. 2026
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1. Подпрограмма 1 "Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"

	1.1
	Мероприятия дорожного хозяйства на  автомобильных дорогах общего пользования
	тыс.
руб.
	1600,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	тыс.
руб.
	1600,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Итого по подпрограмме 1
	тыс.
руб.
	1600,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета поселения"

	2.1.
	ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
	тыс.
руб.
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 2
	тыс.
руб.
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»

	3.1.
	Осуществление  ремонта водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений
	тыс.
руб.
	570,880
	185,880
	32,6
	185,880
	185,880
	100
	
	
	
	
	
	
	185,880
	185,880
	100
	
	
	

	3.1.1
	Строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию
	тыс.
руб.
	570,880
	185,880
	32,6
	185,880
	185,880
	100
	
	
	
	
	
	
	185,880
	185,880
	100
	
	
	

	Итого по подпрограмме 3
	тыс.
руб.
	570,880
	185,880
	32,6
	185,880
	185,880
	100
	
	
	
	
	
	
	185,880
	185,880
	100
	
	
	

	4. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов собственности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  »

	4.1.
	замена системы отопления
	тыс.
руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 4
	тыс.
руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Кредиторская задолженность


	5.1.
	Мероприятия дорожного хозяйства на  автомобильных дорогах общего пользования
	тыс.
руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	тыс.
руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого 
	тыс.
руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по  муниципальной программе:
	тыс.
руб.
	2170,880
	185,880
	8,6
	185,880
	185,880
	100
	
	
	
	
	
	
	185,880
	185,880
	100
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