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[bookmark: sub_1011]Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета 
Бессоновского района Пензенской области, 
утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

                                                                                                                          Отчет
об исполнении мероприятий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
за  2024  год
Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»
(тыс. руб.)
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет
Кижеватовского сельсовета
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. из.
	план на 2024 г
	факт за 2024 г
	%
	план на 2024 г
	кассовые расходы
за 2024 г
	%
	план на 2024 г
	кассовые расходы
за 2024 г
	%
	план на 2024 г
	кассовые расходы
за 2024 г
	%
	план на 2024 г
	кассовые расходы
за 2024 г
	%
	план на 2024 г
	кассовые расходы
за 2024 г
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1. Подпрограмма 1 "Благоустройство населенных пунктов"

	1.1
	Оплата коммунальных услуг за уличное освещение, услуги по наружному освещению улиц
	тыс.
руб.
	546,408
	546,408
	100
	546,408
	546,408
	100
	
	
	
	
	
	
	546,408
	546,408
	100
	
	
	

	1.2
	Организация и содержание мест захоронения
	тыс.
руб.
	104,117
	104,117
	100
	104,117
	104,117
	100
	
	
	
	
	
	
	104,117
	104,117
	100
	
	
	

	1.3
	Содержание автомобильных дорог в рамках благоустройства
	тыс.
руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Прочие мероприятия по благоустройству
	тыс.
руб.
	137,895
	137,895
	100
	137,895
	137,895
	100
	
	
	
	
	
	
	137,895
	137,895
	100
	
	
	

	1.5
	Создание и обустройство зон отдыха и спортивных детских игровых площадок
	тыс.
руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	мероприятия по благоустройству в рамках премирование территорий-победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области»
	тыс.
руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1
	
	788,420
	788,420
	100
	788,420
	788,420
	100
	
	
	
	
	
	
	788,420
	788,420
	100
	
	
	

	2. Подпрограмма 2 " Мероприятия в области коммунального хозяйства"

	2.1.
	Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства
	тыс.
руб.
	1384,480
	1384,480
	100
	1384,480
	1384,480
	100
	
	
	
	
	
	
	1384,480
	1384,480
	100
	
	
	

	Итого по подпрограмме 2
	
	1384,480
	1384,480
	100
	1384,480
	1384,480
	100
	
	
	
	
	
	
	1384,480
	1384,480
	100
	
	
	

	3. Подпрограмма «Чистая вода  за счет средств бюджета поселения»

	3.1.
	строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем  водоотведения
	тыс.
руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 3
	
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.  Подпрограмма « Чистая вода за счет средств бюджета Пензенской области »

	4.1
	строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем  водоотведения
	тыс.
руб.
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме 4
	
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.  Подпрограмма «Модернизация и строительство систем теплоснабжения»


	5.1.
	Установка модульной газовой котельной
	тыс.
руб.
	2,603
	2,603
	100
	2,603
	2,603
	100
	
	
	
	
	
	
	2,603
	2,603
	100
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме 5
	
	2,603
	2,603
	100
	2,603
	2,603
	100
	
	
	
	
	
	
	2,603
	2,603
	100
	
	
	

	Всего по  муниципальной программе:
	
	2175,503
	2175,503
	100
	2175,503
	2175,503
	100
	
	
	
	
	
	
	2175,503
	2175,503
	100
	
	
	



[bookmark: sub_222](*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записки к настоящей таблице.

Приложение N 13
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета 
Бессоновского района Пензенской области, 
утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.

по итогам 2024 года


	Ответственный исполнитель
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изм.
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

	1
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы
	Тыс.руб
	2175,503
	2175,503
	-
	-
	

	2
	Совершенствование  систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Кижеватовского сельсовета)
	шт
	0

	0
	-
	-
	

	3
	Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Кижеватовского сельсовета
	км
	22,3
	22,3
	-
	-
	

	4
	Памятник участникам ВОВ (благоустройство)
	шт.
	1
	1
	-
	-
	

	5
	оборудования детской игровой площадки
	шт
	-

	-

	-
	-
	

	6
	оборудования спортивной площадки
	шт
	-
	-
	-
	-
	

	7
	Установка мусорной площадки
	шт
	-
	-
	
	
	

	8
	Совершенствование трубопроводов канализационных систем
	м
	3608
	3608
	
	
	

	9
	Установка модульной газовой котельной
	шт
	1
	1
	
	
	

	1. Подпрограмма 1 "Благоустройство населенных пунктов"

	1.1
	Совершенствование  систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Кижеватовского сельсовета)
	шт
	20
	20
	-
	-
	

	1.2
	Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Кижеватовского сельсовета
	км
	22,3
	22,3
	-
	-
	

	1.3
	Памятник участникам ВОВ (благоустройство)
	шт.
	1
	1
	-
	-
	

	1.4
	оборудования детской игровой площадки
	шт
	-
	-
	-
	-
	

	1.5
	оборудования спортивной площадки
	шт
	-
	-
	-
	-
	

	2. Подпрограмма 2 " Мероприятия в области коммунального хозяйства"

	2.1.
	Установка мусорной площадки
	шт
	
	
	
	
	

	3. Подпрограмма «Чистая вода  за счет средств бюджета поселения»

	3.1
	Совершенствование трубопроводов канализационных систем
	м
	3608
	3608
	
	
	

	4.  Подпрограмма « Чистая вода за счет средств бюджета Пензенской области »

	4.1
	Совершенствование трубопроводов канализационных систем
	м
	3608
	3608
	
	
	

	
5.  Подпрограмма «Модернизация и строительство систем теплоснабжения»

	5.1.
	Установка модульной газовой котельной
	шт
	1
	1
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[bookmark: sub_1014]Приложение N 15
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета 
Бессоновского района Пензенской области, 
утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147


Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
«Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата(*)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	год завершения действия программы
	

	1
	1. Подпрограмма 1 "Благоустройство населенных пунктов"

	1.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2027 год
	-

	2
	2. Подпрограмма 2 " Мероприятия в области коммунального хозяйства"

	2.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2027 год
	-

	3
	3. Подпрограмма «Чистая вода  за счет средств бюджета поселения»

	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2027 год
	-

	4
	4.  Подпрограмма « Чистая вода за счет средств бюджета Пензенской области »

	4.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2027 год
	-

	[bookmark: sub_333]5
	5.  Подпрограмма «Модернизация и строительство систем теплоснабжения»

	5.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2027 год
	-


 (*) финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.



























Приложение N 16
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета 
Бессоновского района Пензенской области, 
утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147


Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
за 2024 год

Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	26.04.2024 г
	33/3
	Внесение изменений в приложения к постановлению

	2
	Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	28.05.2024 г.
	35/3
	Внесение изменений в приложения к постановлению

	3
	Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	01.08.2024 г.
	55/3
	Внесение изменений в приложения к постановлению

	4
	Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	24.10.2024 г.
	126
	Внесение изменений в приложения к постановлению

	5
	Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	01.11.2024 г.
	153
	Внесение изменений в приложения к постановлению

	6
	Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	28.12.2024 г.
	174
	Внесение изменений в приложения к постановлению
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Приложение 1
к Положению
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы
Кижеватовского сельсовета Бессоновского района
Пензенской области, утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм
	Плановое значение

[image: ]
	Фактическое значение

[image: ]
	Степень достижения i-показателя, %

[image: ]

[image: ]
	Степень достижения целевых показателей

[image: ]

	Плановые расходы

[image: ]
	Фактические расходы

[image: ]

	Полнота использования средств

[image: ]
	Оценка эффективности реализации МП

[image: ]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы
	Тыс.руб
	2175,503
	2175,503
	2175,503
	х
	х
	х
	х
	х

	Совершенствование  систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Кижеватовского сельсовета)
	шт
	20
	20
	20
	х
	х
	х
	х
	х

	Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Кижеватовского сельсовета
	км
	22,3
	22,3
	22,3
	х
	х
	х
	х
	х

	Памятник участникам ВОВ (благоустройство)
	шт.
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	оборудования детской игровой площадки
	шт
	1

	1

	1

	
	
	
	
	

	оборудования спортивной площадки
	шт
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	Итоговое значение (по программе)
	х
	х
	х
	х
	
	2175,503
	[bookmark: _GoBack]2175,503
	100
	1



где: [image: ] - плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;   [image: ] - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
[image: ] - степень достижения i-ого целевого показателя МП; [image: ] - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей); [image: ] - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
 [image: ] - степень достижения целевых показателей МП (результативность);[image: ] - полнота использования запланированных на реализацию МП средств; [image: ] - эффективность реализации МП




Глава администрации
Кижеватовского сельсовета
Бессоновского района Пензенской области                                                                                 А.Н. Сумбаев


     Исполнитель:
     Лебедина В.П.
    Тел. (8412) 58-58-97
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