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	АДМИНИСТРАЦИЯ  КИЖЕВАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	17 марта 2025 года
№

21/5
с. Кижеватово


	


«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2024 год»

           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 147 от 21.12.2015 г. «Об утверждении порядка  разработки и реализации муниципальных программ Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», Уставом Кижеватовского сельсовета, администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Кижеватовского сельсовета Бессоновского района «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   главу администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Глава администрации 

Кижеватовского сельсовета 

Бессоновского района 

Пензенской области                                                                             А.Н. Сумбаев
Приложение

к  постановлению Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 17.03.2025 года  № 21/5
Отчет реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2024 год
1.Общая информация о реализации муниципальной программы

            В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, утвержденным Постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года № 53/2, Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области является ответственным исполнителем муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» (далее – муниципальная программа). Реализация муниципальной программы осуществляется в период с 2014 года по 2022 год.

            Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 14.08.2014 № 78 и включает в себя 3 подпрограммы:
1. «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»

2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета поселения»

3. «Развитие водохозяйственного комплекса Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»

     Программа, планируемая для реализации в 2027 году.
            Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2024 году  в соответствии с Решением Комитета местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 26.12.2023 года № № 304-136/7 «О бюджете Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, составляет 2530,786 тыс. рублей, в том числе:
- Средства бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области – 2530,786 тыс. рублей

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
         В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
- Исполнение части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по содержанию дорог  местного значения вне границ населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Бессоновского района Пензенской области
          Срок окончания реализации основных мероприятий муниципальной программы установлен до 2027 года.
        Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий: 

         Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на  автомобильных дорогах общего пользования» выполнено в полном объеме:
         - Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений (очистка снега, грейдерование дорог, россыпь ПСС, обкос обочин автомобильных дорог)
        Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на  автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения» выполнено в полном объеме:

         - содержание автомобильной дороги местного значения вне границ населенных пунктов (зимнее содержание дороги - очистка снега)
В рамках подпрограммы 2 ««Развитие водохозяйственного комплекса Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»» предусмотрена реализация 1  мероприятия: 

         Основное мероприятие «Осуществление  ремонта водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» выполнено в полном объеме:

         - Строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию
2.1.Основные результаты, достигнутые в отчетном году

        Детальные результаты реализации мероприятий и контрольных событий содержатся в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы за 2024 год. 

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и анализ

фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные

параметры муниципальной программы

                В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.
4.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год

              Информация приведена в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной

программы за 2024 год.

5.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году, в том числе бюджетной эффективности

            Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

          Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы

составляет 1 (2/2), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

    II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (2/2), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

    III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 1 (2/2), 
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 1,0 (1145,000 тыс. рублей / 1145,000 тыс.рублей.
3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (2/2), что означает удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

      Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1 (1  х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,0 х 0,2). 
      Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

       В течение 2024 года ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились корректировки, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной программы – корректировался плановый объем средств.

       В 2024 году ответственным исполнителем вносились корректировки в муниципальную программу в процессе подготовки бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

       Предложения по дополнительным корректировкам муниципальной программы отсутствуют.
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Кижеватовского сельсовета «Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2024 год
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы"

	1.
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	процентов
	100
	100
	100
	

	2.
	Осуществление  ремонта водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений
	процентов
	100
	100
	100
	-


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Кижеватовского сельсовета «Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2024 год
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2019 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма "Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области" 
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на  автомобильных дорогах общего пользования »
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2027
	01.01.2024
	31.12.2024
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Произведены следующие мероприятия: зимнее содержание дорог (очистка снега, россыпь ПСС, грейдерование дорог, обкос)
	

	
	Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на  автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения »
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2027
	01.01.2024
	31.12.2024
	Исполнение части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по содержанию дорог  местного значения вне границ населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Бессоновского района Пензенской области
	Произведены следующие мероприятия: зимнее содержание дорог (очистка снега)
	

	
	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Осуществление  ремонта водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений»
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2027
	01.01.2024
	31.12.2024
	Строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию
	Произведены следующие мероприятия: страхование ГТС
	


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы»  за 2024 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  «Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы»   за 2024 год
	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной

бюджетной

росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы»   
	всего                 
	2530,786
	2530,786
	2383,039

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет  Пензенской области
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	2530,786
	2530,786
	2383,039

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма "Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области" 
	всего                 
	2509,906
	2509,906
	2362,159

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	 бюджет  Пензенской области
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	2509,906
	2509,906
	2362,159

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на  автомобильных дорогах общего пользования »
	всего                 
	2509,906
	2509,906
	2362,159

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	 бюджет  Пензенской области
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	2509,906
	2509,906
	2362,159

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на  автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения »
	всего                 
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	всего                 
	20,880
	20,880
	20,880

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	 бюджет  Пензенской области
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	20,880
	20,880
	20,880

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие «Осуществление  ремонта водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений»
	всего                 
	20,880
	20,880
	20,880

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	20,880
	20,880
	20,880

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	
	
	
	


Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной программы Кижеватовского сельсовета «Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2024 год
Информация

об основных мероприятиях муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	2
	2
	Х

	Подпрограмма "Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"
	1
	1
	Х

	Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на  автомобильных дорогах общего пользования »
	1
	1
	Х

	Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на  автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения »
	
	
	

	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	1
	1
	х

	Основное мероприятие «Осуществление  ремонта водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений»
	1
	1
	х


2

