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	Об организации закупок подрядных работ по инженерным

 изысканиям и (или) по подготовке проектной документации
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В целях повышения качества разработки проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов, финансируемых с привлечением средств бюджета Бессоновского района Пензенской области, эффективности и результативности осуществления закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации на вышеуказанные объекты, руководствуясь постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.01.2025 N 6-пП «Об организации закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации», в соответствии с Уставом сельского поселения Проказнинский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, администрация Проказнинского сельсовета постановляет:

1. Муниципальным заказчикам при планировании и осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации, финансируемых с привлечением средств бюджета Бессоновского района Пензенской области (далее - закупки), обеспечить:

1.1. предоставление в государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Пензенской области» в срок до 20 числа последнего месяца каждого квартала информации об объектах капитального строительства, в отношении которых планируется закупка, с указанием наименования проектируемого объекта, сроков проведения процедуры закупки, метода определения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – НМЦК), способа определения поставщика (подрядчиков, исполнителя);

1.2. составление графиков исполнения контракта с указанием промежуточных сроков завершения подготовки каждого раздела, подраздела проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87;

1.3. одновременное направление проектов задания на проектирование и графика исполнения контракта сразу после их составления в государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Пензенской области» для целей проверки их соответствия нормативным документам в сфере градостроительной деятельности;

1.4. определение НМЦК при осуществлении закупок проектно-сметным методом и направление смет, составленных для определения НМЦК, для проверки в государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Пензенской области». В случае отсутствия соответствующих сметных нормативов на проектные работы и (или) инженерные изыскания в федеральном реестре сметных нормативов возможно применение иных методов определения НМЦК;

1.5. включение в комиссию по осуществлению закупок государственного заказчика представителей государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Пензенской области»;

1.6. поэтапный прием каждого раздела проектной документации при осуществлении контроля за ходом и качеством выполнения проектно-изыскательских работ с обязательным уведомлением государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Пензенской области».

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района в разделе «Проказнинский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Проказнинского сельсовета

Глава администрации
Проказнинского сельсовета                                                                      Н.Н.Тамошкин
