Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Сосновского сельсовета
Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 231
                                                                                                               Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы Сосновского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
(тыс. руб.)

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет

Сосновского сельсовета
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. из.
	план на 2024
	факт за 2024
	%
	план на

2024
	кассовые расходы

за 2024
	%
	план на

2024
	кассовые расходы

за 2024
	%
	план на

2024
	кассовые расходы

за 2024
	%
	план на

2024
	кассовые расходы

за 2024
	%
	план на

.

2024
	кассовые расходы

за 2024
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1. Подпрограмма 1 "Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"

	1.1
	Мероприятия дорожного хозяйства на  автомобильных дорогах общего пользования
	тыс.

руб.
	4660,300
	4660,300
	100
	4660,300
	4660,300
	100
	
	
	
	
	
	
	4660,300
	4660,300
	100
	
	
	

	1.1.1
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	тыс.

руб.
	4660,300
	4660,300
	100
	4660,300
	4660,300
	100
	
	
	
	
	
	
	4660,300
	4660,300
	100
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1
	тыс.

руб.
	4660,300
	4660,300
	100
	4660,300
	4660,300
	100
	
	
	
	
	
	
	4660,300
	4660,300
	100
	
	
	

	2. Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета поселения"

	2.1.
	Мероприятия дорожного хозяйства на  внутрипоселенческих дорогах общего пользования
	тыс.

руб.
	595,547
	595,547
	100
	595,547
	595,547
	100
	
	
	
	
	
	
	595,547
	595,547
	100
	
	
	

	2.1.1
	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Сосновского сельсовета 
Бессоновского района Пензенской области;
	тыс.

руб.
	595,547
	595,547
	100
	595,547
	595,547
	100
	
	
	
	
	
	
	595,547
	595,547
	100
	
	
	

	Итого по подпрограмме 2
	тыс.

руб.
	595,547
	595,547
	100
	595,547
	595,547
	100
	
	
	
	
	
	
	595,547
	595,547
	100
	
	
	

	Всего по  муниципальной программе:
	тыс.

руб.
	5255,847
	5255,847
	100
	5255,847
	5255,847
	100
	
	
	
	
	
	
	5255,847
	5255,847
	100
	
	
	


Приложение N 13
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Сосновского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 231
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Сосновского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.


по итогам 2024 года

	Ответственный исполнитель
	Администрация Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изм.
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	1
	Протяженность автомобильных дорог подлежащих содержанию
	км
	44,145
	44,145
	-
	-
	

	2
	Подготовка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
	шт
	1
	1
	-
	-
	

	4
	Количество  отремонтированных объектов
	шт.
	0
	0
	-
	-
	

	1. Подпрограмма 1 "Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"

	1.1
	Протяженность автомобильных дорог подлежащих содержанию
	км
	86,651
	86,651
	-
	-
	

	2. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов собственности Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  »

	2.1
	Подготовка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	шт.
	1
	1
	-
	-
	

	2.2.
	Количество  отремонтированных объектов
	шт.
	0
	0
	-
	-
	


Приложение N 15
к Порядку

разработки и реализации муниципальных

программ Сосновского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 231
Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы  Сосновского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
«Развитие инженерной инфраструктуры Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы»                                                                                                                                                                                                                                                 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата(*)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	год завершения действия программы
	

	1
	1. Подпрограмма 1 "Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"

	1.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2027 год
	-

	2
	2. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов собственности Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  »

	2.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2027 год
	-


(*) финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение N 16
к Порядку

разработки и реализации муниципальных

программ Сосновского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 231
Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Сосновского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	Ответственный исполнитель
	Администрация Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	22.05.2024 г.
	69/4
	Внесение изменений в приложения к постановлению

	2
	Постановление администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	21.08.2024 г.
	114/4
	Внесение изменений в приложения к постановлению

	3
	Постановление администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	08.11.2024 г.
	237
	Внесение изменений в приложения к постановлению

	4
	Постановление администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	27.12.2024 г.
	270
	Внесение изменений в приложения к постановлению


Приложение 1
к Положению
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы
Сосновского сельсовета Бессоновского района
Пензенской области, утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 231
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм
	Плановое значение
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	Фактическое значение
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	Степень достижения i-показателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы
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	Фактические расходы
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	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	Протяженность автомобильных дорог подлежащих содержанию
	км
	86,651
	86,651
	86,651
	х
	х
	х
	х
	х

	Подготовка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
	шт
	1
	1
	1
	х
	х
	х
	х
	х

	Количество  отремонтированных объектов
	шт.
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Итоговое значение (по программе)
	х
	х
	х
	х
	
	5255,847
	5255,847
	100
	1


где:
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 - плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
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 - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
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 - степень достижения i-ого целевого показателя МП;
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 - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
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 - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
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 - степень достижения целевых показателей МП (результативность);
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 - полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
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 - эффективность реализации МП

Глава администрации
Сосновского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области                                                                                С.И. Терешкин                                                                                                                                                                  

