Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Сосновского сельсовета
Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 231
                                                                                                               Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы Сосновского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

за  2024 год

Муниципальная программа «Уличное освещение Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2017-2027 годы»
(тыс. руб.)

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет

Сосновского сельсовета
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. из.
	план на 2024
	факт за 2024
	%
	план на

2024
	кассовые расходы

за 2024
	%
	план на

2024
	кассовые расходы

за  2024
	%
	план на

2024
	кассовые расходы

за 2024
	%
	план на

2024
	кассовые расходы

за 2024
	%
	план на

2024
	кассовые расходы

за 2024
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств бюджета поселения»

	1.1
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
	тыс.

руб.
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	100
	
	
	
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	100
	
	
	

	1.1.1
	Совершенствование системы наружного освещения населенных пунктов Сосновского сельсовета               
	тыс.

руб.
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	100
	
	
	
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	100
	
	
	

	1.1.2
	Разработка проектов, получение ТУ, монтаж новых линий  
	тыс.

руб.
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	100
	
	
	
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	100
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1
	
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	100
	
	
	
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	100
	
	
	

	Всего по  муниципальной программе:
	
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	100
	
	
	
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	100
	
	
	


Приложение N 13
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Сосновского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 231
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Сосновского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.


по итогам 2024 года

	Ответственный исполнитель
	Администрация Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изм.
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Уличное освещение Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2017-2027 годы»


	1
	Совершенствование системы наружного освещения населенных пунктов Сосновского сельсовета (приобретение оборудования и приборов уличного освещения)              
	шт.
	0
	0
	-
	-
	

	1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств бюджета поселения»

	1.1
	Совершенствование системы наружного освещения населенных пунктов Сосновского сельсовета  (приобретение оборудования и приборов уличного освещения)                           
	шт.
	0
	0
	-
	-
	


Приложение N 15
к Порядку

разработки и реализации муниципальных

программ Сосновского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 231
Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы  Сосновского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
«Уличное освещение Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2017-2027 годы»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата(*)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	год завершения действия программы
	

	1
	1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств бюджета поселения»

	1.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2027 год
	-


(*) финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение N 16
к Порядку

разработки и реализации муниципальных

программ Сосновского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 231
Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Сосновского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

за 2024 год

Муниципальная программа «Уличное освещение Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2017-2027 годы»
	Ответственный исполнитель
	Администрация Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	08.11.2024 г.
	238
	Внесение изменений в приложения к постановлению


Приложение 1
к Положению
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы Сосновского сельсовета Бессоновского района
Пензенской области, утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 231
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Уличное освещение Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2017-2027 годы»

	Наименование целевого показателя
	Ед. изм
	Плановое значение
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	Фактическое значение
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	Степень достижения i-показателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

[image: image6.emf]п

Д

гп


	Фактические расходы
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	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Уличное освещение Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2017-2024 годы»

	Совершенствование системы наружного освещения населенных пунктов Сосновского сельсовета  (приобретение оборудования и приборов уличного освещения)                           
	шт.
	12
	12
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	Итоговое значение (по программе)
	х
	х
	х
	х
	
	0,000
	0,000
	100
	1


где:
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 - плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;[image: image11.emf]ф
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 - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
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 - степень достижения i-ого целевого показателя МП;[image: image13.emf]п
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 - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);[image: image14.emf]ф

Д
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 - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);[image: image15.emf]R
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 - степень достижения целевых показателей МП (результативность);[image: image16.emf]d

ГП

 - полнота использования запланированных на реализацию МП средств;[image: image17.emf]Е

ГП

 - эффективность реализации МП
Глава администрации
Сосновского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области                                                                                                                С.И. Терешкин
