Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Сосновского сельсовета
Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 231
Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы Сосновского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

за  2024  год

Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»
(тыс. руб.)

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет

Сосновского сельсовета
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. из.
	план на 2024
	факт за 2024
	%
	план на

2024
	кассовые расходы

за 2024
	%
	план на

2024
	кассовые расходы

за 2024
	%
	план на

2024
	кассовые расходы

за 2024
	%
	план на

2024
	кассовые расходы

за 2024
	%
	план на
2024
	кассовые расходы

за 2024
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1. Подпрограмма 1 "Благоустройство населенных пунктов"

	1.1
	Благоустройство населенных пунктов
	тыс.

руб.
	1482,977
	1482,977
	100
	1482,977
	1482,977
	100
	
	
	
	
	
	
	1482,977
	1482,977
	100
	
	
	

	1.1.1
	Предупреждение и ликвидация последствий  весеннего половодья и летне-осенних паводков
	тыс.

руб.
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	100
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	100
	
	
	

	1.1.2
	Уличное освещение
	тыс.

руб.
	989,705
	989,705
	100
	989,705
	989,705
	100
	
	
	
	
	
	
	989,705
	989,705
	100
	
	
	

	1.1.3
	Прочие мероприятия по благоустройству
	тыс.

руб.
	493,272
	493,272
	100
	493,272
	493,272
	100
	
	
	
	
	
	
	493,272
	493,272
	100
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1
	тыс.

руб
	1482,977
	1482,977
	100
	1482,977
	1482,977
	100
	
	
	
	
	
	
	1482,977
	1482,977
	100
	
	
	

	2. Подпрограмма 2 " Мероприятия в области коммунального хозяйства"

	2.1.
	Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидация их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	тыс.

руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0


	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0
	
	
	

	2.1.1
	Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства
	тыс.

руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0


	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0
	
	
	

	Итого по подпрограмме 2
	тыс.

руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0


	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	

	3. Подпрограмма «Чистая вода  за счет средств бюджета поселения»

	3.1.
	Осуществление ремонта водохозяйственных систем
	тыс.

руб.
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	100
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	100
	
	
	

	3.1.1
	Капитальный ремонт, ремонт сетей и сооружений водоснабжения
	тыс.

руб.
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	100
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	100
	
	
	

	3.1.2
	Ремонт сетей и сооружений водоснабжения
	тыс.

руб.
	474,660
	474,660
	100
	474,660
	474,660
	100
	
	
	
	
	
	
	474,660
	474,660
	100
	
	
	

	Итого по подпрограмме 3
	тыс.

руб.
	474,660
	474,660
	100
	474,660
	474,660
	100
	
	
	
	
	
	
	474,660
	474,660
	100
	
	
	

	4.  Подпрограмма « Чистая вода за счет средств бюджета Пензенской области »

	4.1
	Осуществление ремонта водохозяйственных систем
	тыс.

руб.
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	100
	
	
	
	0,000
	0,000
	100
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Капитальный ремонт, ремонт сетей и сооружений водоснабжения
	тыс.

руб.
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	100
	
	
	
	0,000
	0,000
	100
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 3
	тыс.

руб.
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	100
	
	
	
	0,000
	0,000
	100
	
	
	
	
	
	

	

	Всего по  муниципальной программе:
	тыс.

руб.
	1957,637
	1957,637
	100
	1957,637
	1957,637
	100
	
	
	
	0,000
	0,000
	100
	1957,637
	1957,637
	100
	
	
	


Приложение N 13
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Сосновского сельсовета
Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 231
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Сосновского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.


по итогам 2024 года

	Ответственный исполнитель
	Администрация Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изм.
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

	1
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы
	Тыс.руб
	1957,637
	1957,637
	-
	-
	

	2
	Совершенствование  систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Сосновского сельсовета)
	шт
	90
	90
	-
	-
	

	3
	Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Сосновского сельсовета
	км
	79,6
	79,6
	-
	-
	

	1. Подпрограмма 1 "Благоустройство населенных пунктов"

	1.1
	Совершенствование  систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Сосновского сельсовета)
	шт
	90
	90
	-
	-
	

	1.2
	Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Сосновского сельсовета
	км
	79,6
	79,6
	-
	-
	

	2. Подпрограмма 2 « Мероприятия в области коммунального хозяйства»

	2.1.
	Мероприятия в области коммунального хозяйства
	шт
	
	
	
	
	

	3. Подпрограмма «Чистая вода  за счет средств бюджета поселения»

	3.1
	Капитальный ремонт водонапорной башни
	шт.
	
	
	
	
	

	3.2.
	Капитальный ремонт водопроводных сетей
	м
	
	
	
	
	

	3.3.
	Замена насосов
	шт.
	5
	5
	
	
	

	4.  Подпрограмма « Чистая вода за счет средств бюджета Пензенской области »

	4.1
	Капитальный ремонт водонапорной башни
	шт.
	
	
	
	
	

	4.2
	Капитальный ремонт водопроводных сетей
	м
	
	
	
	
	


Приложение N 15
к Порядку

разработки и реализации муниципальных

программ Сосновского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 231
Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы  Сосновского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
«Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата(*)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	год завершения действия программы
	

	1
	1. Подпрограмма 1 "Благоустройство населенных пунктов"

	1.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2027 год
	-

	2
	2. Подпрограмма 2 " Мероприятия в области коммунального хозяйства"

	2.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2027 год
	-

	3
	3. Подпрограмма «Чистая вода  за счет средств бюджета поселения»

	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2027 год
	-

	4
	4.  Подпрограмма « Чистая вода за счет средств бюджета Пензенской области »

	4.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2027 год
	-


(*) финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение N 16
к Порядку

разработки и реализации муниципальных

программ Сосновского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 231
Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Сосновского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

за 2024 год
Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	22.05.2024 г.
	69/3
	Внесение изменений в приложения к постановлению

	2
	Постановление администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	21.08.2024 г.
	114/3
	Внесение изменений в приложения к постановлению

	3
	Постановление администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	08.11.2024 г.
	236
	Внесение изменений в приложения к постановлению

	4
	Постановление администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	27.12.2024 г.
	269
	Внесение изменений в приложения к постановлению


Приложение 1
к Положению
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы
Сосновского сельсовета Бессоновского района

Пензенской области, утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 231
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм
	Плановое значение
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	Фактическое значение
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	Степень достижения i-показателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы
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	Фактические расходы
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	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы»

	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы
	Тыс.руб
	1957,637
	1957,637
	1957,637
	х
	х
	х
	х
	х

	Совершенствование  систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Сосновского сельсовета)
	шт
	90
	90
	90
	х
	х
	х
	х
	х

	Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Сосновского сельсовета
	км
	79,6
	79,6
	79,6
	х
	х
	х
	х
	х

	Итоговое значение (по программе)
	х
	х
	х
	х
	
	1957,637
	1957,637
	100
	1


где: [image: image10.emf]п
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 - плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;   [image: image11.emf]ф
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 - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
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 - степень достижения i-ого целевого показателя МП; [image: image13.emf]п
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 - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей); [image: image14.emf]ф
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 - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
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 - степень достижения целевых показателей МП (результативность);[image: image16.emf]d
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 - полнота использования запланированных на реализацию МП средств; [image: image17.emf]Е

ГП

 - эффективность реализации 
Глава администрации

Сосновского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области                                                                                                                            С.И. Терешкин
