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№  55 от 07.07.2025 года                      с. Сосновка                               «Бесплатно»             

СЕЛЬСКИЕ    ВЕДОМОСТИ

Информационный   бюллетень  Комитета  местного  самоуправления  Сосновского сельсовета  Бессоновского  района  Пензенской  области. Издание 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.07.2025г. № 120
с. Сосновка
Об организации закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации 

В целях повышения качества разработки проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов, финансируемых с привлечением средств бюджета Бессоновского района Пензенской области, эффективности и результативности осуществления закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации на вышеуказанные объекты, руководствуясь постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.01.2025 N 6-пП «Об организации закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации», в соответствии с Уставом сельского поселения Сосновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, администрация Сосновского сельсовета постановляет:
[bookmark: sub_3]1. Муниципальным заказчикам при планировании и осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации, финансируемых с привлечением средств бюджета Бессоновского района Пензенской области (далее - закупки), обеспечить:
1.1. предоставление в государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Пензенской области» в срок до 20 числа последнего месяца каждого квартала информации об объектах капитального строительства, в отношении которых планируется закупка, с указанием наименования проектируемого объекта, сроков проведения процедуры закупки, метода определения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – НМЦК), способа определения поставщика (подрядчиков, исполнителя);
1.2. составление графиков исполнения контракта с указанием промежуточных сроков завершения подготовки каждого раздела, подраздела проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87;
1.3. одновременное направление проектов задания на проектирование и графика исполнения контракта сразу после их составления в государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Пензенской области» для целей проверки их соответствия нормативным документам в сфере градостроительной деятельности;
1.4. определение НМЦК при осуществлении закупок проектно-сметным методом и направление смет, составленных для определения НМЦК, для проверки в государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Пензенской области». В случае отсутствия соответствующих сметных нормативов на проектные работы и (или) инженерные изыскания в федеральном реестре сметных нормативов возможно применение иных методов определения НМЦК;
1.5. включение в комиссию по осуществлению закупок государственного заказчика представителей государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Пензенской области»;
1.6. поэтапный прием каждого раздела проектной документации при осуществлении контроля за ходом и качеством выполнения проектно-изыскательских работ с обязательным уведомлением государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Пензенской области».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района в разделе «Сосновский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.



И.о. главы администрации 
Сосновского сельсовета 
Бессоновского района
Пензенской области                                                                      В.А. Борясов
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