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	АДМИНИСТРАЦИЯ  СТЕПАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

26 февраля 2025 года
№

     27
с. Степановка 


	 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Степановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025-2027 гг.»



                  В рамках реализации  Жилищного кодекса Российской Федерации,  в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным постановлением  Правительства Пензенской области от 19.02.2014г. № 95-пП, администрация Степановского  сельсовета постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Степановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025-2027 г.г.

2. Утвердить Перечень многоквартирных домов, которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Степановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025-2027 г.г., согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Реестр многоквартирных домов, которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Степановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025-2027 г.г. по видам ремонта, согласно приложению № 2  к настоящему постановлению.

4. Утвердить Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах на территории Степановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025-2027г.г. согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

       5. Постановление администрации Степановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 153  от  28.12.2024 года «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Степановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025-2027 г.г.» признать утратившим силу.

6. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене Степановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района в разделе «Степановский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации 

Степановского  сельсовета                                                                      В.В.Макаров

Приложение № 1

К постановлению  администрации

Степановского  сельсовета

Бессоновского района

Пензенской области

№  27 от  26.02.2025г.
Краткосрочный план реализации 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Степановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025-2027 г.г.

Паспорт 
краткосрочного плана реализации  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Степановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025-2027 г.г.

	Наименование краткосрочного плана
	- Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Степановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025-2027 г.г.

	Основание  разработки краткосрочного плана
	- Жилищный кодекс РФ 

- Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 г. № 95-пП (с последующими изменениями и дополнениями)

	Разработчик краткосрочного плана
	- Администрация Степановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Участники
	- Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области

-Администрация Степановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Цели и задачи краткосрочного плана
	Цели:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества услуг, предоставляемых населению;

Задачи:

- организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- проведение активной информационно-разъяснительной работы с населением;

- разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программы;

- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений  в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

- использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капительного ремонта общего имущества.

	Планируемый показатель выполнения краткосрочного плана
	- капитальный ремонт общего имущества  одного   многоквартирного  дома общей площадью   749 тыс.кв.м.

	Срок реализации краткосрочного плана
	2025-2027 г.г.

	Ресурсное обеспечение краткосрочного плана
	- объем финансирования для реализации краткосрочного плана за счет средств  собственников помещений в МКД  составляет     8332217,0 рублей


1. Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный план

    В состав жилищного фонда, находящегося на территории Степановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области, значительную долю занимают жилые дома, построенные индустриальным способом в 1973 – 1995  г.г., и многолетнее недофинсирование мероприятий по ремонту жилищного фонда привело к его повышенному износу, ресурсной неэффективности и аварийности.

Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах производиться с целью устранения неисправностей всех изношенных элементов, восстановления или замены их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий (ВСН 58-88 (р)).

Краткосрочный план разработан в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ, региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 г. № 95-пП (с последующими изменениями и дополнениями) и направлен на  проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025-2027 г.г. 
2. Цели и задачи краткосрочного плана

Основными целями краткосрочного плана являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества услуг, предоставляемых населению.

Для достижения целей краткосрочного плана предусматривается решение следующих задач:

- организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- проведение активной информационно-разъяснительной работы с населением;

- разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программы;

- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений  в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

- использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капительного ремонта общего имущества.

3. Перечень мероприятий краткосрочного плана

В рамках настоящего краткосрочного плана проводятся следующие виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

- ремонт крыш;

- ремонт и утепление фасадов;

- внутридомовых инженерных систем  электро-, водоснабжения, водоотведения, подвалов;

- ремонт фундаментов.

4. Ресурсное обеспечение и обоснование объема финансирования краткосрочного плана

Общий объем финансирования в рамках реализации краткосрочного плана за счет средств фонда капитального ремонта составляет  8332217,0  рублей.

Объем средств финансирования проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определен в соответствии с дефектными ведомостями и сметами, утвержденными на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.

5. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана

Реализация краткосрочного плана должна обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 1  многоквартирном  доме  общей площадью  749  тыс. кв.м. по адресу: с.  Степановка  по ул. Совхозной, № д.1.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Степановского  сельсовета

Бессоновского района

Пензенской области

№ 27  от «26» февраля    2025г.
Перечень многоквартирных домов, которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Степановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025-2027 гг.

	N п/п
	Адрес МКД
	Способ формирования фонда капитального ремонта
	Ггод ввода в эксплуатацию
	Кколичество этажей
	общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД:
	Кколичество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Стоимость капитального ремонта
	Пплановая дата завершения работ

	
	
	
	
	
	
	всего:
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	всего
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет иных источников
	за счет средств собственников помещений в МКД
	

	
	
	
	
	
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	чел.
	
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Итого по Степановскому сельсовету на 2025 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по Степановскому  сельсовету на 2026 год
	х
	х
	749
	490,1
	490,1
	433
	8332217,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8332217,0
	х

	1
	с.Степановка ул. Совхозная, 
д. 1
	Счет регионального оператора (общий счет)
	11973
	22
	749,0
	490,1
	490,1
	343
	      8332217,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8332217,0
	22026


	
	Итого по Степановскому сельсовету на 2027 год
	
	-
	-
	0
	0
	0
	-
	
	-
	0
	-
	-
	-
	-


Приложение № 3

к постановлению администрации

Степановского  сельсовета

Бессоновского района

Пензенской области

№ 27 от «26» февраля  2025г.
Реестр многоквартирных домов, которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Степановского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025-2027 гг. по видам ремонта

	N п/п
	Адрес МКД
	Объем финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
	виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ

	
	
	
	ремонт  кровли и  фасада

	
	
	
	ВСЕГО
	электроснабжение
	Ремонт подвалов
	Ремонт фасада, фундамента, крыши   
	водоснабжение
	водоотведение

	
	
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Итого по Степановскому  сельсовету на 2025 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2026 год

	Итого  по Степановскому сельсовета  на 2026  год:
	8332217,0
	0,00
	0,00
	0,00
	8332217,0
	0,00
	0,00

	Итого по Степановскому  сельсовету на 2027 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


