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ПРОЕКТ


	АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

 000000
№

00000
с. Вазерки

О внесении изменений в муниципальную программу Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2028 годы», утвержденную постановлением администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 16.12.2013 № 59/5




Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 22.04.2010 № 11 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Вазерского сельсовета и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ Вазерского сельсовета», постановлением администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 16.12.2013 № 58 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», Уставом сельского поселения Вазерский  сельсовет муниципального района Бессоновский район Пензенской области, администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2028 годы», утвержденную постановлением администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 16.12.2013 № 59/5 «Об утверждении муниципальной программы Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2028 годы» изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Вазерского сельсовета о бюджете Вазерского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации   Вазерского сельсовета                                          Н.Ю. Комарова
Приложение 

к постановлению администрации

Вазерского сельсовета
Бессоновского района

Пензенской области

                                                                                                                                 № 000 от000000
 
Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2028 годы»
 

Паспорт муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2028 годы»
 

	Наименование муниципальной программы
	«Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2028 годы»

	 
	 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Соисполнители муниципальной программы отсутствуют

	Подпрограммы
	1.Благоустройство населенных пунктов

2.Чистая вода за счет средств бюджета поселения

	Цели Программы
	1.Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории Вазерского сельсовета;

2. Развитие и поддержка инициатив жителей Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области по благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий;

3.Обеспечение санитарного благополучия населения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

	Задачи Программы

 

 

 

 

 

 

Целевые показатели муниципальной программы
	1.Активизация работы по:

-благоустройству территории Вазерского сельсовета Бессоновсокго района Пензенской области,

- содержанию автомобильных дорог,

- содержанию мест захоронения,

- повышению уровня освещенности,

- обустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов,

-обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
1.Приведение объектов внешнего благоустройства населенных пунктов Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в соответствии с нормативными требованиями;

2.Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду;

3.Совершенствование систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области);

4. Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию в рамках благоустройства на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

5.Устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения населения на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
6.Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, тыс.рублей.

	Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
	Срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2028 годы

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 46023,261 тыс.рублей, в том числе:

2014 год – 939,647 тыс.рублей

2015 год – 680,362 тыс.рублей

2016 год – 2656,276 тыс.рублей

2017 год – 1324,805 тыс.рублей

2018 год – 2542,204 тыс.рублей

В т.ч.1200,0 бюджет Пензенской области

2019 год – 1321,091 тыс.рублей

2020 год – 1419,405 тыс.рублей

2021 год – 1284,765 тыс.рублей

2022 год -  1763,357 тыс.рублей

2023 год – 27387,779 тыс.рублей
В т.ч.17961.209 бюджет Пензенской области

2024 год - 1320,000 тыс.рублей
2025 год-   2491,876 тыс.рублей
2026 год -   1212,647 тыс.рублей
2027 год -   2913,500 тыс.рублей

В т.ч. 486,500 тыс.рублей бюджет Пензенской области, федеральный бюджет – 1204,700 тыс. рублей

2028 год -   765,547 тыс.рублей




 

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
 

Муниципальная программа Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 -2028 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 16.12.2013 № 58 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Вазерского сельсовета  Бессоновского района  Пензенской области» (с последующими изменениями).

Муниципальная программа направлена на достижение двух основных целей:

- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Работы по благоустройству Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые материалы при содержании дорог и тротуаров. В настоящее время практически у всей специальной коммунальной техники истек срок службы, замена старой техники практически не производится.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.

Для решения проблем по благоустройству Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей муниципальной программой.

 

2.  Основные цели и задачи Программы

 

Основными целями Программы является:

- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

- развитие и поддержка инициатив жителей Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области по благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

- обеспечение санитарного благополучия населения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

Основными задачами Программы являются:

- активизация работы по благоустройству территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, содержанию автомобильных дорог, содержанию мест захоронения, повышению уровня освещенности, обустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов, обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

Оценка достижений целей муниципальной программы производится посредством следующих показателей:

- приведение объектов внешнего благоустройства населенных пунктов Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в соответствии с нормативными требованиями;

- уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду;

- совершенствование систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области);

- протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию в рамках благоустройства на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

- устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения населения на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
- объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс.рублей.
Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

3.  Сроки и этапы реализации программы

 

Срок реализации муниципальной программы: 2014 – 2028 годы.

Муниципальная программа реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных решением Комитета местного самоуправления Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «О бюджете Вазерского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.

В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных мероприятий программы, деление на этапы реализации не планируется.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса
 

4.  Основные меры правового регулирования

 

Правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы обеспечивается нормативными правовыми актами Пензенской области, Бессоновского района Пензенской области, Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

 

5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

 

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы в 2014 - 2028 годах рассчитаны, исходя из подходов, принятых при формировании бюджета Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Оценка расходов на обеспечение мероприятий муниципальной программы до 2028 года определена исходя из уровня бюджетных ассигнований на 2014 - 2028 года.

Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении №2 к муниципальной программе.

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов» муниципальной программы по годам ее реализации представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» муниципальной программы по годам ее реализация представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

 

6.  Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

 

При реализации муниципальной программы предусматриваются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование либо не освоение выделенных финансовых средств.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые (изменение структуры и задач системы исполнительных органов государственной власти Пензенской области, изменение нормативной правовой базы в сфере действия программы и ее подпрограмм), финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальных программы), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативно правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы, оптимизация ресурсного обеспечения и совершенствование деятельности участников муниципальной программы.

 

7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Планируемая эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей муниципальной программы [image: image1.emf]Э

гп

 и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм [image: image2.emf]Э

пп

.

При этом каждый из показателей должен быть больше 1:
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где:

[image: image5.emf]Э
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 - планируемая результативность муниципальной программы,

[image: image6.emf]Э
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 - суммарная планируемая результативность входящих в муниципальной программу подпрограмм.

Планируемый показатель результативности муниципальной программы [image: image7.emf]Э

гп

 есть среднеарифметическая величина из показателей результативности её целевых показателей и рассчитывается следующим образом:

[image: image8.emf]Э

ГП

=

n

i=1

∑

Э

ГПi

n

×100

;

где:

[image: image9.emf]Э
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 - показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП;

[image: image10.emf]n

 - количество показателей муниципальной программы.

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы [image: image11.emf]Э

ГПi

 рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя муниципальной программы к значению показателя года, предшествующего плановому:

[image: image12.emf]Э
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В случае если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы [image: image13.emf]Э

гпi

 рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

[image: image14.emf]Э
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где:

[image: image15.emf]п
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 - планируемое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы,

[image: image16.emf]б
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 - значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в году, предшествующем плановому.

При оценке результативности муниципальной программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации муниципальной программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм [image: image17.emf]Э

пп

 определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:
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где:

[image: image19.emf]Э
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 - планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;

[image: image20.emf]g

j

 - весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.

Весовой коэффициент [image: image21.emf]g

j

 определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы.

[image: image22.emf]m

 - количество подпрограмм в муниципальной программе.

Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы [image: image23.emf]Э

ппj

 определяется следующим образом:

[image: image24.emf]Э
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где:

[image: image25.emf]Э
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 - планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,

[image: image26.emf]t

 - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы [image: image27.emf]Э

t

 исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующем плановому.
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В случае если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы [image: image29.emf]Э

t

 исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя
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где:

[image: image31.emf]п
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 - планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,

[image: image32.emf]б
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 - значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие:
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при этом
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Допускается отклонение [image: image35.emf]Э
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 от [image: image36.emf]Э
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 не более, чем на 10 процентов.

8.Характеристика подпрограмм муниципальной программы
 

Подпрограмма 1 «Благоустройство населенных пунктов» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2028 годы»
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 «Благоустройство населенных пунктов» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2028 годы»

	 Наименование подпрограммы
	Благоустройство населенных пунктов

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Соисполнители подпрограммы
	Соисполнители подпрограммы отсутствуют

	Цели подпрограммы
	1.Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

2.Развитие и поддержка инициатив жителей Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области по благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий

	Задачи подпрограммы
	Активизация работы по:

-благоустройству территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области,

- содержанию автомобильных дорог,

- содержанию мест захоронения,

- повышению уровня освещенности,

- обустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов,

-обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Целевые показатели подпрограммы
	1.Приведение объектов внешнего благоустройства населенных пунктов Вазерского сельсовета Бессоновского сельсовета Пензенской области в соответствии с нормативными требованиями;

3.Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду;

2.Совершенствование систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области);

3. Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию в рамках благоустройства на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, тыс. рублей

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2028 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 47748,000 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 939,647 тыс. рублей

2015 год – 680,362 тыс. рублей

2016 год – 2656,276 тыс. рублей

2017 год – 1324,805 тыс. рублей

2018 год – 2542,204 тыс. рублей

В т.ч.1200,0 бюджет Пензенской области

2019 год – 1321,091 тыс. рублей

2020 год – 1419,406 тыс. рублей

2021 год – 1284,765 тыс. рублей

2022 год - 1763,357 тыс. рублей 

2023 год - 27387,779 тыс. рублей
В т.ч.17961.209 бюджет Пензенской области

2024 год- 1320,000 тыс. рублей
2025 год-  2070,114 тыс. рублей

2026 год - 1212,647 тыс. рублей

2027 год - 1060,000 тыс. рублей

2028 год - 765,547 тыс. рублей




 


1.Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма
 

Работы по благоустройству населенных пунктов Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые материалы при содержании дорог и тротуаров. В настоящее время практически у всей специальной коммунальной техники истек срок службы, замена старой техники практически не производится.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории муниципального образования Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области. Недостаточно ведется работа по созданию уличных и домовых комитетов, через которые непосредственно возможна поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке подъездов, домов и придомовых территорий.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти Пензенской области.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Основой подпрограммы является следующая система взаимоувязанных мероприятий:

1. Мероприятия по совершенствованию сетей уличного освещения и повышению уровня освещенности на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области – предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области с применением инновационных технологий, прогрессивных энергосберегающих материалов и оборудования;

2. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения;

3.Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках благоустройства – предусматриваются работы по приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории Вазерского сельсовета Бессоновского сельсовета Пензенской области;

4. Мероприятия по благоустройству территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области – предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, ликвидации несанкционированных свалок на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
 

2.Цели и задачи подпрограммы
 
Основными целями подпрограммы являются:

- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

- развитие и поддержка инициатив жителей Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области по благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий

Основными задачами подпрограммы являются:

Активизация работы по: благоустройству территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, содержанию автомобильных дорог, содержанию мест захоронения, повышению уровня освещенности, обустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов, обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
 

3. Срок реализации подпрограммы
 

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2028 годы.

 

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
 

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета в сумме 47748,000 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 939,647 тыс. рублей, 2015 год – 680,362 тыс. рублей, 2016 год – 2656,276 тыс. рублей, 2017 год – 1324,805 тыс. рублей, 2018 год – 2542,204 тыс. рублей, 2019 год – 1321,091 тыс. рублей, 2020 год – 1419,406 тыс. рублей, 2021 год -1284,76453 тыс. рублей, 2022 год-1763,357 тыс. рублей, 2023 год -27387,779 тыс. рублей, 2024 год – 1320,000 тыс. рублей.,2025 год -2070,114 тыс. рублей, 2026 год – 1212,647 тыс. рублей, 2027 год – 1060,000 тыс. рублей, 2028 год - 765,547 тыс. рублей
Подпрограмма 3 «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2028 годы»

	Наименование подпрограммы


	Чистая вода за счет средств бюджета поселения

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области



	Соисполнители подпрограммы
	Муниципальное унитарное предприятие «Жилсервис»

	Цели и задачи
	- улучшение обеспечения населения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области подпрограммы, питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, 

улучшение на этой основе состояния здоровья населения сельсовета;

- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение уровня и качества водоснабжения, повышение эффективности и надежности работы систем водоотведения, обеспечение

 санитарного благополучия населения.



	Целевые показатели подпрограммы
	- снижение износа водопроводных и канализационных

 сетей;

 - экономия энергетических ресурсов;

 - снижение утечек и неучтенного расхода воды.

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2014 - 2028 годы 



	Перечень основных мероприятий
	- реконструкция и капитальный ремонт систем

 водоснабжения; 

- строительство системы водоснабжения

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем финансирования подпрограммы «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» в 2014 - 2028 годах за счет средств из бюджета администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области составляет - 6427,098 тыс. рублей.

 в том числе по годам:

в 2014 году – 0 тыс. руб.,

в 2015 году – 0 тыс. руб.;

в 2016 году - 1823,43712 тыс. руб.;
в 2017 году – 0 тыс. руб.;

в 2018 году – 2,5 тыс. руб.;

в 2019 году – 0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0 тыс. руб.;

в 2021 году –0 тыс. руб.;

в 2022 году –0 тыс. руб.;

в 2023 году - 2747,661 тыс. руб.;

в 2024 году –0 тыс. руб.;
в 2025 году- 0 тыс. рублей.

В 2026 году - 0,000 тыс. рублей

В 2027 году – 162,300 тыс. рублей

В 2028 году - 0,000 тыс. рублей

 Объем средств на условиях софинансирования из

 бюджета Пензенской области в 2014 – 2028 годах в объеме – 7444,740 тыс. руб.,

 в том числе по годам

 в 2014 году – 0 тыс. руб.,

 в 2015 году – 0 тыс. руб.,
в 2016 году – 547,031 тыс.руб.,
в 2017 году – 0 тыс.руб.;

в 2018 году – 0 тыс.руб.;
в 2019 году – 0 тыс.руб.;
в 2020 году – 0 тыс.руб.;
в 2021 году – 0 тыс.руб.;
в 2022 году – 0 тыс.руб.;
в 2023 году – 6411,209 тыс.руб.;
в 2024 году – 0 тыс.руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2026 году -  0 тыс.рублей

в 2027 году -  486,500 тыс.рублей

в 2028 году -  0 тыс.рублей

Объем средств на условиях софинансирования из федерального бюджета в 2014 – 2028 годах в объеме – 1204,700 тыс. руб.,

 в том числе по годам

 в 2014 году – 0 тыс. руб.,

 в 2015 году – 0 тыс. руб.,

в 2016 году – 0 тыс.руб.,

в 2017 году – 0 тыс.руб.;

в 2018 году – 0 тыс.руб.;

в 2019 году – 0 тыс.руб.;

в 2020 году – 0 тыс.руб.;

в 2021 году – 0 тыс.руб.;

в 2022 году – 0 тыс.руб.;

в 2023 году – 0 тыс.руб.;

в 2024 году –0 тыс.руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2026 году -  0,000 тыс.рублей

в 2027 году -  1204,700 тыс.рублей

в 2028 году -  0,000 тыс.рублей



	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	- в результате реализации подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности, качества

жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и  безопасность проживания населения, улучшится обеспечение населения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области качественной питьевой водой

	Система организации контроля за исполнением подпрограммы
	- контроль за исполнением Программы осуществляет

администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.


 

 

1.Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма
 

Водоснабжение администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области базировано на подземных водах.

По состоянию на 1 ноября 2013 года основные объекты водоснабжения жилищно-коммунального комплекса Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области имеют следующие характеристики:

-0протяженность основных водопроводных сетей составляет 28 км, износ на участке 1км более 50% ;

- количество артезианских скважин (включая функционирующие более 25 лет) - 7 шт., из которых у 2 скважин истек срок эксплуатации;

- количество водонапорных башен - 4 шт.; для улучшения водоснабжения требуется дополнительная башня.

Показатели системы водоснабжения и водоотведения, существующей в Вазерском сельсовете Бессоновского района Пензенской области, позволяют сделать следующие выводы:

1. Количество и установленная мощность сетей и сооружений водоснабжения недостаточны для расходов, существующих и перспективных, основные фонды систем изношены и устарели.

2. Основная причина неудовлетворительной работы системы водоснабжения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области - изношенность основных фондов, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства.

Коммуникации и сооружения, транспортирующие подземную воду, требуется реконструировать, перекладывать, строить новые из современных надежных материалов.
2.Цели и задачи подпрограммы
 
Основными целями подпрограммы являются:

- улучшение обеспечения населения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области подпрограммы, питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, 

улучшение на этой основе состояния здоровья населения сельсовета;

- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение уровня и качества водоснабжения, повышение эффективности и надежности работы систем водоотведения, обеспечение

 санитарного благополучия населения.
 

3. Срок реализации подпрограммы
 

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2028 годы.

 

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
 

Общий объем финансирования подпрограммы «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» в 2014 - 2027 годах за счет средств из бюджета администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области составляет 6427,098 тыс. руб.,  в том числе по годам:   в 2014 году – 0 тыс. руб.,  в 2015 году – 0 тыс. руб.; в 2016 году  - 1823,43712 тыс. руб.; в 2017 году – 0,00 тыс. руб.; в 2018 году – 2,5 тыс. руб.; в 2019 году – 0 тыс. руб.; в 2020 году – 0 тыс. руб.; в 2021 году - 0 тыс. руб.; в 2022 году - 0 тыс. руб.; в 2023 году - 2747,661; в 2024 году - 0 тыс. руб.  Объем средств на условиях софинансирования из бюджета Пензенской области в 2014 – 2027 годах в объеме– 7444,740 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году – 0 тыс. руб., в 2015 году – 0 тыс. руб., в 2016 году – 547,031 тыс. руб., в 2017 году –  0 тыс. руб., в 2018 году –  0 тыс. руб, в 2019 году – 0 тыс. руб., в 2020 году –0 тыс. руб., в 2021 году – 0 тыс. руб., в 2022 году – 0 тыс. руб, в 2023 году – 6411,209 тыс. руб, в 2024 году -.0,0 тыс. руб., в 2025 году -0,0 тыс. рублей. 2026 год - 0,000 тыс. рублей, 2027 год – 486,500 тыс. рублей, 2028 год - 0,000 тыс. рублей.
Объем средств на условиях софинансирования из федерального бюджета в 2014 – 2028 годах в объеме – 1204,700 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году – 0 тыс. руб., в 2015 году – 0 тыс. руб.,в 2016 году – 0 тыс.руб.,в 2017 году – 0 тыс.руб.;в 2018 году – 0 тыс.руб.; в 2019 году – 0 тыс.руб.; в 2020 году – 0 тыс.руб.; в 2021 году – 0 тыс.руб.; в 2022 году – 0 тыс.руб.; в 2023 году – 0 тыс.руб.; в 2024 году –0 тыс.руб.; в 2025 году – 0,0 тыс.руб.; в 2026 году -  0,000 тыс.рублей

в 2027 году -  1204,700 тыс.рублей, в 2028 году -  0,000 тыс.рублей

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

	N п/п


	Наименование  
мероприятия   
	Исполнители 
	Срок 
испол
нения 
(год) 
	Объем финансирования, тыс. рублей 
	Показатели   
результата   
мероприятия  

	
	
	
	
	Всего 
	Федеральные средства
	Бюджет  
Пензенской
области  
	Местный бюджет
	Внебюджетные  
средства
	

	1 
	2        
	3      
	4   
	5   
	
	6     
	7   
	8    
	9       

	Задача 1. Повышение уровня и качества водоснабжения, повышение надежности систем водоснабжения

	1.1
	
Капитальный     
ремонт систем   
водоснабжения   с. Вазерки: ул.Новая 950м., ремонт водонапорной башни ул. Новая
	Администрация 

Вазерского

сельсовета

Бессоновского района      


	Итого
	1199,715
	0
	359,915
	839,800
	0
	

	
	
	
	2016
	1199,715
	0
	359,915
	839,800
	0
	Снижение износа
водопроводных  
сетей до 33%   

	1.2
	Капитальный     
ремонт     водонапорной башни с. Вазерки ул. Вишневка
	Администрация 

Вазерского

сельсовета

Бессоновского района      


	Итого
	623,722
	0
	187,117
	436,605
	0
	

	
	
	
	2016
	623,722
	0
	187,117
	436,605
	
	

	1.3
	Капитальный ремонт водопроводных сетей от скважины № 2027, до жилых домов по ул. Любятчики (№95-107); от места врезки, до дома номер 14 по ул. Новая в с. Вазерки Бессоновского района Пензенской области
	Администрация 

Вазерского

сельсовета

Бессоновского района      


	Итого
	1853,500
	1204,700
	486,500
	162,300
	0
	

	
	
	
	2027
	1853,500
	1204,700
	486,500
	162,300
	
	

	
	
	Всего
	
	3676,937
	1204,700
	1033,532
	1438,705
	0
	


Экономическая эффективность подпрограммы «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» определяется поступлением налоговых платежей в бюджеты разных уровней, постепенным снижением доли бюджетных средств на финансирование оплаты коммунальных услуг бюджетными учреждениями, снижением энергозатрат в результате уменьшения потерь воды при ее транспортировке, снижения затрат на ремонт и эксплуатацию сетей и сооружений водоснабжения. В результате строительства новых водопроводных сетей и реконструкции ветхих сетей, а также за счет контроля за внедрением приборов учета воды и мероприятий по рациональному ее использованию будут существенно снижены потери воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Экологическая эффективность подпрограммы «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» выражается в том, что в результате выполнения всех программных мероприятий население Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области будет обеспечиваться для хозяйственно-питьевых целей качественной питьевой водой. В результате улучшится здоровье населения, уменьшится количество заболеваний, связанных с использованием некачественной питьевой воды. В результате ремонта аварийных скважин и ликвидации заброшенных скважин будет существенно уменьшена угроза загрязнения водоносных горизонтов вредными веществами, поступающими с поверхности.

Социальная эффективность подпрограммы «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации на селе.

Основными качественными показателями оценки эффективности подпрограммы «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» являются:

- снижение износа водопроводных и канализационных сетей;

- экономия энергетических ресурсов;

- снижение утечек и неучтенного расхода воды.

Подпрограмма 5 «Модернизация и строительство систем теплоснабжения» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2028 годы»
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 « Модернизация и строительство систем теплоснабжения» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2028 годы»

	Наименование подпрограммы


	Модернизация и стрительство систем теплоснабжения

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области



	Соисполнители подпрограммы
	Муниципальное унитарное предприятие «Жилсервис»

	Цели и задачи
	Основное мероприятие "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения"

	Целевые показатели подпрограммы
	- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения"
 - экономия энергетических ресурсов;

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2014 - 2028 годы 



	Перечень основных мероприятий
	- Установка газовой модульной котельной

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем финансирования подпрограммы

«Модернизация и стрительство систем теплоснабжения за счет средств бюджета поселения» в 2014 - 2028 годах за счет средств из бюджета администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области составляет

 -  5053,53383 тыс. рублей.

 в том числе по годам:

  в 2014 году – 0 тыс. руб.,

 в 2015 году – 0 тыс. руб.;

в 2016 году -0 тыс. руб.;

в 2017 году – 0 тыс. руб.;

в 2018 году – 0 тыс. руб.;

в 2019 году – 0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0 тыс. руб.;

в 2021 году –0 тыс.руб.;

в 2022 году –0 тыс.руб.;


в 2023 году - 5053,534 тыс.руб.;

в 2024 году –0 тыс.руб.;
в 2025 году- 0 тыс. рублей.

в 2026 году –0 тыс.руб.;
в 2027 году –0 тыс.руб.;
в 2028 году –0 тыс.руб.;
 Объем средств на условиях софинансирования из

 бюджета Пензенской области в 2014 – 2027 годах

в объеме не менее – 16603,53383 тыс. руб.,

 в том числе по годам

 в 2014 году – 0 тыс. руб.,

 в 2015 году – 0 тыс. руб.,

в 2016 году – 0 тыс.руб.,

в 2017 году – 0 тыс.руб.;

в 2018 году – 0 тыс.руб.;

в 2019 году – 0 тыс.руб.;

в 2020 году – 0 тыс.руб.;

в 2021 году – 0 тыс.руб.;

в 2022 году – 0 тыс.руб.;

в 2023 году – 11550,000 тыс.руб.;

в 2024 году –0 тыс.руб.;
в 2025 году –0 тыс.руб.;
в 2026 году –0 тыс.руб.;
в 2027 году –0 тыс.руб.;
в 2028 году –0 тыс.руб.;


	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	- в результате реализации подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности, качества

жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и  безопасность проживания населения, улучшится обеспечение населения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области услугами теплоснабжения

	Система организации контроля за исполнением подпрограммы
	- контроль за исполнением Программы осуществляет

администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.


 

Приложение №1

к муниципальной программе

«Модернизация и развитие

 жилищно-коммунального хозяйства 

 Вазерского сельсовета 

Бессоновского района

 Пензенской области 

на 2014-2028 годы»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-2028 годы»

	Ответственный исполнитель – Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области



	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей (год)

	
	
	
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы
	тыс.руб.
	939,647
	680,362
	2656,276
	1324,805
	2542,203
	1321,091
	1419,40
	1284,764
	1763,4
	27387,779
	1320
	2070,114
	1212,647
	1060,000
	765,547

	2
	Совершенствование  систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Вазерского сельсовета)
	шт.
	5
	10
	20
	20
	20
	
	20
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Вазерского сельсовета
	км
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	21,7
	21,7
	21,76
	21,76
	21,7
	21,7
	21,7

	4
	Капитальный ремонт водопроводных сетей и капитальный ремонт водонапорных башен
	Км/шт
	1/1
	
	1/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,34
	

	
	Создание и обустройство зон отдыха и  спортивных  детских игровых площадок
	К-т
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 2

к муниципальной программе

«Модернизация и развитие

 жилищно-коммунального хозяйства 

 Вазерского сельсовета 

Бессоновского района

 Пензенской области 

на 2014-2028 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

 на 2014-2028 годы» со всеми подпрограммами за счет всех источников финансирования

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	№ 

п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год


	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Муниципальная программа
	«Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы»
	Всего:
	939,647
	680,362
	2656,276
	1324,805
	2542,20389
	1321,091
	1419,405
	1284,764
	1763,4
	27387,779
	1320
	2070,114
	1212,647
	2913,500
	765,547

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	0,0
	0,000
	613,431
	0,000
	1200,00
	0,000
	0
	0
	0,000
	17961,209
	0
	0
	0
	486,500
	

	
	
	
	Бюджет Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	939,647
	680,362
	1967,245
	1324,805
	1342,20389
	1321,1
	1419,405
	1284,764
	1763,4
	9426,570
	1320
	2070,114
	1212,647
	1222,300
	765,547

	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	
	
	75,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1204,700
	


Приложение № 3

к муниципальной программе

«Модернизация и развитие

 жилищно-коммунального хозяйства Вазерского

 сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

на 2014-2028 годы»



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2028 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	 № п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации расходов
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год


	2024

год


	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	
	Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1
	Муниципальная подпрограмма
	подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»


	Всего:
	
	
	
	
	
	939,647
	680,362
	826,424
	1322,305
	2542,203
	1321,091
	1419,405
	1284,8
	1763,4
	27387,779
	1434,385
	1367
	1367
	1367
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель – администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901
	05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05
	03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

02

03
	04 1 8111

04 1 8112

04 1 8113

04 1 8115

82  0 2091

82 0 2091

0410181110

0410181150

04101L0185

0410150185

04101R0185

9950020300

9950020300
04К0081150

0410081150

04К0081150

0410171420

04101L5765
0420182120

0410181110
	244

244

244

244

244

831

247

244
244

244

412

244

831
244

853

244

244
244
244

244
	323,659

436,742

179,246


	339,938

319,7

8,647

12,000


	0

0

0

0

408,701

264,723
11.000

75.600

66.400


	0

0

587,519

705,515

28,621

0,650

0
	0

0

591,5

320,5

427,81200,
	855,95

416,704

48,43
	1052,

367,3


	918,8

210

156

0
	935,

546,

393

0
	953,6

535,4

0

43,4
	1065

369,4


	1159,719

910,394


	1112,647
50


	1005

50


	714,547

50



	
	Муниципальная подпрограмма
	Подпрограмма "Модернизация и строительство систем теплоснабжения"


	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	1829,852
	2,500
	2,500
	
	
	
	
	9158,8
	0


	0
	0
	0
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель – администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	901

901

901

901

901
	05

05

05

05

05
	02

02

02

02

02
	0420182120

04301S1350

0430171350

0430165140

04К00S1350
	244

243

243

244

243
	
	
	3,915

1278,906

547,031

0
	2,500
	0

0

0

0

2,500
	
	
	
	
	93

9158,87


	182,170
	180,400
	50,000

	5,000

	1,000

	
	
	
	
	901

901
901
	05

05
05
	02

02
02
	0450165160

0450165161
0450165162
	244

244
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16600,0

3,534
	17,1

47,329
	
	
	
	

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16603,534,
	64,429
	
	0
	0
	


Приложение № 4
к муниципальной программе

«Модернизация и развитие

 жилищно-коммунального хозяйства Вазерского

 сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

на 2014-2028 годы»



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2028 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации расходов
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	
	Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Муниципальная подпрограмма
	подпрограмма «Чистая вода за счет средств бюджета поселения»


	Всего:
	
	
	
	
	
	1829,852
	0
	2,5
	0
	0
	0
	0
	2747,7
	0
	0
	0
	1853,500
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель – администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	901

901

901

901

901
	05

05

05

05

05
	02

02

02

02

02
	04301S1350

0430165140

0430171350

0420182120

04К00S1350


	243

244

243

244

243
	1278,906

0

547,031

3,915
	
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	1853,500


	


Приложение №5
к муниципальной программе

«Модернизация и развитие

 жилищно-коммунального хозяйства 

 Вазерского сельсовета 

Бессоновского района

 Пензенской области 

на 2014-2028 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района

 Пензенской области на 2014 - 2028 годы»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель
	Срок исполнения
	Объем финансирования, тыс.рублей
	Показатели результата мероприятий по годам

	
	
	
	
	Всего
	Бюджет Пензенской области
	Бюджет  Вазерского сельсовета
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1.  «Благоустройство населенных пунктов»

	Цели подпрограммы:

1.Повышение уровня  благоустройства и санитарного состояния территории  Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
2. Развитие и поддержка инициатив жителей  Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области по благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий

Задачи подпрограммы:

1.Активизация работы  по благоустройству территории  Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, содержанию автомобильных дорог,  содержанию мест захоронения,  повышению уровня освещенности,  обустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов, обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории  Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	1.1
	Оплата коммунальных услуг за уличное освещение, услуги по наружному освещению улиц
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Итого:
	11929,945
	
	11929,945
	Оплата коммунальных услуг за эл.энергию уличного освещения, содержание 125 фонарей по ул. с. Вазерки


	
	
	
	2014
	323,659
	
	323,659
	

	
	
	
	2015
	339,938
	
	339,938
	

	
	
	
	2016
	408,701
	
	408,701
	

	
	
	
	2017
	587,519
	
	587,519
	

	
	
	
	2018
	591,474
	
	591,474
	

	
	
	
	2019
	855,956
	
	855,956
	

	
	
	
	2020
	1052,079
	
	1052,079
	

	
	
	
	2021
	918,761
	
	918,761
	

	
	
	
	2022
	934,83
	
	934,83
	

	
	
	
	2023
	934,834
	
	934,834
	

	
	
	
	2024
	1065,000
	
	1065,000
	

	
	
	
	2025
	1085,000
	
	1085,000
	

	
	
	
	2026
	1112,647
	
	1112,647
	

	
	
	
	2027
	1005,000
	
	1005,000
	

	
	
	
	2028
	714,547
	
	714,547
	

	1.2.
	Создание и обустройство зон отдыха и спортивных детских игровых площадок
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Итого
	1353,000
	
	1353,000
	Создание и обустройство зон отдыха и спортивных  детских игровых площадок

	
	
	
	2014
	0
	
	0
	

	
	
	
	2015
	0
	
	0
	

	
	
	
	2016
	153,000
	
	153,000
	

	
	
	
	2017
	0
	
	0
	

	
	
	
	2018
	1200,000
	
	1200,000
	

	
	
	
	2019
	0
	
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	
	
	

	
	
	
	2021
	0
	
	0
	

	
	
	
	2022
	0
	
	0
	

	
	
	
	2023
	0
	
	0
	

	
	
	
	2024
	0
	
	0
	

	
	
	
	2025
	0
	
	0
	

	
	
	
	2026
	0
	
	0
	

	
	
	
	2027
	0
	
	0
	

	
	
	
	2028
	0
	
	0
	

	1.3.


	Содержание автомобильных дорог в рамках благоустройства
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Итого:
	436,742
	
	436,742
	Грейдирование дорог, уборка и вывоз снега в зимний период, отсыпка дорог

	
	
	
	2014
	436,742
	
	436,742
	

	
	
	
	2015
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2016
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2017
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2018
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2019
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2020
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2021
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2022
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2023
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2024
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2025
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2026
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2027
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2028
	0,000
	
	0,000
	

	1.4.
	Прочие мероприятия по благоустройству
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Итого:
	5693,314
	
	5693,314
	Благоустройство территории, обкос обочин, валка, распиловка деревьев, ликвидация несанкционированных свалок, обустройство контейнерных площадок приобретение и установка светильников уличного освещения

	
	
	
	2014
	179,246
	
	179,246
	

	
	
	
	2015
	340,424
	
	340,424
	

	
	
	
	2016
	264,723
	
	264,723
	

	
	
	
	2017
	734,786
	
	734,786
	

	
	
	
	2018
	699,799
	
	699,799
	

	
	
	
	2019
	465,135
	
	465,135
	

	
	
	
	2020
	367,327
	
	367,327
	

	
	
	
	2021
	366,003
	
	366,003
	

	
	
	
	2022
	939,074
	
	939,074
	

	
	
	
	2023
	535,412
	
	535,412
	

	
	
	
	2024
	369,385
	
	369,385
	

	
	
	
	2025
	282,000
	
	282,000
	

	
	
	
	2026
	50,000
	
	50,000
	

	
	
	
	2027
	50,000
	
	50,000
	

	
	
	
	2028
	50,000
	
	50,000
	


