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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  АЛЕКСАНДРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
БЕССОНОВСКОГО  РАЙОНА   ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2023 г.  №  16
с. Александровка
«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы»
за 2022 год»

           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 76 от 21.12.2015 г. «Об утверждении порядка  разработки и реализации муниципальных программ Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», Уставом Александровского сельсовета, администрация Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района Пензенской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   главу администрации Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Глава администрации Александровского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области                                   С.А.Вехов
Приложение

к  постановлению Администрации Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 27.03.2023 года  № 16
Отчет реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы» за 2022 год
1.Общая информация о реализации муниципальной программы

            В соответствии с Перечнем муниципальных программ Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, утвержденным Постановлением Администрации Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 19.12.2013 года № 21, Администрация Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области является ответственным исполнителем муниципальной программы Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» (далее – муниципальная программа). Реализация муниципальной программы осуществляется в период с 2014 года по 2025 год.

            Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 19.12.2013 № 20/2.
            Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2022 году  в соответствии с Решением Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 28.12.2021 г. № 149 «О бюджете Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов», составляет 193,841 тыс. рублей, в том числе:

- Средства бюджета Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области – 193,841 тыс. рублей
-Средства бюджета Пензенской области -0,00 тыс.руб
2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
         В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- благоустройство территории Александровского сельсовета,

- повышение уровня освещенности,

- обустройство мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов,

- обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Александровского сельсовета;         

          Срок окончания реализации основных мероприятий муниципальной программы установлен до 2025 года.
        Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство населенных пунктов» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия: 

         Основное мероприятие «Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории» выполнено в полном объеме:

               - своевременная оплата за уличное освещение, увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц.

      - проведены прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов

2.1.Основные результаты, достигнутые в отчетном году

        Детальные результаты реализации мероприятий и контрольных событий содержатся в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы за 2022 год. 

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и анализ

фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные

параметры муниципальной программы

                В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

4.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год

              Информация приведена в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной

программы за 2022 год.

5.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году, в том числе бюджетной эффективности

            Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;        
  Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы

составляет 1 (4/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

    II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (4/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

    III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 1 (4/4), 
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 1,0 (193,841 тыс. рублей / 193,841 тыс.рублей.
3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (4/4), что означает удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

      Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1 (1  х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,0 х 0,2). 
      Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

       В течение 2022 года ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились корректировки, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной программы – корректировался плановый объем средств.

       В 2022 году ответственным исполнителем вносились корректировки в муниципальную программу в процессе подготовки бюджета Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

       Предложения по дополнительным корректировкам муниципальной программы отсутствуют.
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы 
Александровского сельсовета «Модернизация и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Александровского сельсовета 
Бессоновского района Пензенской области на 
2014-2025 годы» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа   «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы»

	1.
	своевременная оплата за уличное освещение, увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц.
	процентов
	100
	100
	100
	

	2.
	Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Александровского сельсовета
	процентов
	100
	100
	100
	-

	3.
	Памятник участникам ВОВ
	процентов
	100
	100
	100
	-

	4.
	оборудования детской игровой площадки


	процентов
	100
	100
	100
	-


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
 Александровского сельсовета «Модернизация и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Александровского сельсовета
 Бессоновского района Пензенской области
 на 2014-2025 годы» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы» за 2022 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма " Мероприятия в области коммунального хозяйства "


	Администрация Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства».


	Администрация Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	благоустройство территории Александровского сельсовета


	Производились мероприятия по содержанию и благоустройству 
	

	
	Основное мероприятие «Осуществление ремонта водохозяйственных систем».


	Администрация Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	благоустройство территории Александровского сельсовета


	Производились мероприятия по капитальному ремонту водонапорной башни в с.Александровка
	

	2
	Подпрограмма " Благоустройство населенных пунктов "


	Администрация Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории».
	Администрация Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	повышение уровня освещенности
	своевременная оплата за уличное освещение, увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц,


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	обустройство мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов
	Произведены мероприятия в организации и содержании мест захоронения
	

	
	
	
	
	
	
	обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Александровского сельсовета       
	Произведены следующие мероприятия: освещение площадки, приобретено оборудование для благоустройства
	


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы»  за 2022 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы»   за 2022 год
	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной

бюджетной

росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы»   
	всего                 
	193,841
	193,841
	193,841

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	бюджет  Пензенской области
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	193,841
	193,841
	193,841

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма " Мероприятия в области коммунального хозяйства "


	всего                 
	1,980
	1,980
	1,980

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	1,980
	1,980
	1,980

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие «Предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства».


	всего                 
	1,980
	1,980
	1,980

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	 бюджет  Пензенской области
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	1,980
	1,980
	1,980

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма " Благоустройство населенных пунктов "


	всего                 
	191,861
	191,861
	191,861
	

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	-
	-
	-
	

	
	бюджет поселения
	191,861
	191,861
	191,861
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Основное мероприятие «Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории».


	всего                 
	191,861
	191,861
	191,861

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	 бюджет  Пензенской области
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	191,861
	191,861
	191,861

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной программы
 Александровского сельсовета «Модернизация и
 развитие жилищно-коммунального хозяйства
 Александровского сельсовета
 Бессоновского района Пензенской 
области на 2014-2025 годы» за 2022 год

Информация

об основных мероприятиях муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	6
	6
	Х

	Основное мероприятие «Предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства».
	1
	1
	Х

	Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства
	1
	1
	Х

	Основное мероприятие «Осуществление ремонта водохозяйственных систем».
	1
	1
	Х

	Капитальный ремонт, ремонт сетей и сооружкений водоснабжения за счет средств бюджета поселений
	1
	1
	Х

	 Основное мероприятие «Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории».
	4
	4
	Х

	благоустройство территории Александровского сельсовета
	1
	1
	Х

	повышение уровня освещенности
	1
	1
	Х

	обустройство мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов
	1
	1
	Х

	обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Александровского сельсовета       


	1
	1
	


2

