№ 04/03                        25 марта 2024 года                 с. Чемодановка               «Бесплатно»

СЕЛЬСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Информационный бюллетень Комитета местного самоуправления Чемодановского 

сельсовета  Бессоновского района Пензенской области.
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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	26 марта 2024 года

№

73

с. Чемодановка



	


«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы за 2023 год»»

           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 516/1 от 28.12.2015 г. «Об утверждении порядка  разработки и реализации муниципальных программ Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», Уставом Чемодановского сельсовета, администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района в разделе «Чемодановский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 

Чемодановского сельсовета 

Бессоновского района 

Пензенской области                                                                             О.А.Сурков
Приложение

к постановлению Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 26.03.2023 года № 73

Отчет реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 год

1.Общая информация о реализации муниципальной программы

            В соответствии с Перечнем муниципальных программ Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, утвержденным Постановлением Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 22.10.2013 года № 240/1, Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области является ответственным исполнителем муниципальной программы Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» (далее – муниципальная программа). Реализация муниципальной программы осуществляется в период с 2014 года по 2027 год.

            Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 16.12.2013 № 272/1.

            Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2022 году в соответствии с Решением Комитета местного самоуправления Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 27.12.2022 г. № 252-98/7 «О бюджете Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», составляет 5460,992 тыс. рублей, в том числе:

- Средства бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области – 5460,992 тыс. рублей

- Средства бюджета Пензенской области – 0,000 тыс. рублей,

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

         В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- благоустройство территории Чемодановского сельсовета,

- содержание мест захоронения,

- повышение уровня освещенности,

- обустройство мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов,

- обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Чемодановского сельсовета;         

          Срок окончания реализации основных мероприятий муниципальной программы установлен до 2027 года.

        Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство населенных пунктов» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия: 

         Основное мероприятие «Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории» выполнено в полном объеме:

      - своевременная оплата за уличное освещение, увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц.

      - проведены прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов

2.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

        Детальные результаты реализации мероприятий и контрольных событий содержатся в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы за 2023 год. 

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и анализ

фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные

параметры муниципальной программы

                В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

4.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год

              Информация приведена в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной

программы за 2023 год.

5.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году, в том числе бюджетной эффективности

            Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,00;

          Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы

составляет 1 (5/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

    II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (5/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

    III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 1 (5/5), 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 1,0 (0,000 тыс. рублей / 0,000 тыс. рублей.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (5/5), что означает удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

      Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1 (1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,0 х 0,2). 

      Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

       В течение 2023 года ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились корректировки, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной программы – корректировался плановый объем средств.

       В 2023 году ответственным исполнителем вносились корректировки в муниципальную программу в процессе подготовки бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

       Предложения по дополнительным корректировкам муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы 

Чемодановского сельсовета «Модернизация и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области на 

2014-2027 годы» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа   «Развитие муниципальной службы  Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	1.
	своевременная оплата за уличное освещение, увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц.
	процентов
	100
	100
	100
	

	2.
	Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Чемодановского сельсовета
	процентов
	100
	100
	100
	-

	3.
	Развитие наружного освещения
	процентов
	100
	100
	100
	-

	4.
	Совершенствование системы наружного освещения населенных пунктов Чемодановского сельсовета


	процентов
	0
	0
	0
	-

	5.
	Осуществление ремонта водохозяйственных систем
	процентов
	100
	100
	100
	-

	6.
	Организация и содержание мест захоронения
	процентов
	100
	100
	100
	-


Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

 Чемодановского сельсовета «Модернизация и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета

 Бессоновского района Пензенской области

 на 2014-2027 годы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма " Благоустройство населенных пунктов "


	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории».
	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	благоустройство территории Чемодановского сельсовета


	Производились мероприятия по содержанию и благоустройству памятника воинам ВОВ
	

	
	
	
	
	
	
	содержание мест захоронения
	Произведены следующие мероприятия: уборка мусора
	

	
	
	
	
	
	
	повышение уровня освещенности
	своевременная оплата за уличное освещение, увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц,


	

	
	
	
	
	
	
	обустройство мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов
	
	

	
	
	
	
	
	
	обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Чемодановского сельсовета       
	Произведены следующие мероприятия: освещение площадки, приобретено оборудование для благоустройства
	

	
	Подпрограмма " Чистая вода»


	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Осуществление ремонта водохозяйственных систем»
	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Капитальный ремонт, ремонт сетей и сооружений водоснабжения


	Комплекс мер по ремонту водопроводной сети с. Чемодановка, ул. Фабричная (строящаяся школа)


	

	
	
	
	
	
	
	Госэкспертиза результатов инженерных изысканий по объекту « насосная станция с системой фильтрации и обеззараживания воды, в составе действующего ВЗУ с. Чемодановка, ул. Фабричная
	Госэкспертиза результатов инженерных изысканий по объекту « насосная станция с системой фильтрации и обеззараживания воды, в составе действующего ВЗУ с. Чемодановка, ул. Фабричная
	

	
	
	
	
	
	
	Капитальный ремонт водозаборного узла расположенного в с. Чемодановка, ул. Дорожная
	Капитальный ремонт водозаборного узла расположенного в с. Чемодановка, ул. Дорожная
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 год

	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной

бюджетной

росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»   
	всего                 
	5460,992
	5460,992
	5460,992

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет  Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет поселения
	5460,992
	5460,992
	5460,992

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма " Благоустройство населенных пунктов "


	всего                 
	2792,275
	2792,275
	2792,275

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет поселения
	2792,275
	3003,381
	3003,381

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие «Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории».
	всего                 
	2792,275
	2792,275
	2792,275

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет поселения
	2792,275
	2792,275
	2792,275

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


	Подпрограмма " Чистая вода "


	всего                 
	1088,149
	1088,149
	1088,149

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет поселения
	1088,149
	1088,149
	1088,149

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие «Осуществление ремонта водохозяйственных систем»
	всего                 
	1088,149
	1088,149
	1088,149

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет поселения
	1088,149
	1088,149
	1088,149

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


	Подпрограмма " Мероприятия в области коммунального хозяйства "


	всего                 
	736,249
	736,249
	736,249

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет поселения
	736,249
	736,249
	736,249

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие «Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства»
	всего                 
	736,249
	736,249
	736,249

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет поселения
	736,249
	736,249
	736,249

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


	Подпрограмма " Развитие наружного освещения»


	всего                 
	844,319
	844,319
	844,319

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет поселения
	844,319
	844,319
	844,319

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	всего                 
	844,319
	844,319
	844,319

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет поселения
	844,319
	844,319
	844,319

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

 Чемодановского сельсовета «Модернизация и

 развитие жилищно-коммунального хозяйства

 Чемодановского сельсовета

 Бессоновского района Пензенской 

области на 2014-2027 годы» за 2023 год

Информация

об основных мероприятиях муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	5
	5
	Х

	 Основное мероприятие «Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории».
	5
	5
	Х

	благоустройство территории Чемодановского сельсовета


	1
	1
	Х

	содержание мест захоронения


	1
	1
	Х

	повышение уровня освещенности


	1
	1
	Х

	обустройство мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов


	1
	1
	Х

	обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Чемодановского сельсовета       


	1
	1
	Х

	Капитальный ремонт, ремонт сетей и сооружений водохозяйственных систем
	1
	1
	Х


	АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	26 марта 2024 года

№

74

с. Чемодановка



	


«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
за 2023 год»

           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 516/1 от 28.12.2015 г. «Об утверждении порядка  разработки и реализации муниципальных программ Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», Уставом Чемодановского сельсовета, администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района в разделе «Чемодановский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 

Чемодановского сельсовета 

Бессоновского района 

Пензенской области                                                                             О.А.Сурков
Приложение

к постановлению Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 26.03.2024 года № 74

Отчет реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 год

1.Общая информация о реализации муниципальной программы

            В соответствии с Перечнем муниципальных программ Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, утвержденным Постановлением Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 22.10.2013 года № 240/1, Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области является ответственным исполнителем муниципальной программы Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Развитие инженерной инфраструктуры Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» (далее – муниципальная программа). Реализация муниципальной программы осуществляется в период с 2014 года по 2027 год.

            Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 17.12.2013 № 275/1 и включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»

2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета поселения»

3.  «Капитальный и текущий ремонт объектов собственности Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»  

     Подпрограмма, планируемые для реализации в 2023 году – «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»

Основные мероприятия:

- «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования»
     - «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения»
            Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2023 году в соответствии с Решением Комитета местного самоуправления Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 27.12.2022 г. № 252-98/7 «О бюджете Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», составляет 2796,600 тыс. рублей, в том числе:

- Средства бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области – 2796,600 тыс. рублей

 - Средства бюджета Пензенской области – 0,000 тыс. рублей

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

         В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

- Исполнение части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по содержанию дорог местного значения вне границ населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Бессоновского района Пензенской области

          Срок окончания реализации основных мероприятий муниципальной программы установлен до 2027 года.

        Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий: 

         Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования» выполнено в полном объеме:

         - Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений (очистка снега, грейдерование дорог, россыпь ПСС, окос обочин автомобильных дорог)

        Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения» выполнено в полном объеме:

         - содержание автомобильной дороги местного значения вне границ населенных пунктов (зимнее содержание дороги - очистка снега)
2.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

        Детальные результаты реализации мероприятий и контрольных событий содержатся в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы за 2023 год. 

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и анализ

фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные

параметры муниципальной программы

                В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

4.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год

              Информация приведена в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной

программы за 2023 год.

5.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности

            Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

          Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы

составляет 1 (2/2), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

    II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (2/2), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

    III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 1 (2/2), 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 1,0 (2796,600 тыс. рублей / 2796,600 тыс. рублей.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (2/2), что означает удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

      Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1 (1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,0 х 0,2). 

      Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

       В течение 2023 года ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились корректировки, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной программы – корректировался плановый объем средств.

       В 2023 году ответственным исполнителем вносились корректировки в муниципальную программу в процессе подготовки бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

       Предложения по дополнительным корректировкам муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Чемодановского сельсовета «Развитие инженерной инфраструктуры Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы"

	1.
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	процентов
	100
	100
	100
	

	2.
	Исполнение части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по содержанию дорог  местного значения вне границ населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Бессоновского района Пензенской области
	процентов
	100
	100
	100
	-


Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Чемодановского сельсовета «Развитие инженерной инфраструктуры Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Развитие инженерной инфраструктуры Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма "Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области" 
	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на  автомобильных дорогах общего пользования »
	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Произведены следующие мероприятия: зимнее содержание дорог (очистка снега, россыпь ПСС, грейдерование дорог, обкос)
	

	
	Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на  автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения »
	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Исполнение части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по содержанию дорог  местного значения вне границ населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Бессоновского района Пензенской области
	Произведены следующие мероприятия: зимнее содержание дорог (очистка снега)
	


Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 год

	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной

бюджетной

росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы»   
	всего                 
	2796,600
	2796,600
	2796,600

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	2796,600
	2796,600
	2796,600

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма "Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области" 
	всего                 
	2796,600
	2796,600
	2796,600

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	2796,600
	2796,600
	2796,600

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на  автомобильных дорогах общего пользования »
	всего                 
	2796,600
	2796,600
	2796,600

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	2796,600
	2796,600
	2796,600

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


Информация

об основных мероприятиях муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	2
	2
	Х

	Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на  автомобильных дорогах общего пользования »
	1
	1
	Х

	Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на  автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения »
	1
	1
	Х


	АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	26 марта 2024 года

№

75

с. Чемодановка



	


«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы за 2023 год»

           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 516/1 от 28.12.2015 г. «Об утверждении порядка  разработки и реализации муниципальных программ Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», Уставом Чемодановского сельсовета, администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района в разделе «Чемодановский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 

Чемодановского сельсовета 

Бессоновского района 

Пензенской области                                                                             О.А.Сурков
Приложение 

к постановлению Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 26.03.2024 года № 75

Отчет реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 год

1.Общая информация о реализации муниципальной программы

            В соответствии с Перечнем муниципальных программ Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, утвержденным Постановлением Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 22.10.2013 года № 240/1, Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области является ответственным исполнителем муниципальной программы Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Развитие муниципальной службы  Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» (далее – муниципальная программа). Реализация муниципальной программы осуществляется в период с 2014 года по 2027 год.

            Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 16.12.2013 № 273/1.

            Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2023 году за счет средств

бюджета поселения в соответствии с Решением Комитета местного самоуправления Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 27.12.2022 г. № 252-98/7 «О бюджете Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», составляет 7468,740 тыс. рублей, в том числе:

- Средства бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области – 7259,762 тыс. рублей

- Средства Федерального бюджета – 208,978 тыс. рублей

2.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

         В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, в отчетном периоде решались следующие задачи:

1) совершенствование правовой основы муниципальной службы;

2) внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной их профессиональной служебной деятельности;

3) совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

4) совершенствование информационной обеспеченности администрации Чемодановского сельсовета;

5)оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

7) внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе;

8) повышение престижа муниципальной службы;

9)создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы;

10) Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов органов ЗАГС, пропаганда привлекательности зарегистрированного брака, сохранение семейных ценностей, развитие духовных и нравственных традиций.

11) Осуществление первичного воинского учета на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов по первичному воинскому учету. Пропаганда привлекательности службы в Российской армии по призыву, а также службы в добровольном порядке (по контракту).

12)повышение уровня пожарной безопасности Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области        

          Срок окончания реализации основных мероприятий муниципальной программы установлен до 2027 года.

          При этом согласно плану реализации муниципальной программы сроки исполнения ряда

мероприятий и контрольных событий были запланированы на отчетный год.

         Более подробно результаты реализации мероприятий и контрольных событий освещены в

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы за 2023 год. Отдельные наиболее значимые события в разрезе подпрограмм освещены в пункте 2.1 настоящего отчета.

       В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году проведен анализ нормативных правовых документов, по итогам анализа и в целях развития законодательства о муниципальной службе разработаны и утверждены нормативно-правовые акты Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области; прошли обучение специалисты Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области; проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов, а также работа по размещению информации в информационном бюллетене Чемодановского сельсовета Бессоновского района «Сельские ведомости» и на официальном сайте администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

        Детальные результаты реализации мероприятий и контрольных событий содержатся в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы за 2023 год. 

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и анализ

фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные

параметры муниципальной программы

                На реализацию муниципальной программы существенное влияние оказывают мотивационные и стимулирующие механизмы при реализации антикоррупционных мероприятий, совершенствование системы мониторинга и оценки коррупционных составляющих, социально-экономические процессы в Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

4.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год

              Информация приведена в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной

программы за 2023 год.

5. Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия

Подпрограмм

              В течение 2023 года осуществлялись мероприятия, направленные на достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы. Принимая во внимание, что реализация муниципальной программы осуществляется до 2027 года, непрерывно на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

           Информации (жалоб) о ставших известными фактах коррупции среди муниципальных служащих Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области не выполнялось, так как в 2023 году информация (жалобы) о фактах коррупции не поступала.

6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности

            Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 11 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 12 равна 0,00;

          Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы

составляет 0,92 (11/12), что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

    II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,92 (11/12), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

    III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 0,92 (11/12)

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 1,0 (208,978 тыс. рублей / 208,978 тыс. рублей).

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,92 (0,92 / 1,0), что означает удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

      Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,92 (0,92 х 0,5 + 0,92 х

0,3 + 1,0 х 0,2). 

      Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

       В течение 2023 года ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились корректировки, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной программы – корректировался плановый объем средств.

       В 2023 году ответственным исполнителем вносились корректировки в муниципальную программу в процессе подготовки бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

       Предложения по дополнительным корректировкам муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Чемодановского сельсовета «Развитие муниципальной службы Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа   «Развитие муниципальной службы  Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	1.
	Укомплектованность должностей муниципальными служащими
	процентов
	100
	100
	100
	

	2.
	Отсутствие роста штатных единиц в отчетном периоде
	процентов
	100
	100
	100
	-

	3.
	Число муниципальных служащих прошедших аттестацию
	процентов
	100
	100
	100
	-

	4.
	Обеспечение мер по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
	процентов
	100
	100
	100
	-

	5.
	Обеспечение мер по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	процентов
	100
	100
	100
	-

	6.
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	процентов
	0
	0
	0
	-


Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Чемодановского сельсовета «Развитие муниципальной службы Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Развитие муниципальной службы Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма "Обеспечение функционирования аппарата администрации Чемодановского сельсовета  Бессоновского района Пензенской области"
	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"
	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Повышение эффективности деятельности аппарата Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Обеспечение деятельности Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в рамках подпрограммы проводилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2021 год
	

	
	Подпрограмма "Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа Чемодановского сельсовета  Бессоновского района Пензенской области" 
	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Повышение эффективности деятельности аппарата Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа в рамках подпрограммы проводилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2021 год
	

	
	Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты жителей поселения"
	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2023
	
	
	Повышение уровня противопожарной защиты жителей поселения.
	Мероприятия в рамках подпрограммы в 2021 году не проводились.
	

	
	Подпрограмма "Исполнение государственных полномочий"
	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие "Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов органов ЗАГС. "
	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов органов ЗАГС.
	Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов органов ЗАГС в рамках подпрограммы проводилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2021 год
	

	
	Основное мероприятие "Обеспечение первичного воинского учета на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов первичного воинского учета"
	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Обеспечение первичного воинского учета на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов первичного воинского учета
	Обеспечение первичного воинского учета на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов первичного воинского учета

проводилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2021 год
	


Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы  Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы»  за 2023 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 год

	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной

бюджетной

росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа Развитие муниципальной службы  Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»   
	всего                 
	7562,262
	7562,262
	7468,740

	
	федеральный бюджет
	302,500
	302,500
	208,978

	
	бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	7259,762
	7259,762
	7259,762

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма "Обеспечение функционирования аппарата администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"


	всего                 
	6127,135
	6127,135
	6127,135

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	6127,135
	6127,135
	6127,135

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"
	всего                 
	6127,135
	6127,135
	6127,135

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	6127,135
	6127,135
	6127,135

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Подпрограмма "Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области" 
 
	всего                 
	1132,627
	1132,627
	1132,627

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	1132,627
	1132,627
	1132,627

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	всего                 
	1132,627
	1132,627
	1132,627

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	1132,627
	1132,627
	1132,627

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"

	всего                 
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	 бюджет  Пензенской области
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты жителей поселения"
	всего                 
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	 бюджет  Пензенской области
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма "Исполнение государственных полномочий"


	всего                 
	302,500
	302,500
	208,978

	
	федеральный бюджет
	302,500
	302,500
	208,978

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Основное мероприятие "Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов органов ЗАГС. "


	всего                 
	18,400
	18,400
	

	
	федеральный бюджет
	18,400
	18,400
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Основное мероприятие "Обеспечение первичного воинского учета на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов первичного воинского учета"


	всего                 
	284,100
	284,100
	208,978

	
	федеральный бюджет
	284,100
	284,100
	208,978

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	


Информация

об основных мероприятиях муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	4
	4
	Х

	 «Обеспечение деятельности администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"
	1
	1
	Х

	«Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	1
	1
	Х

	Основное мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты жителей поселения"
	-
	-
	Х

	Основное мероприятие "Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов органов ЗАГС. "
	1
	0
	Х

	Основное мероприятие "Обеспечение первичного воинского учета на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов первичного воинского учета"


	1
	1
	Х


	АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА   ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

        26 марта 2024 года

№

76

               с. Чемодановка




О внесении изменений в Порядок применения целевых статей расходов бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, утвержденный постановлением администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 29.12.2021 года № 115

В соответствии со статьей 21 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области п о с т а н о в л я е т:

           1. Внести в Порядок применения целевых статей расходов бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, утвержденный постановлением администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 29.12.2021 года № 115 «Об утверждении Порядка применения целевых статей расходов бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» (далее-Порядок) следующие изменения:

1.1. Внести в раздел 2 «Перечень и правила отнесения расходов бюджета Чемодановского сельсовета на соответствующие целевые статьи» следующие изменения:
1.1.1.  Подраздел 2.2. «Муниципальная программа Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» «Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2030 годы» дополнить целевой статьей следующего содержания:

 «02 3 00 00000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»

«02 3 01 00000 Основное мероприятие «Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»

- 80330 -  Расходы бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на содержание объектов муниципальной собственности в сфере культуры

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Чемодановского сельсовета Пензенской области на содержание объектов муниципальной собственности в сфере культуры» 02 3 01 80330)».

         2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

         3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района в разделе «Чемодановский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

          4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области Большакову В.В. 

 Глава администрации                                                     

Чемодановского сельсовета

Бессоновского района 

Пензенской области    
    О.А.Сурков      
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