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		АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	
от     28.08.2023года  № 88




	О внесении изменений в муниципальную программу Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации  Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 16.12.2013 № 59/5 



Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 22.04.2010 № 11 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Вазерского сельсовета и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ Вазерского сельсовета», постановлением администрации Вазерского сельсовета Бессоновсокго района Пензенской области от 16.12.2013 № 58 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», Уставом Вазерского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области, администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области постановляет:
	
[bookmark: sub_11]1. Внести изменения в муниципальную программу Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 16.12.2013 № 59/5 «Об утверждении муниципальной программы Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2016 годы» изложив ее в новой редакции согласно приложению.
[bookmark: sub_3][bookmark: sub_4]2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Вазерского сельсовета о бюджете Вазерского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.
          3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   администрацию Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

 Глава администрации   Вазерского сельсовета                                          И.В.Бешенов  









































Приложение 
к постановлению администрации
Вазерского сельсовета
Бессоновского района
Пензенской области
                                                                                                       № 88  от 28.08.2023г    .
 
Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2025 годы»
 
Паспорт муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2025 годы»
 
	Наименование муниципальной программы
	«Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2025 годы»

	 
	 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Соисполнители муниципальной программы отсутствуют

	Подпрограммы
	1.Благоустройство населенных пунктов
2.. Чистая вода за счет средств бюджета поселения

	Цели Программы
	1.Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории Вазерского сельсовета;
2. Развитие и поддержка инициатив жителей Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области по благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий;
3.Обеспечение санитарного благополучия населения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

	Задачи Программы
 
 
 
 
 





 


Целевые показатели муниципальной программы
	1.Активизация работы по:
-благоустройству территории Вазерского сельсовета Бессоновсокго района Пензенской области,
- содержанию автомобильных дорог,
- содержанию мест захоронения,
- повышению уровня освещенности,
- обустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов,
-обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

1.Приведение объектов внешнего благоустройства населенных пунктов Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в соответствии с нормативными требованиями;
2.Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду;
3.Совершенствование систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области);
4. Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию в рамках благоустройства на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
5.Устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения населения на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
6.Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, тыс.рублей.

	Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
	Срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2025 годы

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 53674,96263тыс.рублей, в том числе:
2014 год – 939,647  тыс.рублей
2015 год – 680,362 тыс.рублей
2016 год – 2656,276 тыс.рублей
2017 год – 1324,805 тыс.рублей
2018 год – 2542,20389 тыс.рублей
В т.ч.1200,0 бюджет Пензенской области
2019 год – 1321,09103 тыс.рублей
2020 год – 1419,40551  тыс.рублей
2021 год – 1284,76453 тыс.рублей
2022 год -  1763,35697 тыс.рублей
2023 год – 27342,46590 тыс.рублей
В т.ч.17961.209 бюджет Пензенской области
2024 год-  1252,71390  тыс.рублей
2025 год-11147,87090  тыс.рублей
В т.ч.10000,0 тыс.рублей. бюджет Пензенской области



 
1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
 
Муниципальная программа Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 -2025 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 16.12.2013 № 58 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Вазерского сельсовета  Бессоновского района  Пензенской области» (с последующими изменениями).
Муниципальная программа направлена на достижение двух основных целей:
- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
Работы по благоустройству Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.
Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые материалы при содержании дорог и тротуаров. В настоящее время практически у всей специальной коммунальной техники истек срок службы, замена старой техники практически не производится.
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.
Для решения проблем по благоустройству Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей муниципальной программой.
 
2.  Основные цели и задачи Программы
 
Основными целями Программы является:
- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
- развитие и поддержка инициатив жителей Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области по благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
- обеспечение санитарного благополучия населения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
Основными задачами Программы являются:
- активизация работы по благоустройству территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, содержанию автомобильных дорог, содержанию мест захоронения, повышению уровня освещенности, обустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов, обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
Оценка достижений целей муниципальной программы производится посредством следующих показателей:
- приведение объектов внешнего благоустройства населенных пунктов Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в соответствии с нормативными требованиями;
- уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду;
- совершенствование систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской  области);
- протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию в рамках благоустройства на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
- устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения населения на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
- объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс.рублей.
Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий муниципальной программы.
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.
 
3.  Сроки и этапы реализации программы
 
Срок реализации муниципальной  программы: 2014 - 2025 годы.
Муниципальная программа реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных решением Комитета местного самоуправления Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «О бюджете Вазерского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.
В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных мероприятий программы, деление на этапы реализации не планируется.
В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса
 
4.  Основные меры правового регулирования
 
Правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы обеспечивается нормативными правовыми актами Пензенской области, Бессоновского района Пензенской области, Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
 
5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
 
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы в 2014 - 2025 годах рассчитаны, исходя из подходов, принятых при формировании бюджета Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
Оценка расходов на обеспечение мероприятий муниципальной программы до 2025 года определена исходя из уровня бюджетных ассигнований на 2014 - 2025 года.
Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы  за счет всех источников финансирования представлена в приложении №2 к муниципальной программе.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов» муниципальной программы по годам ее реализации представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» муниципальной программы по годам ее реализация  представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.
 
6.  Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками
 
При реализации муниципальной программы предусматриваются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.
К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование либо не освоение выделенных финансовых средств.
Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые (изменение структуры и задач системы исполнительных органов государственной власти Пензенской области, изменение нормативной правовой базы в сфере действия программы и ее подпрограмм), финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальных программы), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации).
Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативно правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы, оптимизация ресурсного обеспечения и совершенствование деятельности участников муниципальной программы.
 
[bookmark: sub_800]7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Планируемая эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей муниципальной программы [image: ] и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм [image: ].
При этом каждый из показателей должен быть больше 1:

[image: ];

[image: ];

где:
[image: ] - планируемая результативность муниципальной программы,
[image: ] - суммарная планируемая результативность входящих в муниципальной программу подпрограмм.
Планируемый показатель результативности муниципальной программы [image: ] есть среднеарифметическая величина из показателей результативности её целевых показателей и рассчитывается следующим образом:

[image: ];

где:
[image: ] - показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП;
[image: ] - количество показателей муниципальной программы.
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы [image: ] рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя муниципальной программы к значению показателя года, предшествующего плановому:

[image: ];

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы [image: ] рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

[image: ];

где:
[image: ] - планируемое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы,
[image: ] - значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в году, предшествующем плановому.
При оценке результативности муниципальной программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации муниципальной программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм [image: ] определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:

[image: ],

где:
[image: ] - планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;
[image: ] - весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.
Весовой коэффициент [image: ] определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы.
[image: ] - количество подпрограмм в муниципальной программе.
Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы [image: ] определяется следующим образом:

[image: ];

где:
[image: ] - планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,
[image: ] - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы [image: ] исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующем плановому.

[image: ];

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы [image: ] исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

[image: ];

где:
[image: ] - планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,
[image: ] - значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому.
При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие:

[image: ];

при этом

[image: ].

Допускается отклонение [image: ] от [image: ] не более, чем на 10 процентов.

8.Характеристика подпрограмм муниципальной программы
 
Подпрограмма 1 «Благоустройство населенных пунктов» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2025 годы»

ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 «Благоустройство населенных пунктов» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2025 годы»

 
	Наименование подпрограммы
	Благоустройство населенных пунктов

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Соисполнители подпрограммы
	Соисполнители подпрограммы отсутствуют

	Цели подпрограммы
	1.Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
2.Развитие и поддержка инициатив жителей Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области по благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий

	Задачи подпрограммы
	Активизация работы по:
-благоустройству территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области,
- содержанию автомобильных дорог,
- содержанию мест захоронения,
- повышению уровня освещенности,
- обустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов,
-обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Целевые показатели подпрограммы
	1.Приведение объектов внешнего благоустройства населенных пунктов Вазерского сельсовета Бессоновского сельсовета Пензенской области в соответствии с нормативными требованиями;
3.Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду;
2.Совершенствование систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области);
3. Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию в рамках благоустройства на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, тыс.рублей

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2025 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет   53674,96263 тыс.рублей, в том числе:
2014 год – 939,647  тыс.рублей
2015 год – 680,362 тыс.рублей
2016 год – 2656,276 тыс.рублей
2017 год – 1324,805 тыс.рублей
2018 год – 2542,20389 тыс.рублей
В т.ч.1200,0 бюджет Пензенской области
2019 год –  1321,09103 тыс.рублей
2020 год – 1419,40551  тыс.рублей
2021 год – 1284,76453 тыс.рублей
2022 год -  1763,35697 тыс.рублей 
2023 год- 27342,46590  тыс.рублей
В т.ч.17961.209 бюджет Пензенской области
2024 год- 1252,71390  тыс.рублей
2025 год- 11147,87090тыс.рублей
В т.ч.10000,0 бюджет Пензенской области



 
1.Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма
 
Работы по благоустройству населенных пунктов Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.
Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые материалы при содержании дорог и тротуаров. В настоящее время практически у всей специальной коммунальной техники истек срок службы, замена старой техники практически не производится.
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории муниципального образования Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области. Недостаточно ведется работа по созданию уличных и домовых комитетов, через которые непосредственно возможна поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке подъездов, домов и придомовых территорий.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти Пензенской области.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
Основой подпрограммы является следующая система взаимоувязанных мероприятий:
1. Мероприятия по совершенствованию сетей уличного освещения и повышению уровня освещенности на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области – предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области с применением инновационных технологий, прогрессивных энергосберегающих материалов и оборудования;
2. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения;
3.Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках благоустройства – предусматриваются работы по приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории Вазерского сельсовета Бессоновского сельсовета Пензенской области;
4. Мероприятия по благоустройству территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области – предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, ликвидации несанкционированных свалок на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
 
2.Цели и задачи подпрограммы
 
Основными целями подпрограммы являются:
- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
- развитие и поддержка инициатив жителей Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области по благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий
Основными задачами подпрограммы являются:
Активизация работы по: благоустройству территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, содержанию автомобильных дорог, содержанию мест захоронения, повышению уровня освещенности, обустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов, обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
 
3. Срок реализации подпрограммы
 
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы.
 
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
 
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета  в сумме 53674,96263тыс.рублей, в том числе: 2014 год – 939,647  тыс.рублей, 2015 год – 680,362 тыс.рублей, 2016 год – 2656,276 тыс.рублей, 2017 год – 1324,805 тыс.рублей, 2018 год – 2542,20389тыс.рублей, 2019 год – 1321,09103 тыс.рублей, 2020 год – 1419,40551 тыс.рублей,2021 год -1284,76453 тыс.рублей,2022 год-1763,35697 тыс.рублей,2023 год -27342,46590 тыс.рублей,2024 год – 1252,71390 тыс.рублей.,2025 год -11147,87090 тыс.рублей.


Подпрограмма 3 «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2025 годы»

ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2025 годы»

	Наименование подпрограммы

	Чистая вода за счет средств бюджета поселения

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области


	Соисполнители подпрограммы
	Муниципальное унитарное предприятие «Жилсервис»

	Цели и задачи
	- улучшение обеспечения населения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области подпрограммы, питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, 
улучшение на этой основе состояния здоровья населения сельсовета;
- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого  водоснабжения, повышение уровня и качества  водоснабжения, повышение эффективности и надежности работы систем водоотведения, обеспечение
 санитарного благополучия населения.


	Целевые показатели подпрограммы
	- снижение износа водопроводных и канализационных
 сетей;
 - экономия энергетических ресурсов;
 - снижение утечек и неучтенного расхода воды.

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2014 - 2025 годы 


	Перечень основных мероприятий
	- реконструкция и капитальный ремонт систем
 водоснабжения; 
- строительство системы водоснабжения

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем финансирования подпрограммы
«Чистая вода за счет средств бюджета поселения»
 в 2014 - 2025 годах за счет средств из бюджета
 администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области составляет
 -  4573,59812 тыс.рублей.
 в том числе по годам:
  в 2014 году – 0 тыс. руб.,
 в 2015 году – 0 тыс. руб.;
в 2016 году  -1823,43712 тыс. руб.;
в 2017 году – 0 тыс. руб.;
в 2018 году – 2,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0 тыс. руб.;
в 2021 году –0 тыс.руб.;
в 2022 году –0 тыс.руб.;	
в 2023 году -  2747,661 тыс.руб.;
в 2024 году –0 тыс.руб.;
в 2025 году- 0 тыс. рублей.
 Объем средств на условиях софинансирования из
 бюджета Пензенской области в 2014 – 2025 годах
 в объеме не менее – 6958,24014 тыс. руб.,
 в том числе по годам
 в 2014 году – 0 тыс. руб.,
 в 2015 году – 0 тыс. руб.,
в 2016 году – 547,03114 тыс.руб.,
в 2017 году – 0 тыс.руб.;
в 2018 году – 0 тыс.руб.;
в 2019 году – 0 тыс.руб.;
в 2020 году – 0 тыс.руб.;
в 2021 году – 0 тыс.руб.;
в 2022 году – 0 тыс.руб.;
в 2023 году – 6411,209 тыс.руб.;
в 2024 году –0 тыс.руб.;
в 2025 году –0,0 тыс.руб.;

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	- в результате реализации подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности, качества
жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и  безопасность проживания населения, улучшится обеспечение населения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области качественной питьевой водой

	Система организации контроля за исполнением подпрограммы
	- контроль за исполнением Программы осуществляет
администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.


 
 
1.Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма
 
Водоснабжение администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области базировано на подземных водах.
По состоянию на 1 ноября 2013года основные объекты водоснабжения жилищно-коммунального комплекса Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области имеют следующие характеристики:
- 50протяженность основных водопроводных сетей составляет 28 км, износ на участке 1км более % ;
- количество артезианских скважин (включая функционирующие более 25 лет) - 7 шт., из которых у 2 скважин истек срок эксплуатации;
- количество водонапорных башен - 4 шт.; для улучшения водоснабжения требуется дополнительная башня.
Показатели системы водоснабжения и водоотведения, существующей в Вазерском сельсовете Бессоновского района Пензенской области, позволяют сделать следующие выводы:
1. Количество и установленная мощность сетей и сооружений водоснабжения недостаточны для расходов существующих и перспективных, основные фонды систем изношены и устарели.
2. Основная причина неудовлетворительной работы системы водоснабжения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области - изношенность основных фондов, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства.
Коммуникации и сооружения, транспортирующие подземную воду, требуется реконструировать, перекладывать, строить новые из современных надежных материалов.

2.Цели и задачи подпрограммы
 
Основными целями подпрограммы являются:
- улучшение обеспечения населения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области подпрограммы, питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, 
улучшение на этой основе состояния здоровья населения сельсовета;
- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого  водоснабжения, повышение уровня и качества  водоснабжения, повышение эффективности и надежности работы систем водоотведения, обеспечение
 санитарного благополучия населения.
 
3. Срок реализации подпрограммы
 
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы.
 
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
 
Общий объем финансирования подпрограммы«Чистая вода за счет средств бюджета поселения» в 2014 - 2024 годах за счет средств из бюджета администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области составляет 4573,59812 тыс. руб.,  в том числе по годам:   в 2014 году – 0 тыс. руб.,  в 2015 году – 0 тыс. руб.; в 2016 году  -1823,43712 тыс. руб.; в 2017 году – 2,50 тыс. руб.; в 2018 году – 2,5 тыс. руб.; в 2019 году – 0 тыс. руб.; в 2020 году – 0 тыс. руб.; в 2021 году - …; в 2022 году - …; в 2023 году - 2747,661…; в 2024 году - ….  Объем средств на условиях софинансирования из  бюджета Пензенской области в 2014 – 2024 годах  в объеме не менее – 6958,24014 тыс. руб.,  в том числе по годам:  в 2014 году – 0 тыс. руб.,  в 2015 году – 0 тыс. руб., в 2016 году – 547,03114 тыс.руб., в 2017 году –     , в 2018 году –  …., в 2019 году – …, в 2020 году – …, в 2021 году – …, в 2022 году –  …., в 2023 году –6411,209тыс.руб, в 2024 году -.0,0 тыс.руб.в 2025 году -0,0 тыс.рублей.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

	N п/п

	Наименование  
мероприятия   
	Исполнители 
	Срок 
испол-
нения 
(год) 
	Объем финансирования, тыс. рублей 
	Показатели   
результата   
мероприятия  

	
	
	
	
	Всего 
	Бюджет  
Пензенской
области  
	Бюджет 
администрация Вазерского с/с 
	Внебюд- 
жетные  
средства
	

	1 
	2        
	3      
	4   
	5   
	6     
	7   
	8    
	9       

	Задача 1. Повышение уровня и качества водоснабжения,                    
повышение надежности систем водоснабжения

	1.1
	
Капитальный     
ремонт систем   
водоснабжения   с.Вазерки: ул.Новая 950м. , ремонт  водонапорной башни ул.Новая

	Администрация 
Вазерского
сельсовета
Бессоновского района      

	Итого 
	1199,715
	359,91450
	839,80050
	0
	

	
	
	
	2016 
	1199,715
	359,91450
	839,80050
	0
	Снижение износа
водопроводных  
сетей до 33%   

	1.2
	Капитальный     
ремонт     водонапорной башни с.Вазерки ул.Вишневка
	Администрация 
Вазерского
сельсовета
Бессоновского района      

	Итого
	623,72212
	187,11664
	436,60548
	0
	

	
	
	
	2016
	623,72212
	187,11664
	436,60548
	
	

	


	


	
Всего

	


	

1823,43712

	

547,03114

	

1276,40598

	


	





Экономическая эффективность подпрограммы «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» определяется поступлением налоговых платежей в бюджеты разных уровней, постепенным снижением доли бюджетных средств на финансирование оплаты коммунальных услуг бюджетными учреждениями, снижением энергозатрат в результате уменьшения потерь воды при ее транспортировке, снижения затрат на ремонт и эксплуатацию сетей и сооружений водоснабжения. В результате строительства новых водопроводных сетей и реконструкции ветхих сетей, а также за счет контроля за внедрением приборов учета воды и мероприятий по рациональному ее использованию будут существенно снижены потери воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Экологическая эффективность подпрограммы «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» выражается в том, что в результате выполнения всех программных мероприятий население Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области будет обеспечиваться для хозяйственно-питьевых целей качественной питьевой водой. В результате улучшится здоровье населения, уменьшится количество заболеваний, связанных с использованием некачественной питьевой воды. В результате ремонта аварийных скважин и ликвидации заброшенных скважин будет существенно уменьшена угроза загрязнения водоносных горизонтов вредными веществами, поступающими с поверхности.
Социальная эффективность подпрограммы «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации на селе.
Основными качественными показателями оценки эффективности подпрограммы «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» являются:
- снижение износа водопроводных и канализационных сетей;
- экономия энергетических ресурсов;
- снижение утечек и неучтенного расхода воды.








Подпрограмма 5 «Модернизация и строительство систем теплоснабжения» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2025 годы»

ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 « Модернизация и строительство систем теплоснабжения» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2025 годы»

	Наименование подпрограммы

	Модернизация и стрительство систем теплоснабжения

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области


	Соисполнители подпрограммы
	Муниципальное унитарное предприятие «Жилсервис»

	Цели и задачи
	Основное мероприятие "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения"

	Целевые показатели подпрограммы
	- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения"
 - экономия энергетических ресурсов;

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2014 - 2025 годы 


	Перечень основных мероприятий
	- Установка газовой модульной котельной

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем финансирования подпрограммы
«Модернизация и стрительство систем теплоснабжения за счет средств бюджета поселения»
 в 2014 - 2025 годах за счет средств из бюджета
 администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области составляет
 -  5054,0 тыс.рублей.
 в том числе по годам:
  в 2014 году – 0 тыс. руб.,
 в 2015 году – 0 тыс. руб.;
в 2016 году  -0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0 тыс. руб.;
в 2021 году –0 тыс.руб.;
в 2022 году –0 тыс.руб.;	
в 2023 году -  5054,0 тыс.руб.;
в 2024 году –0 тыс.руб.;
в 2025 году- 0 тыс. рублей.
 Объем средств на условиях софинансирования из
 бюджета Пензенской области в 2014 – 2025 годах
 в объеме не менее – 21550,0 тыс. руб.,
 в том числе по годам
 в 2014 году – 0 тыс. руб.,
 в 2015 году – 0 тыс. руб.,
в 2016 году – 0 тыс.руб.,
в 2017 году – 0 тыс.руб.;
в 2018 году – 0 тыс.руб.;
в 2019 году – 0 тыс.руб.;
в 2020 году – 0 тыс.руб.;
в 2021 году – 0 тыс.руб.;
в 2022 году – 0 тыс.руб.;
в 2023 году –  11550,000 тыс.руб.;
в 2024 году –0 тыс.руб.;
в 2025 году –10000,0 тыс.руб.;

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	- в результате реализации подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности, качества
жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и  безопасность проживания населения, улучшится обеспечение населения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области услугами теплоснабжения

	Система организации контроля за исполнением подпрограммы
	- контроль за исполнением Программы осуществляет
администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.


 
 



Приложение №1
к муниципальной программе
«Модернизация и развитие
 жилищно-коммунального хозяйства 
 Вазерского сельсовета 
Бессоновского района
 Пензенской области 
на 2014-2025 годы»

Перечень
целевых показателей муниципальной программы Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района 
Пензенской области на 2014-2025 годы»

	Ответственный исполнитель – Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области


	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Значения целевых показателей (год)
	

	
	
	
	2014
год
	2015
год
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год

	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	2025
год


	11
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы
	тыс.руб.
	939,647
	680,362
	2656,276
	1324,805
	2542,203
	1321,09103
	1419,40551
	1284,764
	1763,4
	27342,466
	1252,7
	11147,8

	12
	Совершенствование  систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Вазерского сельсовета)
	шт.
	5
	10
	20
	20
	20
	
	20
	0
	
	
	
	0

	23
	Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Вазерского сельсовета
	км
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	21,7
	21,7
	21,76
	21,76

	4
		Капитальный ремонт водопроводных сетей и капитальный ремонт водонапорных башен
	Км/шт
	1/1
	
	1/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Создание и обустройство зон отдыха и  спортивных  детских игровых площадок
	комплект
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

































Приложение № 2
к муниципальной программе
«Модернизация и развитие
 жилищно-коммунального хозяйства 
 Вазерского сельсовета 
Бессоновского района
 Пензенской области 
на 2014-2025 годы»


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
 на 2014-2025 годы» со всеми подпрограммами за счет всех источников финансирования

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	№ 
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2014
год
	2015
год
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год

	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	2025


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	

	Муниципальная программа
	«Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025годы»
	Всего:
	939,647
	680,362
	 2656,276
	1324,805
	2542,20389
	1321,091
	1419,405
	1284,764
	1763,4
	27342,466
	1252,7
	11147,8

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	0,0
	0,000
	613,431
	0,000
	1200,00
	0,000
	0
	0
	0,000
	17961,209
	0
	10000,0

	
	
	
	Бюджет Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	939,647
	680,362
	1967,245
	1324,805
	1342,20389
	1321,1
	1419,405
	1284,764
	1763,4
	9381,257
	1252,7
	1147,8

	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	
	
	75,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	






























Приложение № 3
к муниципальной программе
«Модернизация и развитие
 жилищно-коммунального хозяйства Вазерского
 сельсовета  Бессоновского района Пензенской области 
на 2014-2025 годы»

		РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2025 годы»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации расходов
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2014
год
	2015
год
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023
год

	2024
год

	2025

	
	
	
	
	Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11
	
12
	
13
	
14
	
15
	
16
	
17
	
18
	
19
	
20
	
21

	1
	Муниципальная подпрограмма
	подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2025 годы»

	Всего:
	
	
	
	
	
	939,647
	680,362
	826,424
	1322,305
	2542,203
	1321,091
	1419,405
	1284,8
	1763,4
	27342,466
	1252
	11148

	
	
	
	Ответственный исполнитель – администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
	05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
	03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
02
03
	04 1 8111
04 1 8112
04 1 8113
04 1 8115
82  0 2091
82 0 2091
0410181110
0410181150
04101L0185
0410150185
04101R0185
9950020300
9950020300
04К0081150
0410081150
04К0081150
0410171420
04101L5765
0420182120
0410181110



	244
244
244
244
244
831
247
244
244
244
412
244
831
244
853
244
244
244
244
244
	323,659

436,742
179,246

	339,938


319,777
8,647
12,000

	0


0
0
0
408,701
264,723
11.000
75.600
66.400


	0


0


587,519
705,515





28,621
0,650
0
	0


0


591,5
320,5







427,81200,
	





855,95
416,704






48,43
	





1052,

367,3
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0
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546,
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0
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471










0
35
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75

	


885
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	Муниципальная подпрограмма
	Подпрограмма Чистая вода»








Подпрограмма "Модернизация и строительство систем теплоснабжения"

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
1829,852
	
2,500
	
2,500
	
	

	

	

	
9158,8
	

	

	
	
	
	Ответственный исполнитель – администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	901
901
901
901
901





	05
05
05
05
05





	02
02
02
02
02





	0420182120
04301S1350
0430171350
0430165140
04К00S1350





	244
243
243
244
243





	
	
	3,915
1278,906
547,031
0
	
2,500
	0
0
0
0
2,500
	
	
	
	
	164
9158,87








	








0
0
	










	
	
	
	
	

901

901
	

05

05


	

02

02
	

0450165160

0450165161
	

244

244
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


16600,0
4,00
	
	
10000

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16604,
	
	10000





Приложение № 4
к муниципальной программе
«Модернизация и развитие
 жилищно-коммунального хозяйства Вазерского
 сельсовета  Бессоновского района Пензенской области 
на 2014-2025 годы»

		РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
[bookmark: _GoBack]реализации подпрограммы «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2025 годы»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации расходов
	

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020

	2021
год
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Муниципальная подпрограмма
	подпрограмма «Чистая вода за счет средств бюджета поселения »

	Всего:
	
	
	
	
	
	1829,852
	0
	2,5
	0
	0
	0
	0
	2747,7
	0
	0

	
	
	
	Ответственный исполнитель – администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	901
901
901
901
901
	05
05
05
05
05
	02
02
02
02
02
	04301S1350
0430165140
0430171350
0420182120
04К00S1350

	243
244
243
244
243
	1278,906
0
547,031
3,915
	
	


2,5
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №5
к муниципальной программе
«Модернизация и развитие
 жилищно-коммунального хозяйства 
 Вазерского сельсовета 
Бессоновского района
 Пензенской области 
на 2014-2025 годы»


Перечень мероприятий муниципальной программы
«Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района
 Пензенской области на 2014 - 2025 годы»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель
	Срок исполнения
	Объем финансирования, тыс.рублей
	Показатели результата мероприятий по годам

	
	
	
	
	Всего
	Бюджет Пензенской области
	Бюджет  Вазерского сельсовета
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1.  «Благоустройство населенных пунктов»

	Цели подпрограммы:
1.Повышение уровня  благоустройства и санитарного состояния территории  Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
2. Развитие и поддержка инициатив жителей  Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области по благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий
Задачи подпрограммы:
1.Активизация работы  по благоустройству территории  Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, содержанию автомобильных дорог,  содержанию мест захоронения,  повышению уровня освещенности,  обустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов, обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории  Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	1.1
	Оплата коммунальных услуг за уличное освещение, услуги по наружному освещению улиц
	Администрация  Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Итого:
	8757,92053
	
	8757,92053
	Оплата коммунальных улуг за эл.энергию уличного освещения, содержание 125 фонарей по ул. с.Вазерки

	
	
	
	2014
	323,659
	
	323,659
	

	
	
	
	2015
	339,938
	
	339,938
	

	
	
	
	2016
	408,701
	
	408,701
	

	
	
	
	2017
	587,519
	
	587,519
	

	
	
	
	2018
	591,47392
	
	591,47392
	

	
	
	
	2019
	855,95556
	
	855,95556
	

	
	
	
	2020
	1052,078
	
	1052,07870

	

	
	
	
	2021
	918,76172
	
	918,76172
	

	
	
	
	2022
2023
2024
2025
	934,83433
945,000
915,000
885,000
	
	934,83433
945,000
915,000
885,000
	

	1.2.
	Создание и обустройство зон отдыха и  спортивных  детских игровых площадок
	Администрация  Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Итого
	1353,000
	
	1353,000
	Создание и обустройство зон отдыха и  спортивных  детских игровых площадок

	
	
	
	2014
	0
	
	0
	

	
	
	
	2015
	0
	
	0
	

	
	
	
	2016
	153,000
	
	153,000
	

	
	
	
	2017
	0
	
	0
	

	
	
	
	2018
	1200,000
	
	1200,000
	

	
	
	
	2019
	0
	
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	
	
	

	
	
	
	2021
	0
	
	0

	

	
	
	
	2022
2023
2024
	0
0
0
	
	0
0
0
0
	

	1.3.


	Содержание автомобильных дорог в рамках благоустройства
	Администрация  Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Итого:
	436,742
	
	436,742
	Грейдирование дорог, уборка и вывоз снега в зимний период, отсыпка дорог

	
	
	
	2014
	436,742
	
	436,742
	

	
	
	
	2015
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2016
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2017
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2018
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2019
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	
	2020
	0,000
	
	0,000
	

	1.4.
	Прочие мероприятия по благоустройству
	Администрация  Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Итого:
	5061,37646
	
	5061,37646
	Благоустройство территории, обкос обочин, валка, распиловка деревьев, ликвидация несанкционированных свалок, обустройство контейнерных площадок приобретение и установка светильников уличного освещения

	
	
	
	2014
	179,246
	
	179,246
	

	
	
	
	2015
	340,424
	
	340,424
	

	
	
	
	2016
	264,723
	
	264,723
	

	
	
	
	2017
	734,786
	
	734,786
	

	
	
	
	2018
	699,79887
	
	699,79887
	

	
	
	
	2019
	465,13547
	
	465,13547
	

	
	
	
	2020
	367,32681
	
	367,32681
	

	
	
	
	2021
	366,00281

	
	366,00281

	

	
	
	
	2022
2023
	939,07361
470,59590
	
	939,07361
470,59590
	

	
	
	
	2024
2025
	337,71390
262,87690
	
	337,71390
262,87690
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