Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ 

Бессоновского района 

Пензенской области 

Таблица № 1

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры 

Бессоновского района Пензенской области»

(указать наименование муниципальной программы)
за 2 кв  2026 года
 (тыс.руб.)

	№

п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Значение показателя
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	
	Единица измерения показателя

(по ОКЕИ) 
	Плановое значение
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, 

%
	
	План на год
	Расходы за отчетный период
	Отклонение

(фактические расходы/план на год), %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кассовые
	Фактичес-кие
	

	1.
	Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры 

Бессоновского района Пензенской области»
	Отдел строительства, ЖКХ администрации Бессоновского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	всего 
	108039,8
	32676,8
	28675,5
	34

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	федеральный бюджет
	90522,4
	24899,8
	24899,8
	34

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	региональный бюджет
	7080,5
	2341,9
	2341,9
	34

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	местный бюджет
	40436,9
	1433,8
	1433,8
	34

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района  Пензенской области»
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	всего 
	108039,8
	32676,8
	28675,5
	34

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	федеральный бюджет
	90522,4
	24899,8
	24899,8
	34

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	региональный бюджет
	7080,5
	2341,9
	2341,9
	33

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	местный бюджет
	40436,9
	5435,1
	5435,1
	13,4

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	иные источники финансирования
	
	
	
	

	1.1
	модернизация школьных систем

«МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Кижеватова»
	
	объект
	1
	0
	0
	всего 
	84586,2
	28675,5
	28675,5
	34

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	федеральный бюджет
	73448,9
	24899,8
	24899,8
	34

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	региональный бюджет
	7080,5
	2341,9
	2341,9
	33

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	местный бюджет
	40436,9
	5435,1
	5435,1
	13,4

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	иные источники финансирования
	
	
	
	

	1.2
	модернизация муниципальных учреждений культуры

(МАУ «ЦКДС «Юбилейный»)
	
	объект
	1
	0
	0
	всего 
	17763,4
	0
	0
	0

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	федеральный бюджет
	17073,5
	0
	0
	0

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	региональный бюджет
	172,5
	0
	0
	0

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	местный бюджет
	517,4
	0
	0
	0

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Разработка проектно-сметной документации и изыскательских работ по модернизации муниципальных учреждений культуры

(МАУ «ЦКДС «Юбилейный»)
	
	шт
	1
	0
	0
	всего
	4917,3
	3977,3
	3977,3
	80,9

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	местный бюджет
	4917,3
	3977,3
	3977,3
	80,9

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Ремонт здания администрации Бессоновского района
	
	объект
	1
	0
	0
	всего
	772,9
	24,0
	24,0
	3,1

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	местный бюджет
	772,9
	24,0
	24,0
	3,1

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
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